«Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου Σητείας 2012»

Πίνακας Περιεχομένων

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	3

ΕΝΟΤΗΤΑ A	ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012	4

A.1	Στοχοθεσία και Σύνδεση στρατηγικής και αναπτυξιακών προτεραιοτήτων του Δήμου Σητείας με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης	4

A.2	Κατάρτιση σχεδίων δράσης και ιεράρχηση και ετήσιος προγραμματισμός των δράσεων	5

A.2.1	Άξονας Προτεραιότητας 1: Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής	6

A.2.1.1	Μέτρο 1.1. Φυσικό Περιβάλλον	6

A.2.1.2	Μέτρο 1.2. Υποδομές δικτύων ύδρευσης/ αποχέτευσης και προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας	9

A.2.1.3	Μέτρο 1.3. Οικιστικό περιβάλλον	22

A.2.1.4	Μέτρο 1.4. Μεταφορική υποδομή / Κυκλοφορία / Στάθμευση / Συγκοινωνία	37

A.2.1.5	Μέτρο 1.5. Πολιτική Προστασία	54

A.2.2	Άξονας Προτεραιότητας 2: Ενίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής και των Υπηρεσιών Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού	56

A.2.2.1	Μέτρο 2.1. Υγεία και Κοινωνική φροντίδα	56

A.2.2.2	Μέτρο 2.2. Υποδομές Εκπαίδευσης	57

A.2.2.3	Μέτρο 2.3. Αθλητισμός και Νεολαία	61

A.2.2.4	Μέτρο 2.4. Τουρισμός και Πολιτισμός	64

A.2.3	Άξονας Προτεραιότητας 3: Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση	69

A.2.3.1	Μέτρο 3.1. Απασχόληση	69

A.2.3.2	Μέτρο 3.2. Ανάπτυξη Πρωτογενή δευτερογενή και τριτογενής τομέα	69

A.2.3.3	Μέτρο 3.3. Καινοτομία και Οικονομία της Γνώσης	70

A.2.4	Άξονας Προτεραιότητας 4: Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου	71

A.2.4.1	Μέτρο 4.1. Διαδικασίες διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών	71

A.2.4.2	Μέτρο 4.2. Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού και βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής	72

A.2.4.3	Μέτρο 4.3. Βελτίωση Οικονομικών και Αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας	75

A.2.4.4	Μέτρο 4.4. Εταιρικές σχέσεις και Συνεργασίες	76

A.2.4.5	Μέτρο 4.5. Διαδικασίες βελτίωσης της σχέσης του Δήμου με τους πολίτες	76

A.2.4.6	Μέτρο 4.6. Ψηφιακή Σύγκλιση	77

A.2.4.7	Μέτρο 4.7. Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες	78

A.3	Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος	120

A.3.1.1	Εισαγωγή	120

A.3.1.2	Σκοπός	120

A.3.1.3	Μεθοδολογία	120

A.4	Ποσοτικοποίηση στόχων και δράσεων	131

# ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του ΠΔ 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και τα Νομικά Πρόσωπά τους, καταρτίζουν Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης για κάθε έτος της δημοτικής περιόδου μαζί με τον ετήσιο προϋπολογισμό τους.

Προκειμένου να οριοθετηθεί η σκοπιμότητα και ο ρόλος του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης καταδεικνύεται η σχέση του με :

α) το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα και

β) τον ετήσιο προϋπολογισμό.

# ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012

## Στοχοθεσία και Σύνδεση στρατηγικής και αναπτυξιακών προτεραιοτήτων του Δήμου Σητείας με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης

Σκοπός του ετήσιου Προγράμματος Δράσης είναι η εξειδίκευση και ο λεπτομερέστερος προγραμματισμός των δράσεων που προβλέπεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ότι θα υλοποιηθούν κατά το επόμενο έτος.

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης περιλαμβάνει τις δράσεις που προκύπτουν από την κατ’ έτος εξειδίκευση του Επιχειρησιακού προγράμματος και οι δαπάνες των οποίων καλύπτονται από τον ετήσιο προϋπολογισμό.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί πρόγραμμα «πλαίσιο» για την κατάρτιση του Ετήσιου  Προγράμματος. Κάθε έτος πριν από τη σύνταξη του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, οι προϊστάμενοι των δημοτικών υπηρεσιών θα πρέπει να ανατρέχουν στο πενταετές πρόγραμμα του Δήμου, προκειμένου να εντοπίζουν τις δράσεις εκείνες, στις οποίες εμπλέκεται η υπηρεσία τους.

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 8 της ΥΑ 18183/07, στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης μπορεί να τροποποιείται ο προγραμματισμός υλοποίησης των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης μπορεί επίσης να περιλαμβάνει νέες δράσεις, οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, εφόσον εντάσσονται στη στρατηγική και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου.

Επομένως, μέσω του ετήσιου προγραμματισμού, ένας Δήμος μπορεί να προσαρμόζει τις επιλογές του Επιχειρησιακού Προγράμματος στις τρέχουσες εξελίξεις και να προσαρμόζει τη δράση του στη μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, λαμβάνοντας υπ' όψη τις νέες ευκαιρίες  και περιορισμούς.

Ο προϋπολογισμός αποτελεί οικονομικό πρόγραμμα εσόδων και δαπανών. Το λογικό προαπαιτούμενο για την κατάρτιση ενός προϋπολογισμού, είναι η κατάρτιση του προγράμματος δράσης που αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό.  Στον προϋπολογισμό αποτυπώνονται το ύψος και τα είδη των δαπανών ενός Δήμου, αλλά δεν αποτυπώνονται οι λειτουργίες που εκτελεί και οι υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος.

Κατά τη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού δαπανών, η Οικονομική υπηρεσία του Δήμου κοινοποιεί στις άλλες υπηρεσίες του το έντυπο με τον προϋπολογισμό της προηγούμενης χρονιάς. Οι δημοτικές υπηρεσίες, προγραμματίζουν τη δραστηριότητά τους για το επόμενο έτος και προτείνουν στην οικονομική υπηρεσία τα ποσά που απαιτείται να προβλεφθούν στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού δαπανών. Στη συνέχεια, προκειμένου να συνταχθεί το σχέδιο του προϋπολογισμού, εκτιμάται το ύψος των προσδοκώμενων εσόδων και ιεραρχούνται οι προτάσεις των δημοτικών υπηρεσιών, με βάση τις προτεραιότητες της δημοτικής αρχής.

Το τελικό αποτέλεσμα αυτής της άτυπης διαδικασίας και οι σχετικές αποφάσεις της δημοτικής αρχής και των υπηρεσιών για τις δραστηριότητες τις επόμενης χρονιάς θα πρέπει να αποτυπωθούν πλέον σε επίσημο έγγραφο του Δήμου, δηλαδή στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης.

Με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, η διοίκηση ενός Δήμου και ο δημότης μπορούν να γνωρίζουν πλέον τις δραστηριότητες που θα εκτελέσουν οι δημοτικές υπηρεσίες αξιοποιώντας τις δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισμό καθώς και το αναμενόμενο προϊόν των προγραμματιζόμενων δραστηριοτήτων.

## Κατάρτιση σχεδίων δράσης και ιεράρχηση και ετήσιος προγραμματισμός των δράσεων

Ακολούθως παρατίθεται το Ετήσιο Πρόγραμμα δράσης 2012 του Δήμου Σητείας.

### Άξονας Προτεραιότητας 1: Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής

#### Μέτρο 1.1. Φυσικό Περιβάλλον

| Άξονας : | 1.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 1.1. Φυσικό Περιβάλλον |
| Γενικός στόχος : | 1.1.1 Προστασία, διαχείριση και ανάδειξη φυσικών πόρων |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Βελτίωση Διαμόρφωση παραλιών λουομένων και φυσιολατρικών διαδρομών Δήμου | Α | 5.221,75 |  |  |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Αναβάθμιση φυσιολατρικών διαδρομών | Α | 50.000,00 |  | 20.000,00 |  |  |  | ΣΑΤΑ |

| Άξονας : | 1.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 1.1. Φυσικό Περιβάλλον |
| Γενικός στόχος : | 1.1.1 Προστασία, διαχείριση και ανάδειξη φυσικών πόρων |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Δεντροφύτευση εισόδου Μυρσίνης | Α | 5.000,00 |  |  |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Ανάδειξη φυσιολατρικών μονοπατιών στην κοιλάδα Δραπάνων , στην κοιλάδα Παντέλι και στην διαδρομή Συκιά – Φρούριο Μόντε Φόρτε | Α | 300.000,00 |  | 100.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Ανάδειξη παραδοσιακού μονοπατιού από του Ρίχτη μέχρι την πηγή. | Α | 100.000,00 |  | 25.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Καθαρισμός – συντήρηση φυσιολατρικής διαδρομής Φαράγγι Ρίχτη | Α | 25.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Ανάπλαση Παραλία Βούρλια - Αλατσόλιμνη & Παραλίας Μαζίδα Άμμο ( με επέκταση ηλεκτροφωτισμού ) | Α | 200.000,00 |  | 50.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |

| Άξονας : | 1.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 1.1. Φυσικό Περιβάλλον |
| Γενικός στόχος : | 1.1.2 Αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Υδάτων |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Τοποθέτηση Α.Π.Ε. σε μέρος του υπάρχοντος Δημοτικού Φωτισμού | Α | 600.000,00 |  | 120.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |

| Άξονας : | 1.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 1.1. Φυσικό Περιβάλλον |
| Γενικός στόχος : | 1.1.3 Οικολογική ευαισθητοποίηση πολιτών |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού για την εφαρμογή προγραμμάτων ανταποδοτικής ανακύκλωσης με ανταποδοτικό όφελος στο Δημότη (Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών) | Α | 50.000,00 |  | 25.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |

#### Μέτρο 1.2. Υποδομές δικτύων ύδρευσης/ αποχέτευσης και προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας

| Άξονας : | 1.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 1.2. Υποδομές δικτύων ύδρευσης/ αποχέτευσης και προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας |
| Γενικός στόχος : | 1.2.1 Προστασία της δημόσιας υγείας |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Μεταφορά υλικού επίχωσης ΧΥΤΑ | Α | 2.810,00 |  |  |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Βελτίωση δρόμου πρόσβασης ΧΥΤΑ | Α | 12.500,00 |  | 7.500,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Επιλογή κατάλληλου χώρου για την κατασκευή & λειτουργία Κυνοκομείου | Α | 50.000,00 |  | 25.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |

| Άξονας : | 1.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 1.2. Υποδομές δικτύων ύδρευσης/ αποχέτευσης και προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας |
| Γενικός στόχος : | 1.2.1 Προστασία της δημόσιας υγείας |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Καταγραφή παλαιών κτισμάτων – εστιών μόλυνσης και άσκηση διοικητικών μέτρων ήτοι καταλογισμό (βεβαίωση δαπάνης καθαρισμού) στους παραβάτες | Α | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

| Άξονας : | 1.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 1.2. Υποδομές δικτύων ύδρευσης/ αποχέτευσης και προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας |
| Γενικός στόχος : | 1.2.2 Βελτίωση-επέκταση δικτύων ύδρευσης- άρδευσης-αποχέτευσης |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΔΕΥΑΣ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Αξιοποίηση γεώτρησης στη θέση Μέλισσες Σκοπής. | Α | 5.926,95 |  |  |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Ανόρυξη γεώτρησης Έξω Μουλιανών | Α | 12.934,42 |  |  |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Ανόρυξη γεώτρησης Μέσα Μουλιανών | Α | 15.345,88 |  |  |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση Δίγο Μνήμα Κατσιδωνίου | Α | 58.268,62 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Καθαρισμός - εκβάθυνση γεώτρησης στη θέση Λιόπετρο ή Κεφαλοβρύση Τ.Δ. Χαμεζίου | Α | 11.583,98 |  |  |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Ανόρυξη γεώτρησης Κρυών | Α | 9.601,52 |  |  |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Μετατόπιση δικτύων άρδευσης | Α | 1.646,36 |  |  |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Επέκταση αρδευτικών δικτύων Παλ/στρου | Α | 102.104,99 |  | 20.000,00 |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Αξιοποίηση γεώτρησης στη θέση Άγιος Παντελεήμονας Δ.Δ. Χανδρά | Α | 24.783,60 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Επέκταση δικτύων άρδευσης στον οικισμό Γούδουρα Ασπρολίθου | Α | 20.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Σκέπασμα στραγγιστικού καναλιού Αρμένων | Α | 10.000,00 |  | 5.000,00 |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση ΜΕΛΙΤΕΡΟ | Α | 40.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση ΠΛΑΤΥΒΟΛΙΑ Καρυδίου για άρδευση οικισμών | Α | 30.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Κατασκευή-συντήρηση αντλιοστασίων | Α | 6.850,00 |  | 6.850,00 |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Κατασκευή πιεζοθραυστικού στην περιοχή ΤΡΑΦΟΣ Κ.Ζάκρου | Α | 6.850,00 |  | 6.850,00 |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Αντικαταστάσεις – Επεκτάσεις αποχετευτικών δικτύων Τοπικών Κοινοτήτων & Οικισμών Δήμου Σητείας. | Α | 1.500.000,00 |  | 375.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Αντικαταστάσεις – Επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης Τοπικών Κοινοτήτων-Οικισμών Δήμου Σητείας. | Α | 1.200.000,00 |  | 300.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Επεκτάσεις δικτύων αποχέτευσης όμβριων Τοπικών Κοινοτήτων & Οικισμών Δήμου Σητείας. | Α | 1.000.000,00 |  | 225.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Προμήθεια αποφρακτικού μηχανήματος. | Α | 350.000,00 |  | 200.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Επέκταση-Αναβάθμιση Ε.Ε.Λ. Σητείας σε τριτοβάθμια επεξεργασία-Επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων Ε.Ε.Λ. Σητείας για άρδευση | Α | 1.300.000,00 |  | 325.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης πόλεως Σητείας Δήμου Σητείας. | Α | 2.500.000,00 |  | 625.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Προμήθεια συστημάτων απολύμανσης πόσιμου νερού Τοπικών Κοινοτήτων-Οικισμών Δήμου Σητείας | Α | 60.000,00 |  | 25.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Προμήθεια συστημάτων μέτρησης παροχής και παρακολούθησης (τηλεμετρία) υδρευτικών γεωτρήσεων και δεξαμενών ύδρευσης Τοπικών Κοινοτήτων-Οικισμών & πόλεως Σητείας του Δήμου Σητείας. | Α | 100.000,00 |  | 25.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Κατασκευή αντλιοστασίου λυμάτων ΑΓ. ΦΩΤΙΑΣ και αγωγός μεταφοράς στο αντλιοστάσιο Τ.Ε.Ι. ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ. | Α | 213.000,00 |  | 63.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Αξιοποίηση γεώτρησης στη θέση Αμμούδι | Α | 150.000, 00 |  | 37.500 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Κοιτοποίηση ποταμού Σκλαβεδιάκου έως Κληματαριά | Α | 50.000,00 |  | 15.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Προστασία πηγής ΖΟΥ με τοιχίο | Α | 20.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Αντικατάσταση κεντρικού αρδευτικού αγωγού προς Γιαλό 160μ Φ 90 10ατ. Πρώτης γενιάς και 300 μ. Φ 90 16 ατ. | Α | 53.000,00 |  | 23.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Ανόρυξη γεώτρησης σε σημείο που θα υποδειχθεί στη Μυρσίνη | Α | 80.000,00 |  | 20.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Επέκταση αρδευτικού δικτύου 500 μ. Στην περιοχή ΒΟΡΝΟ | Α | 2.500,00 |  |  |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Ανόρυξη Γεώτρησης στην περιοχή Ξερόκαμπου Ζήρου | Α | 200.000,00 |  | 50.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Μελέτη Αρδευτικού Ζήρου | Α | 50.000,00 |  | 25.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Διάνοιξη και αξιοποίηση αρδευτικής Γεώτρησης Χαμεζίου | Α | 380.000,00 |  | 95.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Αλλαγή στο κεντρικό λάστιχο μεταφοράς νερού τις γραμμής δεξαμενή ΠΥΝΗ -ΚΕΦΑΛΑ | Α | 3.500,00 |  |  |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Επέκταση αρδευτικού δικτύου περιφερειακά του οικισμού Χαμεζίου | Α | 2.500,00 |  |  |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Ανόρυξη και αξιοποίηση ερευνητικής γεώτρησης στη θέση "Δίγο μνήμα" | Α | 250.000,00 |  | 62.500,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ-ΣΦΑΚΑΚΙΑ-ΚΑΤΩ ΔΡΥΣ-ΖΟΥ) | Α | 500.000,00 |  | 125.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| ΖΟΥ ΠΗΓΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ | Α | 50.000,00 |  | 25.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| ΑΝΩΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΦΟΥΡΟΣ | Α | 100.000,00 |  | 25.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ –ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ: Α) ΔΕΞΑΜΕΝΗ- ΑΠΛΙΚΙ 700Μ Β) ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟ¬ΤΥΜΠΑΝΟΜΟΥΡΙΑ 500Μ Γ) ΜΙΚΡΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 50Μ3 ΦΛΕΓΑ Δ) ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Ή ΜΕΛΕΤΗ ΥΡΔΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ | Α | 200.000,00 |  | 50.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Μελέτη – Κατασκευής δεύτερης αρδευτικής δεξαμενής χωρητικότητας 150μ3 στην Φνισκονόλακκο | Α | 30.000,00 |  | 15.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση «Άι Γιώργης» Σκοπής. | Α | 200.000,00 |  | 50.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στη θέση "Βαγιά"- Λιθίνες | Α | 100.000,00 |  | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | ΕΣΠΑ |
| Αντικατάσταση Δικτύου ύδρευσης στο ΔΔ Λιθίνων από Αγία Τριάδα ως Παθάκη Μιχάλη (μήκος 200 μέτρα) | Α | 3.000,00 |  | 3.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Δίκτυο από γεώτρηση Μουλαδιανού ΔΔ Λιθίνων για παροχή νερού και μεταφορά στη δεξαμενή άρδευσης | Α | 20.000,00 |  | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Αντικατάστση Δικτύου άρδευσης από εργοστάσιο έως Λουμπούνιες - Λίθινες | Α | 20.000,00 |  | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Κατασκευή δεξαμενής στη θέση "Πάπουρα" - Λιθίνες | Α | 150.000,00 |  | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | ΕΣΠΑ |
| Αντικατάσταση γεώτρησης στη θέση "Άμμος" - Λίθινες | Α | 25.000,00 |  | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Ανάληψης, Σωπάτας, Κάμπου, Πιλαλήματα- Πεύκων | Α | 200.000,00 |  | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | ΕΣΠΑ |
| Περίφραξη της πηγής Άσπρη Βρύση - Πεύκων | Α | 1.500,00 |  | 1.500,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Αντικτάσταση δικτύου ύδρευσης στην Λαγκάδα - Πεύκων | Α | 50.000,00 |  | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Κατασκευή δεξαμενής στη θέση Πρόσπηλια -Πεύκων | Α | 50.000,00 |  | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Αντικατάσταση δικτύου άρδευσης στις θέσεις Σώπατα, Σελάδα, Καψάλια- Πεύκων | Α | 50.000,00 |  | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης στον οικισμό της Ανάληψης - Πεύκων | Α | 25.000,00 |  | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Περίφραξη της πηγής Βρεϊκο - Πεύκων | Α | 1.500,00 |  | 1.500,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Αλλαγή δικτύου στο Πισοκάμινο - Πεύκων | Α | 7.000,00 |  | 7.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Κάλυψη και διαμόρφωση της κοίτης Άσπρου Ποταμού από τη γέφυρα έως την Παραλία -Πεύκων | Α | 40.000,00 |  | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Κατασκευή αποχετευτικού όμβριων υδάτων στο νεκροταφείο Πεύκων | Α | 2.000,00 |  | 2.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Καθαρισμός δεξαμενής στον οικισμό Περβολακίων και αντικατάσταση των προβληματικών τμημάτων του δικτύου | Α | 800,00 |  | 800,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Καθαρισμός των πηγών Στέρνες- Επάνω Βρύση - Περβολακίων | Α | 200,00 |  | 200,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Μελέτη μεταφοράς νερού για την πηγή της Κρυφτής προς τα Κάτω Περβολάκια | Α | 3.000,00 |  | 3.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Υδροδότηση οικισμού του Καλού Νερού από τη γεώτρηση του Μουλαδιανού της Τοπικής Κοινότητας Λιθίνων - Περβολακίων | Α | 5.000,00 |  | 5.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Καθαρισμός της πηγής Κάτω Γούρνες- Περβολακίων | Α | 200,00 |  | 200,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Νέα Γραμμή από Ρίζα- Δεξαμενή - Περβολακίων | Α | 1.000,00 |  | 1.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Μεταφορά νερού στη νέα δεξαμενή άρδευσης στη Θέση Κουτσουβάκη - Λεμονάκος- Περβολακίων | Α | 70.000,00 |  | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Επέκταση του δικτύου από τη νέα δεξαμένή προς τα Επάνω Περβολάκια | Α | 20.000,00 |  | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Αντικατάσταση σωλήνων μεταφοράς νερού άρδευσης και υπόγεια κάλυψη από την πηγή Αγίων Σαράντα και Καλό Νερό - Περβολακίων | Α | 10.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Καθαρισμός της πηγής Παναγιάς Καλού Νερού και ανάπλαση | Α | 1.000,00 |  | 1.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Συντήρηση - Βελτίωση δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων - Χρυσοπηγής | Α | 2.000,00 |  | 2.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευση Μπεμπονα- Χρυσοπηγής | Α | 2.000,00 |  | 2.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Αξιοποίηση της πηγής Καλαθά - Πηγή ύδρευσης- Χρυσοπηγής | Α | 5.000,00 |  | 5.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |

| Άξονας : | 1.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 1.2. Υποδομές δικτύων ύδρευσης/ αποχέτευσης και προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας |
| Γενικός στόχος : | 1.2.3 Σύγχρονη και ολοκληρωμένη διαχείριση και αξιοποίηση απορριμμάτων |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Κατασκευή μικρής αποθήκης στο βιολογικό καθαρισμό Παλ/στρου | Α | 6.850,00 |  | 6.850,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Δημιουργία νέου κυττάρου ΧΥΤΑ Σητείας | Α | 6.500.000,00 |  | 2.000.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |

| Άξονας : | 1.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 1.2. Υποδομές δικτύων ύδρευσης/ αποχέτευσης και προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας |
| Γενικός στόχος : | 1.2.3 Σύγχρονη και ολοκληρωμένη διαχείριση και αξιοποίηση απορριμμάτων |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΔΕΥΑΣ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Μελέτη-έργο αναβάθμισης επεξεργασίας και διάθεσης λυμμάτων στο Βιολογικό Καθαρισμό Ζάκρου | Α | 300.000,00 |  | 100.000,00 |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικοί Καθαρισμοί) Τοπικών Κοινοτήτων & Οικισμών Δήμου Σητείας | Α | 2.600.000,00 |  | 800.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |

#### Μέτρο 1.3. Οικιστικό περιβάλλον

| Άξονας : | 1.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 1.3. Οικιστικό περιβάλλον |
| Γενικός στόχος : | 1.3.1 Πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Διανοίξεις οδών – υποδομές σχεδίου πόλεως στην περιοχή Κολονέλο Σητείας | Α | 5.000.000,00 |  | 1.500.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |

| Άξονας : | 1.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 1.3. Οικιστικό περιβάλλον |
| Γενικός στόχος : | 1.3.1 Πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Επέκταση σχεδίου πόλεως στην περιοχή Πετράς Σητείας | Α | 100.000,00 |  | 25.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Μελέτη αποτύπωσης με υψομετρικά της Ζάκρου | Α | 25.000,00 |  | 25.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| ΣΧΟΟΑΠ Παλαιοκάστρου | Α | 150.000,00 |  | 75.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Πολεοδομικό Παλαικάστρου –Αγκαθιά | Α | 300.000,00 |  | 100.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Τοπογράφηση - αποτύπωση του οικισμού Χαμεζίου και των δρόμων εντός σχεδίου | Α | 50.000,00 |  | 30.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Εκπόνηση χωροταξικών και πολεοδομικών μελετών για την αξιοποίηση , αναβάθμιση ,ανάπλαση τις παραλιακής ζώνης στη θέση ΑΝΑΛΗΨΗ | Α | 40.000,00 |  | 20.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |

| Άξονας : | 1.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 1.3. Οικιστικό περιβάλλον |
| Γενικός στόχος : | 1.3.1 Πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) στο Δήμο Σητείας | Α | 250.000,00 |  | 100.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |

| Άξονας : | 1.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 1.3. Οικιστικό περιβάλλον |
| Γενικός στόχος : | 1.3.2 Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Διαμόρφωση – βελτίωση της οδού Καραμανλή από το ύψος της Κεντρικής Πλατείας (Άγνωστος Στρατιώτης) έως την οδό Ανδρέα Παπανδρέου | Α | 500.000,00 |  | 150.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Ανάθεση μελέτης για τη δημιουργία σύγχρονου διώροφου σταθμού αυτοκινήτων στον υπάρχον κεντρικό χώρο στάθμευσης επί των οδών Πατρ. Βαρθολομαίου και Ανδρέα Παπανδρέου | Α | 40.000,00 |  | 40.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Προμήθεια-τοποθέτηση παραδοσιακών πινακίδων ονοματοδοσίας οδών στο ιστορικό κέντρο της πόλης | Α | 20.000,00 |  | 20.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Επιλογή κατάλληλου χώρου στην περιοχή ευθύνης του Λιμενικού Ταμείου Ν. Λασιθίου για τη δημιουργία Παιδικής Χαράς | Α | 60.000,00 |  | 30.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Ανάθεση λιμενικής μελέτης κατασκευής τεχνητών υφάλων με σκοπό τη διαπλάτυνση της αμμουδιάς της παραλίας Σητείας | Α | 150.000,00 |  | 50.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Ρυμοτόμηση και διάνοιξη δρόμων σε -2- κομμάτια εντός σχεδίου | Α | 50.000,00 |  | 30.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |

| Άξονας : | 1.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 1.3. Οικιστικό περιβάλλον |
| Γενικός στόχος : | 1.3.3 Αναβάθμιση και επέκταση του αστικού πρασίνου |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Αναβάθμιση αστικού πρασίνου στην ευρύτερη περιοχή της πόλης της Σητείας (περιφερειακός δρόμος, παραλιακό μέτωπο, ιστορικό κέντρο, νέο σχέδιο πόλης) | Α | 100.000,00 |  | 25.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Αξιοποίηση έκτασης Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας στην περιοχή Κόκκινα Σητείας για τη δημιουργία αλσυλλίου | Α | 150.000,00 |  | 40.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |

| Άξονας : | 1.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 1.3. Οικιστικό περιβάλλον |
| Γενικός στόχος : | 1.3.4 Αποκατάσταση και ανάδειξη υποβαθμισμένων περιοχών |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Δημιουργία πεζοδρομίων – αναβάθμιση στις οδούς Καταπότη & Νικολάου Πλαστήρα | Α | 300.000,00 |  | 80.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Επιλογή κατάλληλου χώρου για τη δημιουργία-λειτουργία Κοινόχρηστων W.C. | Α | 20.000,00 |  |  |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Μίσθωση ακινήτων στην επάνω πόλη προκειμένου να λειτουργήσουν ως χώροι στάθμευσης | Α | 10.000,00 |  |  |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Βελτίωση-αναβάθμιση του δρόμου που συνδέει τα δύο λιμάνια | Α | 150.000,00 |  | 50.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Πλακόστρωση των δύο (2) μαρίνων του λιμανιού | Α | 400.000,00 |  | 100.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Βελτίωση – αναβάθμιση παραλιακού μετώπου από το ύψος της οδού Ανδρέα Παπανδρέου έως την Μαρίνα στην αρχή της παραλίας | Α | 200.000,00 |  | 50.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Ανάπλαση Πάρκου Χλουβεράκη | Α | 400.000,00 |  | 100.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Βελτίωση-αναβάθμιση παραλιακού μετώπου της οδού Ρουσελάκη (Κόκκινα) | Α | 200.000,00 |  | 50.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Βελτίωση-αναβάθμιση Παραθαλάσσιου Ενετικού Τοίχους και των Ρωμαϊκών ιχθυοδεξαμενών επί της οδού Καραβελάκη (Κόκκινα) | Α | 150.000,00 |  | 30.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Βελτίωση – αναβάθμιση του κοινόχρηστου χώρου (γωνία) επί της οδού 28ης Οκτωβρίου επάνω από το γήπεδο. | Α | 30.000,00 |  | 20.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |

| Άξονας : | 1.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 1.3. Οικιστικό περιβάλλον |
| Γενικός στόχος : | 1.3.5 Αξιοποίηση περιοχών για τη δημιουργία κοινόχρηστων & κοινωφελών χώρων |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Βελτίωση Κοινοχρήστων χωρων και οδών Νέου Σχεδίου Πόλης | Α | 35.059,66 |  |  |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης νεκροταφείου Σφάκας | Α | 4.500,00 |  |  |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Ζάκρου | Α | 228.198,79 |  | 50.000,00 |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου παλιού κοιν.κατ/τος-επισκευή WC και κοινοτικού γραφείου Καρυδίου | Α | 33.150,00 |  |  |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Συντήρηση νεκροταφείων | Α | 100.000,00 |  | 20.000,00 |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Πεζοδρόμηση-αναβάθμιση οδών ιστορικού κέντρου πόλης | Α | 200.000,00 |  | 50.000,00 |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Βελτίωση παιδικών χαρών | Α | 30.000,00 |  | 9.000,00 |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Κατασκευή παιδικής χαράς στη Μαρωνιά | Α | 70.000,00 |  | 25.000,00 |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Συντήρηση δημοτικού περιπτέρου ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΗ | Α | 12.500,00 |  | 2.000,00 |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Κατασκευή WC και διαμόρφωση κοιν.χώρων Παρασπορίου | Α | 50.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου πλατείας Γούδουρα | Α | 20.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Εξωραίσμός νεκροταφείων Αρμένων-Ζήρου | Α | 12.000,00 |  | 6.000,00 |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Ανάπλαση πλατείας Αρμένων | Α | 4.000,00 |  |  |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Ηλεκτροφωτισμός πάρκιγκ Αρμένων | Α | 7.000,00 |  |  |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Επισκευή μαντρότοιχου στο κοιμητήριο Παλ/στρου | Α | 20.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Πλακόστρωση της εξωτερικής πλευράς του λιμενοβραχίονα περιμετρικά του λιμανιού | Α | 100.000,00 |  | 25.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Ολοκληρωμένη εγκατάσταση Τουριστικής Μαρίνας | Α | 2.000.000,00 |  | 500.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Αποκατάσταση – βελτίωση των σκαλοπατιών (σκαλών) του ιστορικού κέντρου της πόλης | Α | 300.000,00 |  | 75.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Βελτίωση και αναβάθμιση της Πλατείας Ιωαννίδη και της οδού Ιωαννίδη | Α | 150.000,00 |  | 40.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Βελτίωση και αναβάθμιση της πλατείας Βογιατζόπαπα | Α | 70.000,00 |  | 35.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Βελτίωση και αναβάθμιση οδού Ιωνίας & Πλατείας Καζάρμας έως το ύψος του Ενετικού Φρουρίου | Α | 250.000,00 |  | 50.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Απομάκρυνση των ακυρωμένων στύλων της Δ.Ε.Η. επί της οδού Β. Κορνάρου λόγω υπογειοποίησης του δικτύου ηλεκτροδότησης στην εν λόγω περιοχή | Α | 10.000,00 |  |  |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Διαμόρφωση παλαιού υδραγωγείου και πλατείας στη θέση Κημέρι. | Α | 10.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Διαμόρφωση πλατείας Αγίου Νικολάου. | Α | 50.000,00 |  | 20.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Διαμόρφωση χώρου και κατασκευή αίθουσας στην περιοχή Γεράκι. | Α | 100.000,00 |  | 25.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Διαμόρφωση χώρου πάρκινγκ Μέσα Μουλιανών | Α | 10.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Ανάπλαση κεντρικής πλατείας της Τοπικής Κοινότητας Μέσα Μουλιανών | Α | 200.000,00 |  | 50.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης και ανάπλασης πλατείας Κάτω Επισκοπής | Α | 15.000,00 |  | 7.500,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Μυρσίνης | Α | 50.000,00 |  | 20.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Ηλεκτροφωτισμός προαύλιου χώρου Ιερού Ναού Αγ. Γεωργίου- καθαρισμός | Α | 5.000,00 |  |  |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης Έξω Μουλιανών( Τυροκομείο κανόνι & οικία Αναστασάκη) | Α | 18.000,00 |  | 18.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Ανάπλαση Πλατείας Απιδίων | Α | 100.000,00 |  | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | ΕΣΠΑ |
| ΑΠΟΞΥΛΩΣΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ στη θέση πλατείας 25ης Μαρτίου ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ με κατάλληλη ΑΝΑΠΛΑΣΗ και ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ να γίνει ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΓΙΑ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ | Α | 100.000,00 |  | 25.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| «ΑΝΑΠΛΑΣΗ χώρου με προστατευτικό τοιχείο ή κάγκελο από «ΠΕΤΡΟΥΛΗ» μέχρι ΗΡΩΟΝ ΚΑΠΕΤΑΝ ΣΗΦΗ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ και οικία Κιουπάκη (για αποφυγή ατυχημάτων) Το Έργο «Πεζοδρόμηση από το ίδιο σημείο «Πετρουλής» έως ΗΡΩΟΝ ΚΑΠΕΤΑΝ ΣΗΦΗ». | Α | 50.000,00 |  | 15.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ στο ΝΟΤΙΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (Κάτω Γειτονιάς) και της ΠΛΑΤΕΙΑΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ» | Α | 100.000,00 |  | 25.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΦΑΜΠΡΙΚΑΣ» | Α | 50.000,00 |  | 15.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΕΣΙΑΝΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ | Α | 15.000,00 |  | 15.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΝΑΣΤΥΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ | Α | 50.000,00 |  | 15.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΑΧΛΑΔΙΩΝ | Α | 10.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΤΩ ΒΡΥΣΗΣ ΠΑΡΑΣΠΟΡΙΟΥ | Α | 50.000,00 |  | 15.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΒΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ | Α | 100.000,00 |  | 25.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΗΓΗΣ ΖΟΥ | Α | 100.000,00 |  | 25.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | Α | 30.000,00 |  | 15.000 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΠΕΤΡΙΝΟΣ ΤΟΙΧΟΣ 40Χ4Μ | Α | 30.000,00 |  | 15.000 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΡΑΙΣΟΥ | Α | 30.000,00 |  | 15.000 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Ανάπλαση πλατείας και κεντρικών οδών Σκόπης | Α | 50.000,00 |  | 15.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Εξωραϊσμός παραδοσιακής βρύσης στη θέση «Κουτσουνάρι» και «Άγιος Βασίλειος» | Α | 20.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Συντήρηση μονοπατιών στο φαράγγι «Άγιοι Πάντες – Σκαφιδαρά» | Α | 20.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Στηθαίο ατην τοποδεσία "ΠΛΑΙ" περιμετρικά του χωριού, ύψους 1,5 μέτρο - Λιθίνες | Α | 25.000,00 |  | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Ηλεκτροδότηση Ιατρείου και Παιδικής Χαράς στο Καλό Νερό- Περβολακίων | Α | 7.000,00 |  | 7.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Επισκευή σκαλοπατιών στην παραλία Στάσουσας - Περβολακίων | Α | 1.000,00 |  | 1.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Τοποθέτηση προστατευτικών κάγκελων στην πλατεία Περβολακίων | Α | 2.000,00 |  | 2.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Ανάπλαση της πλατείας στην Παναγία στο Καλό Νερό - Περβολακίων | Α | 2.000,00 |  | 2.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Ανάπλαση πλατειών θέση πλατεία -πέρα γειτονιά - Χρυσοπηγής | Α | 10.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Ανάπλαση παλαιάς βρύσης θέση πλατεία - Χρυσοπηγής | Α | 10.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Κατασκευή κοιν. Τάφων και Κοινοταφείου - Χρυσοπηγής | Α | 6.000,00 |  | 6.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |

| Άξονας : | 1.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 1.3. Οικιστικό περιβάλλον |
| Γενικός στόχος : | 1.3.6 Αξιοποίηση περιοχών για τη δημιουργία κοινόχρηστων & κοινωφελών χώρων |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Επεκτάσεις-μετατοπίσεις ηλεκτροφωτισμού | Α | 8.447,96 |  |  |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Ανάπλαση Κουρεμένου | Α | 190.482,66 |  | 40.000,00 |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Διαμόρφωση εισόδου Τουρλωτής (είσοδος από Σητεία) | Α | 10.000,00 |  |  |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Ηλεκτροδότηση εισόδου Μυρσίνης | Α | 5.000,00 |  |  |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Αναπλάσεις οικισμών Παπαγιαννάδων | Α | 500.000,00 |  | 100.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Αποπεράτωση Ανάπλασης Οικισμού Ζήρου | Α | 150.000,00 |  | 35.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Ανάπλαση (πλακόστρωση κεντρικού δρόμου κλ) -ηλεκτροφωτισμός οικισμού ΒΟΪΛΑΣ | Α | 300.000,00 |  | 75.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Επέκταση Εξωτερικού Φωτισμού στο ΝΕΟ οικισμό ΜΟΥΡΙ | Α | 5.000,00 |  |  |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Ανάπλαση εντός οικισμού Χαμεζίου | Α | 10.000,00 |  | 5.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Ανάπλαση τμήματος των οικισμών Κατσιδώνι – Σίτανος - Σανδάλι | Α | 300.000,00 |  | 50.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ της Τοπικής Κοινότητας με ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ | Α | 50.000,00 |  | 25.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| ΑΝΑΠΛΑΣΗ Τ.Κ. ΑΧΛΑΔΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΛΛΑΔΑ» | Α | 50.000,00 |  | 15.000,00 |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| ΑΝΑΠΛΑΣΗ Τ.Κ. ΔΑΦΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΛΛΑΔΑ» | Α | 100.000,00 |  | 25.000,00 |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| ΑΝΑΠΛΑΣΗ Τ.Κ. ΠΡΑΙΣΟΥ ΒΑΣΕΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΛΛΑΔΑ» | Α | 100.000,00 |  | 25.000,00 |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| ΑΝΑΠΛΑΣΗ Τ.Κ. ΡΟΥΣΣΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΛΛΑΔΑ» | Α | 100.000,00 |  | 25.000,00 |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| ΑΝΑΠΛΑΣΗ Τ.Κ. ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΛΛΑΔΑ» | Α | 100.000,00 |  | 25.000,00 |  |  |  | ΣΑΤΑ |

#### Μέτρο 1.4. Μεταφορική υποδομή / Κυκλοφορία / Στάθμευση / Συγκοινωνία

| Άξονας : | 1.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 1.4. Μεταφορική υποδομή / Κυκλοφορία / Στάθμευση / Συγκοινωνία |
| Γενικός στόχος : | 1.4.1 Βελτίωση αγροτικού και δημοτικού δικτύου του Δήμου |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Καθαρισμός Ευπρεπισμός οδών πόλης & οικισμών. | Α | 21.864,52 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Αποψίλωση αγροτικών δρόμων κατά την περίοδο πυροπροστασίας | Α | 1.196,00 |  |  |  |  |  | ΣΑΤΑ |

| Άξονας : | 1.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 1.4. Μεταφορική υποδομή / Κυκλοφορία / Στάθμευση / Συγκοινωνία |
| Γενικός στόχος : | 1.4.1 Βελτίωση αγροτικού και δημοτικού δικτύου του Δήμου |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Δημοτική Οδοποιία | Α | 44.816,09 |  | 10.000 |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Βελτίωση -Τσιμενόστρωση αγροτικών δρόμων | Α | 50.800,00 |  | 10.000 |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Οδοποιία τοπικών διαμερισμάτων | Α | 63.536,60 |  | 10.000 |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Δρόμος Σκοπής -Εθνικής Οδού Ρίζας | Α | 67.205,00 |  | 10.000 |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Ασφαλτοστρώσεις Ιτάνου | Α | 24.096,80 |  | 5.000,00 |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Τσιμεντοστρώσεις Ιτάνου | Α | 45.940,50 |  | 8.000,00 |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Ασφαλτοστρώσεις στο δ.δ. Παλαικάστρου | Α | 2.626,56 |  |  |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Βελτίωση-Διαμόρφωση και ασφαλτόστρωση δρόμων δ.δ. Ζάκρου | Α | 2.551,55 |  |  |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Βελτίωση δρόμων εντός οικισμού Παλαικάστρου | Α | 196.809,24 |  | 40.000,00 |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Ανάπλαση - Αισθητική Βελτίωση κεντρικής οδού Συκιάς | Α | 30.069,99 |  | 15.000,00 |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Συμπληρωματικές εργασίες δρόμων οικισμού Χανδρά | Α | 22.870,90 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Δημοτική Οδοποιία Σητείας | Α | 350.000,00 |  | 70.000,00 |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Αγροτική Οδοποιία Σητείας | Α | 400.000,00 |  | 80.000,00 |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Βελτιώσεις οδών περιοχής Αχλαδίων-Παρασπορίου | Α | 150.000,00 |  | 30.000,00 |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Αγροτική οδοποιία (τοιχία-τσιμεντόστρωση) περιοχής Κρυών | Α | 100.000,00 |  | 20.000,00 |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Συντήρηση αγροτικών τ.κ. Χανδρά | Α | 30.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Ανάθεση μελέτης για τη δυνατότητα σύνδεσης της οδού Νικολάου Πλαστήρα δυτικά με την Εθνική Οδό Σητείας Αγίου Νικολάου και ανατολικά με την οδό Νικητάκη Νικολάου | Α | 100.000,00 |  | 25.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Τσιμεντοστρώσεις αγροτικού δικτύου της Δημοτικής Κοινότητας Σητείας | Α | 500.000,00 |  | 125.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Διαμόρφωση δρόμου από την Εθνική οδό μέχρι την εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και διαμόρφωση πλατείας Σχολείου και Εκκλησίας. | Α | 50.000,00 |  | 12.500,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Αποπεράτωση ανάπλασης Κοινοτικών δρόμων περιμετρικά Αγίου Γεωργίου Πισκοκεφάλου. | Α | 100.000,00 |  | 20.000,00 |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Ανάπλαση παραδοσιακών Κοινοτικών δρόμων περιμετρικά Αγίας Άννας Πισκοκεφάλου | Α | 100.000,00 |  | 25.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Τσιμεντόστρωση δρόμων εντός Οικισμών Πισκοκεφάλου και Κάτω Επισκοπής. | Α | 20.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Ασφαλτόστρωση Κοινοτικών δρόμων Πισκοκεφάλου και Κάτω Επισκοπής. | Α | 20.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Αγροτική Οδοποιία ( καθαρισμός διάνοιξη αγροτικών δρόμων) Πισκοκεφάλου | Α | 50.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Ασφαλτόστρωση δρόμου από Γέφυρα Παντέλη έως πλατεία Κάτω Επισκοπής | Α | 30.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Ασφαλτόστρωση - τσιμεντόστρωση παλαιού επαρχιακού δρόμου πισκοκεφάλου Σταυρωμένου. | Α | 50.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Τσιμεντόστρωση δρόμου ΠΕΛΕΓΡΙΝΑΣ 200 μ. | Α | 10.000,00 |  |  |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Δρόμος προς ΜΟΧΛΟΣ (κλείσιμο στις βάγγες) | Α | 5.000,00 |  |  |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Τσιμεντόστρωση δρόμου ΜΟΝΟΚΑΡΑΣ | Α | 10.000,00 |  |  |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Ασφαλτόστρωση εισόδου Μυρσίνης περίπου 80 μ .και από το εργοστάσιο προς την παιδική χαρά 80 μ. σύνολον 160 μ. | Α | 12.000,00 |  | 6.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Αγροτική οδοποιία ( βελτίωση δρόμων) Μυρσίνης | Α | 50.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου από Μυρσίνη –Λιναρές | Α | 100.000,00 |  | 20.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Δημοτική οδοποιϊα Χάνδρας | Α | 500.000,00 |  | 100.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Διαπλάτυνση δρόμου Χανδρά- Αρμένοι | Α | 200.000,00 |  | 50.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Πλακόστρωση δρόμων εντός οικισμού Χανδρά | Α | 200.000,00 |  | 50.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων Χάνδρας | Α | 100.000,00 |  | 20.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| α) Ανάπλαση δρόμων Από πλατεία –σαρακίνα- Αγ. Γεώργιος (Βυζαντινή εκκλησία)-οικία Καπνάκη Γεωργίου Εθνική οδό, β) Μιχαλά-πλατεία, γ) οικία Κοντολαιμάκη Μιχ. - Εθνική οδό και Πλατεία –εκκλησία Αγίας Μαρίνας. Προϋπολογισμού (1.000 τ.μ περίπου ) | Α | 50.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Τσιμεντόστρωση από Νεκροταφείο μέχρι αλώνι Μανουσάκη (400 μ Χ 2,5 μ) | Α | 15.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Τσιμεντόστρωση από δρόμο Ρίχτη μέχρι βόρεια είσοδο Ελαιουργείου (60μ.Χ 2,5 μ.) | Α | 1.800,00 |  |  |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Τσιμεντόστρωση από οικεία Σκαρβελάκη Εμμ έως οικία Νικ. Κοντολαιμάκη (50 Χ 2,5 μ.) | Α | 1.500,00 |  |  |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Τσιμεντόστρωση πλατείας Νεκροταφείου και δρόμου προς την δυτική είσοδο | Α | 3.000,00 |  |  |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Ασφαλτόστρωση δρόμου από Εθνική οδό έως Σαρακίνα (900 μ. Χ 2,5 μ.) | Α | 35.000,00 |  | 15.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Νέα χάραξη εισόδου δρόμου Εθνική οδός- Βαρνάκι –Λίμνες λόγω επικινδυνότητας του παλαιού (πολλά τροχαία ατυχήματα) προϋπολογισμού χάραξης και τοιχίο | Α | 20.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Δημοτική Οδοποιία Γούδουρα | Α | 300.000,00 |  | 75.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Ανάπλαση Κεντρικών Οδών Γούδουρα | Α | 200.000,00 |  | 50.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Βελτίωση και Συντήρηση Επαρχιακού Δρόμου από Διαστάυρωση Αγίας Τριάδας μέχρι Χαμαίτουλο | Α | 200.000,00 |  | 50.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Ασφαλτόστρωση ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ –ΑΠΙΔΑΚΗ – ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ | Α | 180.000,00 |  | 40.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Διάνοιξη και κατασκευή του δρόμου στο ‘’ΛΑΓΓΟ’’ | Α | 18.000,00 |  | 9.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Τσιμεντόστρωση δρόμου στον οικισμό Κατσιδώνι | Α | 3.500,00 |  |  |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Τσιμεντόστρωση δρόμου στον οικισμό Σίτανος | Α | 6.000,00 |  |  |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| ΔΙΑΝΟΙΞΗ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ του ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ από οικία Ι. Λαγιάκου έως οικίες Κασσωτάκη – Παπαδάκη. | Α | 50.000,00 |  | 15.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Διαπλάτυνση και ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ από οικία Π. Παπαδάκη με ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ (Για Βελτίωση και Αποσυμφόρηση της Κυκλοφορίας). | Α | 50.000,00 |  | 15.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΤΙΣΚΟΙΝΟ ΜΟΥΡΙ | Α | 30.000,00 |  | 6.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| ΔΙΑΝΟΙΞΗ του ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ από οικία ΕΥΑΓΓ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ έως ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙ | Α | 20.000,00 |  | 5.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| ΣΥΝΤΗΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ από ΧΑΛΕΠΑ-ΜΑΡΩΝΙΑ-ΠΡΑΙΣΣΟΥΣ (Για πρόσβαση των Τουριστών στις Αρχαιότητες) | Α | 30.000,00 |  | 6.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΧΛΑΔΙΑ - ΠΛΑΤΥΣΚΙΝΟ-ΜΑΡΩΝΙΑ | Α | 100.000,00 |  | 25.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| ΑΣΦΑΛΤΡΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΠΛΑΤΥΒΟΛΙΑ | Α | 80.000,00 |  | 20.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| ΔΑΦΝΗ –ΝΕΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Α | 20.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 200Μ3 | Α | 30.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΜΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ 2000Μ | Α | 80.000,00 |  | 20.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ-ΖΑΧΑΡΙΝΟΣ 2000Μ | Α | 100.000,00 |  | 25.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΟΦΗΣ ΣΚΑΛΑΚΙΑ | Α | 150.000,00 |  | 37.500,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ | Α | 30.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| ΔΙΑΝΥΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΚΑΦΗ-ΣΦΑΚΑΚΙΑ | Α | 10.000,00 |  | 5.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ- ΠΡΑΙΣΟΥ | Α | 30.000,00 |  | 6.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΡΑΙΣΟΣ -100Μ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 300Μ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ | Α | 20.000,00 |  | 5.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΡΟΥΣΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | Α | 30.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ | Α | 10.000,00 |  | 5.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΘΕΣΗ «ΣΠΙΤΑΚΙΑ» 300Μ | Α | 20.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Ασφαλτόστρωση δρόμων εντός οικισμού Σκοπής από οικία Παπαδάκη Γεωργίου μέχρι οικία Φουντουλάκη Παντελή και από οικία Μουλιανιτάκη Γεωργίου μέχρι οικία Λεβαντάκη Ιωάννη. | Α | 50.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Αποπεράτωση ασφαλτόστρωσης δρόμου από Πλατάνι μέχρι διασταύρωση Μονής Φανερωμένης και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων σε επικίνδυνες στροφές στις θέσεις «Χαλικιά – Πλατάνι – Τραχιλα – Παπαδιόκαμπο» | Α | 150.000,00 |  | 37.500,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Διάνοιξη – ένωσης αγροτικού δρόμου από «Κάτω Περβόλια μέχρι Παλιόμυλο» περίπου 400 μέτρα | Α | 30.000,00 |  | 15.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Διαμόρφωση – κατασκευή τεχνικών – τσιμεντόστρωση – ασφαλτόστρωση του δρόμου Σκοπής - Ντιχαλά - Δάσους – Παρασπόρι | Α | 200.000,00 |  | 50.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Διάνοιξη δρόμου από θέση «Καμάρα» μέχρι κουτσουνάρι» Τ.Δ Σκοπής | Α | 20.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Επέκταση τεχνικού στον αγροτικό δρόμο στη θέση «Βαρκότοπος» Παπαδικάμπου | Α | 7.000,00 |  |  |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Μελέτη και κατασκευή έργου αντιστήριξης δρόμου από Λίμνη έως Πλατάνι | Α | 100.000,00 |  | 25.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Τσιμεντοστρώσεις κεντρικών αγροτικών δρόμων στις θέσεις: α) Πλάκα – Προσκέφαλα β Σπηλιάρα γ) Πλάγια- Παπαδιόκαμπος δ) Από διασταύρωση Σταματάκη Γεωργίου (Ψαθά) μέχρι Κοξαράκη Εμμανουήλ (Ψαθά) | Α | 50.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Ολοκλήρωση τσιμεντόστρωσης δρόμου από Πλάγια έως Παπαδιόκαμπο | Α | 20.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Ασφαλτόστρωση δρόμου από Τριόδι – Πλάκα – Αγία Παρασκευή – Προσκέφαλα – Βορνό λάκκο - Κόκα | Α | 20.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Μελέτη – Αξιοποίηση περιβολιών Σκοπής (Διάνοιξη παράλληλων δρόμων) | Α | 40.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Καθαρισμός αγροτικών δρόμων - Λιθίνες | Α | 30.000,00 |  | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Ασφαλτόστρωση δρόμων - Λιθίνες | Α | 100.000,00 |  | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | ΕΣΠΑ |
| Διαμόρφωση- διαπλάτυνση δρόμου εισόδου- εξόδου από γέφυρα έως νησίδα- Λιθίνες | Α | 50.000,00 |  | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Καθαρισμός όλων των αγροτικών δρόμων - Πεύκων | Α | 7.000,00 |  | 7.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Τσιμεντόστρωση τμημάτων αγροτικών δρόμων σε παραλιακά σημεία - Πεύκων | Α | 100.000,00 |  | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | ΕΣΠΑ |
| Διάνοιξη δρόμου από Λαγκάδι έως Χαλασίδα - Πεύκων | Α | 10.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Ασφαλτόστρωση κεντρικού δρόμου Ανάληψη Πιλαλήματα Πεύκων | Α | 40.000,00 |  | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Διαπλάτυνση και ασφαλτόστρωση του δρόμου προς την παραλία για το Διασκάρι - Πεύκων | Α | 30.000,00 |  | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Κάλυψη με χαλίκι των ρείθρων του δρόμου από Λίθινες - Περβολάκια και τσιμεντόστρωση- Περβολακίων | Α | 3.000,00 |  | 3.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Ολοκλήρωση τσιμεντόστρωσης του δρόμου Περβολάκια - Καλό Νερό | Α | 15.000,00 |  | 5.000,00 | 10.000,00 |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Τσιμεντόστρωση του δρόμου προς παραλία Σταόυσας -Περβολακίων | Α | 1.000,00 |  | 1.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Συντήρηση του δρόμου Κάτω Περβολάκια - Επάνω Περβολάκια | Α | 2.000,00 |  | 2.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Διαπλάτυνση της παλτείας στο Νεκροταφείο - Περβολακίων | Α | 220,00 |  | 220,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Συντήρηση δρόμου από πηγή Αδιάβαστου έως την δεξαμενή των Αγίων Σαράντα- Περβολακίων | Α | 3.000,00 |  | 3.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Τσιμεντόστρωση δρόμου από τη Γέφυρα έως Φραγκούλη για τον οικισμό Πεζουλος- Περβολακίων | Α | 3.000,00 |  | 3.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Συντήρηση του δρόμου Επάνω Περβολάκια έως την εκκλησία του Αφέντη Χριστού | Α | 1.000,00 |  | 1.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Ασφαλτόστρωση του δρόμου από οικία Αιβαλιωτάκη Ιωάννη μέχρι τη Παναγία στο Καλό Νερό- Περβολακίων | Α | 50.000,00 |  | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Τσιμεντόστρωση του δρόμου από Περβολάκια μέχρι το Νεκροταφείο - Περβολακίων | Α | 2.000,00 |  | 2.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Ανάπλαση δρόμου προς ιερό ναό Εισοδείων της Θεοτόκου - Χρυσοπηγής | Α | 5.000,00 |  | 5.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |

| Άξονας : | 1.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 1.4. Μεταφορική υποδομή / Κυκλοφορία / Στάθμευση / Συγκοινωνία |
| Γενικός στόχος : | 1.4.2 Βελτίωση των συγκοινωνιακών συνδέσεων και υποδομών |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Κατασκευή στάσεων λεωφορείων δ.δ. | Α | 12.200,00 |  | 5.000,00 |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Επισκευή παλιού λιμανιού και γλίστρας Κουρεμένου | Α | 20.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Κατασκευή στάσης ΚΤΕΛ στη Λαγκάδα | Α | 6.850,00 |  | 6.850,00 |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Βελτίωση συνθηκών δημοτικού φωτισμού (τοποθέτηση φωτιστικών τα οποία δεν θα διαχέουν το φως προς τα επάνω) | Α | 150.000,00 |  | 25.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Επέκταση ΦΟΠ στο δρόμο από Πισκοκέφαλο έως Κληματαριά ( δίπλα ποταμό Παντέλης ), πίσω πλευρά οικίας Κουνδουράκη Μιχαήλ, οικία Δερμιτζάκη Γεωργίου περιοχή Τραπέζα. | Α | 10.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Κατασκευή στάσης ΚΤΕΛ στον Αζοκέραμο. | Α | 7.000,00 |  | 7.000,00 |  |  |  | ΣΑΤΑ |

| Άξονας : | 1.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 1.4. Μεταφορική υποδομή / Κυκλοφορία / Στάθμευση / Συγκοινωνία |
| Γενικός στόχος : | 1.4.3 Αντιμετώπιση των προβλημάτων κυκλοφορίας, οδικής ασφάλειας και στάθμευσης |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Συνολική αναβάθμιση παραλιακού μετώπου Σητείας-Πετράς-Καραβόπετρας | Α | 1.500.000,00 |  | 250.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Αγορά οικοπέδου για επέκταση πλατείας στη Συκιά | Α | 100.000,00 |  | 25.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Κατασκευή parking τροχόσπιτων στον Κουρεμένο. | Α | 150.000,00 |  | 30.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |

| Άξονας : | 1.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 1.4. Μεταφορική υποδομή / Κυκλοφορία / Στάθμευση / Συγκοινωνία |
| Γενικός στόχος : | 1.4.4 Βελτίωση συνθηκών οδικής ασφάλειας |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Τοιχία αντιστήριξης οδών Σητείας | Α | 150.000,00 |  | 30.000,00 |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Βελτίωση βατότητας καλντεριμιών & πεζοδρομίων πόλης | Α | 100.000,00 |  | 20.000,00 |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Πεζοδρόμια-Πλακοστρώσεις κεντρικής οδού Σκοπής | Α | 50.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Πλακοστρώσεις οικ.Παπαγιαννάδων-Αγ.Τριάδας | Α | 27.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Βελτίωση οδικής σήμανσης & τοποθέτησης επιβραδυντών κυκλοφορίας (σαμαράκια, μάτια γάτας) στην ευρύτερη περιοχή της πόλης και της Αγιά Φωτιάς | Α | 30.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Διαγραμμίσεις δρόμων, πάρκινγκ & χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης | Α | 15.000,00 |  | 5.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Συντήρηση και πλακόστρωση των δημοτικών δρόμων εντός οικισμού Λιθίνων | Α | 50.000,00 |  | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Πλακόστρωση δρόμων εντός του οικισμόυ των Πεύκων | Α | 20.000,00 |  | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Κατασκευή πεζοδρομίου από Φαρμακείο μέχρι διαστάυρωση Χατζάκη - Πεύκων | Α | 10.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Κατασκευή Πεζοδρομίου έναντι sanwing από εστιατόριο camplano έως τον δρόμο για τους Πέυκους | Α | 20.000,00 |  | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Κατασκευή σιδερένιας σκάλας στο παλιό μονοπάτι στο Λαγκάδι προς Δημοτικό Σχολείο- Πεύκων | Α | 10.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Κατασκευή πεζοδρομίου από γέφυρα Άσπρου Ποτάμου μέχρι τέλος οικισμού Ανάληψης - Πεύκων | Α | 20.000,00 |  | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Καθαρισμός Αγροτικών δρόμων και διάθεση 40 μπετονιέρων με μπετό για τις επικίνδυνες στροφές και τα προβληματικά τμήματα των δρόμων - Περβολακίων | Α | 24.000,00 |  | 12.000,00 | 12.000,00 |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |

#### Μέτρο 1.5. Πολιτική Προστασία

| Άξονας : | 1.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 1.5 Πολιτική Προστασία |
| Γενικός στόχος : | 1.5.1 Βελτίωση ικανότητας πρόληψης και αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Ενημέρωση πολιτών με έντυπο υλικό για το πρόγραμμα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας | Α | 10.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |

| Άξονας : | 1.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 1.5 Πολιτική Προστασία |
| Γενικός στόχος : | 1.5.2 Ανάπτυξη υποδομών πολιτικής προστασίας |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Προμήθεια υλικού και εξοπλισμού για την πολιτική προστασία | Α | 10.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |

| Άξονας : | 1.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 1.5 Πολιτική Προστασία |
| Γενικός στόχος : | 1.5.2 Ανάπτυξη υποδομών πολιτικής προστασίας |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Χάραξη δρόμων σε αγροτικές περιοχές για πολιτική προστασία | Α | 100.000,00 |  | 25.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |

### Άξονας Προτεραιότητας 2: Ενίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής και των Υπηρεσιών Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού

#### Μέτρο 2.1. Υγεία και Κοινωνική φροντίδα

| Άξονας : | 2.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 2.1. Υγεία και Κοινωνική φροντίδα |
| Γενικός στόχος : | 2.1.1 Βελτίωση υφιστάμενων και δημιουργία νέων υποδομών προσχολικής αγωγής |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Παρεμβάσεις-βελτιώσεις Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Σητείας | Α | 50.000,00 |  | 30.000,00 |  |  |  | ΣΑΤΑ |

| Άξονας : | 2.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 2.1. Υγεία και Κοινωνική φροντίδα |
| Γενικός στόχος : | 2.1.2 Βελτίωση υφιστάμενων και δημιουργία νέων προγραμμάτων και δομών κοινωνικής φροντίδας, μέριμνας και ενσωμάτωσης |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Κτίριο Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων στον Οικισμό Γούδουρα | Α | 450.000,00 |  | 100.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |

| Άξονας : | 2.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 2.1. Υγεία και Κοινωνική φροντίδα |
| Γενικός στόχος : | 2.1.3 Βελτίωση και ανάπτυξη δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Συντήρηση αγροτικού ιατρείου Ζήρου | Α | 3.000,00 |  |  |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Αντικάτασταση παραθύρων στο Δημοτικό Σχολειο, το οποίο χτησιμοποιείται ως Ιατρείο και Εκλογικό Κέντρο- Περβολακίων | Α | 3.000,00 |  | 3.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |

#### Μέτρο 2.2. Υποδομές Εκπαίδευσης

| Άξονας : | 2.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 2.2. Υποδομές Εκπαίδευσης |
| Γενικός στόχος : | 2.2.1 Ανέγερση - Συντήρηση Σχολικών Μονάδων |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Συντήρηση παλιών Δημοτικών Σχολείων Σφάκας και Αγ. Φωτιάς. | Α | 67.900,00 |  | 30.000,00 |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Επισκευή παλαιού σχολείου Παρασπορίου | Α | 12.500,00 |  |  |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Βελτίωση κτηριακών εγκαταστάσεων σχολείων Α/βάθμιας & Β/βάθμιας εκπ/σης | Α | 100.000,00 |  | 25.000,00 |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Συντήρηση παλαιών δημοτικών σχολείων Σφάκας και Αγ.Φωτιάς (Β Φάση) | Α | 100.000,00 |  | 25.000,00 |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Συντήρηση παλαιού δημοτικού σχολείου & κοιν.κατ/τος Μαρωνιάς | Α | 50.000,00 |  | 25.000,00 |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Μόνωση στέγης δημοτικού σχολείου Παλαικάστρου | Α | 15.000,00 |  |  |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Μεταφορά λεβητοστασίου και βελτίωση περίφραξης στο δημοτικό σχολείο Παλ/στρου | Α | 6.850,00 |  |  |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Σητείας (προσθήκη αιθουσών) | Α | 2.000.000,00 |  | 500.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Αγορά κατάλληλου χώρου & ανέγερση σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου Σητείας | Α | 6.000.000,00 |  | 1.500.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Αγορά κατάλληλου χώρου & ανέγερση σχολικού συγκροτήματος για μεταστέγαση του 1ου Δημοτικού Σχολείου | Α | 3.000.000,00 |  | 500.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Aγορά κατάλληλου χώρου & ανέγερση Νηπιαγωγείου Σητείας | Α | 500.000,00 |  | 125.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Αγορά κατάλληλου χώρου & ανέγερση Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) – Ειδικού Δημοτικού Σχολείου – Ειδικού Νηπιαγωγείου Σητείας | Α | 1.000.000,00 |  | 250.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Αναπαλαίωση σχολείου Κάτω Επισκοπής | Α | 100.000,00 |  | 25.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Αναστήλωση των δημοτικών σχολείων στους οικισμούς Παπαγιαννάδων , Σκλάβων και Βορί | Α | 100.000,00 |  | 25.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Αναστήλωση Δημοτικού Σχολείου Απιδίων | Α | 100.000,00 |  | 25.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Βελτίωση WC δημοτικού σχολείου Κατσιδωνίου και μόνωση οροφής. | Α | 6.000,00 |  |  |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Αντικατάσταση στέγης παλαιού Δημοτικού Σχολείου στον οικισμό Σίτανος | Α | 12.000,00 |  | 12.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Π. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΛΑΔΙΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ | Α | 20.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΣ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | Α | 12.000,00 |  | 12.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Π.ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ -ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ | Α | 30.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Π.ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΥΣΣΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ - ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ¬ΕΠΙΣΚ ΤΟΥΑΛΕΤ. ΒΑΨΙΜΟ | Α | 30.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Συντήρηση και ανακατασκευή του υπάρχοντος Δημοτικού Σχολείου Χαμεζίου | Α | 50.000,00 |  | 15.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |

| Άξονας : | 2.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 2.2. Υποδομές Εκπαίδευσης |
| Γενικός στόχος : | 2.2.2 Ανάπτυξη υποδομών εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Διεκδίκηση λειτουργίας ενός νέου επιπλέον Τμήματος του Τ.Ε.Ι. Κρήτης | Α | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

#### Μέτρο 2.3. Αθλητισμός και Νεολαία

| Άξονας : | 2.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 2.3. Αθλητισμός και Νεολαία |
| Γενικός στόχος : | 2.3.1 Κατασκευή νέων - αξιοποίηση και συντήρηση υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Αθλητικό Κέντρο Σητείας (χώρος κάτω από την κερκίδα) | Α | 582.022,16 |  | 100.000,00 |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Κατασκευή Συμπληρωματικών υποδομών στο Εθνικό Στάδιο Σητείας | Α | 841,57 |  |  |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Αθλητικό κέντρο Σητείας(στίβος και γήπεδο ποδοσφαίρου) | Α | 427.716,44 |  | 100.000,00 |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Ηλεκτροφωτισμός αθλητικών χώρων-παιδικών χαρών | Α | 45.000,00 |  | 25.000,00 |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 Παλ/στρου | Α | 85.000,00 |  | 15.000,00 |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Βελτίωση γηπέδου BASKET Γυμνασίου Παλ/στρου | Α | 25.000,00 |  | 15.000,00 |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Γήπεδο ποδοσφαίρου Παλαικάστρου (Α Φάση) | Α | 100.232,23 |  | 20.000,00 |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Κατασκευή κερκίδων στα Δημοτικά Γήπεδα Αντισφαίρισης, προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις φιλοξενίας Εθνικών & Διεθνών Τουρνουά Τένις | Α | 70.000,00 |  | 20.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Κατασκευή κλειστού γηπέδου τύπου Τ-10 στο νέο σχέδιο πόλης (Κολονέλο) χωρητικότητας 2.300 θέσεων (υπάρχει έτοιμη μελέτη) | Α | 2.500.000,00 |  | 1.000.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Κατασκευή στέγης στο Κολυμβητήριο της πόλης | Α | 300.000,00 |  | 100.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Ολοκλήρωση εργασιών στο Εθνικό Στάδιο Σητείας (Αποπεράτωση) | Α | 800.000,00 |  | 200.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου 5Χ5 Πισκοκεφάλου | Α | 15.000,00 |  |  |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Κατασκευή γηπέδου 5Χ5. Ζάκρου | Α | 80.000,00 |  | 20.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Γήπεδο (χλοοτάπητας –κερκίδες) Παλαιοκάστρου | Α | 30.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Κατασκευή Γηπέδου 5Χ5 (σε χώρο που θα παραχωρηθεί δωρεάν) Ζήρου | Α | 30.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |

| Άξονας : | 2.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 2.3. Αθλητισμός και Νεολαία |
| Γενικός στόχος : | 2.3.2 Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και προγραμμάτων άθλησης |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Σκακιστικό πρωτάθλημα Δήμου Σητείας για παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου | Α | 5.000,00 |  | 1.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Αξιοποίηση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού (π.χ. Αθλητισμός και Γυναίκα, Αθλητισμός και Παιδί κλπ.) | Α | 55.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |

| Άξονας : | 2.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 2.3. Αθλητισμός και Νεολαία |
| Γενικός στόχος : | 2.3.4 Δημιουργία κινήτρων για την ενεργή συμμετοχή των νέων στην τοπική ανάπτυξη και θεσμική λειτουργία |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Κατασκευή Ψηφιακού Μουσείου στο κληροδότημα Δαουράκη | Α | 50.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |

| Άξονας : | 2.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 2.3. Αθλητισμός και Νεολαία |
| Γενικός στόχος : | 2.3.5 Προώθηση συνεργασιών με τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς αθλητικούς φορείς και οργανώσεις |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Διαδημοτικά τουρνουά μαζικού αθλητισμού | Α | 15.000,00 |  | 3.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Διοργάνωση παγκόσμιας ημέρας χωρίς αυτοκίνητο (ποδηλατικός περίπατος) | Α | 20.000,00 |  | 4.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |

#### Μέτρο 2.4. Τουρισμός και Πολιτισμός

| Άξονας : | 2.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 2.4. Τουρισμός και Πολιτισμός |
| Γενικός στόχος : | 2.4.1 Ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Επιλογή κατάλληλου χώρου για τη δημιουργία Δημοτικού Camping | Α | 300.000,00 |  | 75.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |

| Άξονας : | 2.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 2.4. Τουρισμός και Πολιτισμός |
| Γενικός στόχος : | 2.4.1 Ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Δημιουργία – Ανέγερση Αστεροσκοπείου Λαϊκού Τύπου (ανοικτό σε σχολεία, ερασιτέχνες αστρονόμους, επισκέπτες) στην περιοχή Μυστρί | Α | 2.000.000,00 |  | 500.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Ανάπλαση νερόμυλου (Μέσα Μύλος) και περιβάλλοντος χώρου. | Α | 100.000,00 |  | 25.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |

| Άξονας : | 2.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 2.4. Τουρισμός και Πολιτισμός |
| Γενικός στόχος : | 2.4.1 Ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Ανάπλαση νερόμυλου (Μέσα Μύλος) και περιβάλλοντος χώρου. | Α | 100.000,00 |  | 25.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Ανάπλαση παλαιού φούρνου στα κελάρια Ζάκρου | Α | 50.000,00 |  | 15.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |

| Άξονας : | 2.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 2.4. Τουρισμός και Πολιτισμός |
| Γενικός στόχος : | 2.4.2 Διοργάνωση εκδηλώσεων τοπικής, εθνικής και διεθνούς εμβέλειας |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Καθιέρωση ετήσιας γιορτής τσικουδιάς | Α | 30.000,00 |  | 6.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Καθιέρωση ετήσιας γιορτής λαδιού | Α | 50.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΙΔΟΙ ΠΟΡΟΙ |

| Άξονας : | 2.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 2.4. Τουρισμός και Πολιτισμός |
| Γενικός στόχος : | 2.4.3 Αξιοποίηση υφιστάμενων και δημιουργία νέων υποδομών για πολιτιστική χρήση |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Παραχώρηση του κτιρίου ιδιοκτησίας της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου (Κεντρική Πλατεία) και κατεδάφισή του προκειμένου να επεκταθεί η υπάρχουσα Κεντρική Πλατεία | Α | 70.000,00 |  | 15.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Παραχώρηση του κτιρίου του παλαιού Απεντομωτηρίου στην περιοχή Κόκκινα Σητείας, ιδιοκτησίας Περιφέρειας Κρήτης για τη στέγαση του Λιμεναρχείου & Τελωνείου. | Α | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Αναπαλαίωση κτιρίου Δημοτικού Σχολείου | Α | 35.000,00 |  | 15.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Παρέμβαση προς Εφορία Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων για αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων στην περιφέρεια της κοινότητας Χαμεζίου | Α | 10.000,00 |  | 5.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Εκθεσιακός - μουσειακός χώρος με ανάδειξη του παλαιού σχολειού Χαμεζίου | Α | 10.000,00 |  | 5.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Μελέτη για σήμανση του μονοπατιού ΧΑΜΕΖΙ - ΑΝΑΛΗΨΗ | Α | 2.000,00 |  |  |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |

| Άξονας : | 2.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 2.4. Τουρισμός και Πολιτισμός |
| Γενικός στόχος : | 2.4.4 Ανάδειξη πολιτιστικού αποθέματος |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Δημιουργία Κέντρου Ερευνών και Μελετών Κρητικού Πολιτισμού | Α | 300.000,00 |  | 75.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Κατασκευή μνημείου στον τόπο μαρτυρίου των Χριστιανών στην περιοχή Λυγαρά | Α | 1.000,00 | 1.000,00 |  |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |

### Άξονας Προτεραιότητας 3: Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση

#### Μέτρο 3.1. Απασχόληση

| Άξονας : | 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 3.1. Απασχόληση |
| Γενικός στόχος : | 3.1.1 Δημιουργία κατάλληλων συνθηκών κατάρτισης και ευκαιριών απασχόλησης |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Τοπικές Πρωτοβουλίες - Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ενίσχυσης της απασχόλησης | Α | 450.000,00 |  | 150.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |

#### Μέτρο 3.2. Ανάπτυξη Πρωτογενή δευτερογενή και τριτογενής τομέα

| Άξονας : | 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 3.2. Ανάπτυξη Πρωτογενή δευτερογενή και τριτογενής τομέα |
| Γενικός στόχος : | 3.2.2 Προώθηση δράσεων κοινωνικής οικονομίας |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Δημιουργία καταναλωτικών συναιτερισμών με κοινωφελείς προεκτάσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. | Α | 100.000,00 |  | 25.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |

| Άξονας : | 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 3.2. Ανάπτυξη Πρωτογενή δευτερογενή και τριτογενής τομέα |
| Γενικός στόχος : | 3.2.3 Δημιουργία και επέκταση δημοτικών επιχειρηματικών υποδομών |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Εκπόνηση μελέτης για επενδυτική δράση - 'Ιδρυση μονάδας Χαμεζίου παραγωγής αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών | Α | 80.000,00 |  | 20.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |

| Άξονας : | 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 3.2. Ανάπτυξη Πρωτογενή δευτερογενή και τριτογενής τομέα |
| Γενικός στόχος : | 3.2.4 Ενίσχυση και εκσυγχρονισμός του Πρωτογενή Τομέα |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Μελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου στο Γούδουρα | Α | 150.000,00 |  | 40.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Μελέτη Ανάδιάρθρωσης Καλλιεργειών | Α | 50.000,00 |  | 12.500,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Μελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου στον Ξερόκαμπο | Α | 150.000,00 |  | 40.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Ενίσχυση Μελισσοκομίας Χαμεζίου | Α | 50.000,00 |  | 12.500,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |

#### Μέτρο 3.3. Καινοτομία και Οικονομία της Γνώσης

Δεν υπάρχει δράση Α’ προτεραιότητας.

### Άξονας Προτεραιότητας 4: Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου

#### Μέτρο 4.1. Διαδικασίες διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών

| Άξονας : | 4.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 4.1. Διαδικασίες διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών |
| Γενικός στόχος : | 4.1.1 Βελτίωση διοικητικής ικανότητας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Δήμου |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου Νομού Λασιθίου & ίδρυση - λειτουργία Δημοτικού Λιμενικού Σητείας | Α | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

| Άξονας : | 4.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 4.1. Διαδικασίες διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών |
| Γενικός στόχος : | 4.1.1 Βελτίωση διοικητικής ικανότητας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Δήμου |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. | Α |  |  |  |  |  |  |  |
| Επικαιροποίηση διαχειριστικής επάρκειας | Α | 10.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης, μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών | Α | 50.000,00 |  | 12.500,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Ανάπτυξη και εφαρμογή Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ) | Α | 40.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |

| Άξονας : | 4.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 4.1. Διαδικασίες διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών |
| Γενικός στόχος : | 4.1.2 Αναδιοργάνωση και ορθολογική λειτουργία των Νομικών Προσώπων του Δήμου |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Μελέτη αναδιοργάνωσης και λειτουργίας των Νομικών Προσώπων του Δήμου | Α | 20.000,00 |  | 20.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |

#### Μέτρο 4.2. Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού και βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής

| Άξονας : | 4.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 4.2. Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού και βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής |
| Γενικός στόχος : | 4.2.2 Διαμόρφωση ενός ασφαλούς, υγιούς και λειτουργικού περιβάλλοντος εργασίας |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΚΟΠΗΣ- ΣΟΒΑΔΕΣ-ΒΑΨΙΜΑΤΑ | Α | 12.000,00 |  | 12.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Επισκευή Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Έξω Μουλιανών ( μόνωση κλπ) | Α | 15.000,00 |  | 15.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |

| Άξονας : | 4.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 4.2. Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού και βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής |
| Γενικός στόχος : | 4.2.3 Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων - Επιμόρφωση |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Δαπάνες συμμετοχής στελεχών Δήμου σε επιμορφωτικά σεμινάρια / παρακολούθηση ημερίδων και συνεδρίων | Α | 24.000,00 |  | 6.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |

| Άξονας : | 4.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 4.2. Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού και βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής |
| Γενικός στόχος : | 4.2.4 Προμήθεια, συντήρηση και αναβάθμιση μηχανολογικού, τεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Επισκευή συντήρηση Δημοτικού Καταστήματος Χαμεζίου | Α | 6.899,00 |  |  |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων γραφείων Τ.Δ | Α | 1.650,01 |  |  |  |  |  | ΣΑΤΑ |
| Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων - Λιθίνες | Α | 10.000,00 |  | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος στους Πεύκους και τοποθέτησης πλακιδίνω στο δάπεδο | Α | 7.000,00 |  | 7.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Αντικατάσταση του μοτέρ στους Αγίους Σαράντα - Περβολακίων | Α | 27.000,00 |  | 7.000,00 | 20.000,00 |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Επικσευή Κοινοτικού Καταστήματος Περβολακίων | Α | 8.000,00 |  | 8.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος | Α | 2.000,00 |  | 2.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |

| Άξονας : | 4.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 4.2. Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού και βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής |
| Γενικός στόχος : | 4.2.4 Προμήθεια, συντήρηση και αναβάθμιση μηχανολογικού, τεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΔΕΥΑΣ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Προμήθεια οχημάτων & μηχανημάτων έργων ΔΕΥΑΣ. | Α | 240.000,00 |  | 60.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Βελτίωση-Αναβάθμιση του Λογισμικού(Software) & Εξοπλισμός (Hardware) ΔΕΥΑΣ | Α | 80.000,00 |  | 20.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |

#### Μέτρο 4.3. Βελτίωση Οικονομικών και Αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας

| Άξονας : | 4.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 4.3. Βελτίωση Οικονομικών και Αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας |
| Γενικός στόχος : | 4.3.1 Βελτίωση των οικονομικών του Δήμου |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Ενοικίαση οικοπέδου ιδιοκτησίας Σολιδάκη Αντωνίου | Α | 10.000,00 |  | 2.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |

| Άξονας : | 4.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 4.3. Βελτίωση Οικονομικών και Αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας |
| Γενικός στόχος : | 4.3.2 Ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων παρακολούθησης και διαχείρισης έργων |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης & Διαχείρισης Έργων | Α | 30.000,00 |  | 15.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |

| Άξονας : | 4.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 4.3. Βελτίωση Οικονομικών και Αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας |
| Γενικός στόχος : | 4.3.3 Αξιοποίηση της Δημοτικής περιουσίας |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Εκπόνηση μελέτης για τις δυνατότητες αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας, με απαραίτητη προϋπόθεση την καταγραφή και αποτίμηση δημοτικών περιουσιακών στοιχείων | Α | 50.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |

#### Μέτρο 4.4. Εταιρικές σχέσεις και Συνεργασίες

| Άξονας : | 4.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 4.4. Εταιρικές σχέσεις και Συνεργασίες |
| Γενικός στόχος : | 4.4.1 Ενίσχυση διαδημοτικών συνεργασιών |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Συνεργασία με κοινωνικούς φορείς του Δήμου | Α | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

#### Μέτρο 4.5. Διαδικασίες βελτίωσης της σχέσης του Δήμου με τους πολίτες

| Άξονας : | 4.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 4.5. Διαδικασίες βελτίωσης της σχέσης του Δήμου με τους πολίτες |
| Γενικός στόχος : | 4.5.1 Ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος e - government | Α | 120.000,00 |  | 30.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |

| Άξονας : | 4.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 4.5. Διαδικασίες βελτίωσης της σχέσης του Δήμου με τους πολίτες |
| Γενικός στόχος : | 4.5.2 Βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες του Δήμου |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Δημιουργία ηλεκτρονικού/δικτιακού συστήματος έκδοσης εγγράφων | Α | 30.000,00 |  | 30.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |

#### Μέτρο 4.6. Ψηφιακή Σύγκλιση

| Άξονας : | 4.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 4.6. Ψηφιακή Σύγκλιση |
| Γενικός στόχος : | 4.6.1 Αξιοποίηση και επέκταση της ευρυζωνικότητας |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Ολοκλήρωση Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών του Δήμου Σητείας (ΜΑΝ Σητείας). | Α | 300.000,00 |  | 75.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |
| Δημιουργία κέντρου ελεύθερης πρόσβασης πολιτών στο διαδίκτυο. | Α | 20.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Επέκταση ασύρματου δικτύου πρόσβασης πολιτών στο διαδίκτυο, στο Δήμο Σητείας | Α | 30.000,00 |  | 15.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Επέκταση ασυρμάτου δικτύου Δημοτικών κοινοτήτων για ελεύθερη πρόσβαση πολιτών στο διαδίκτυο | Α | 100.000,00 |  | 25.000,00 |  |  |  | ΕΣΠΑ |

#### Μέτρο 4.7. Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες

| Άξονας : | 4.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ |
| --- | --- |
| Μέτρο : | 4.7. Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες |
| Γενικός στόχος : | 4.7.1 Ισόρροπη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων |
| Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης: | ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| ΔΡΑΣΕΙΣ |
| Τίτλος Δράσης | Ιεράρχηση | Συνολική Δαπάνη | ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Ολοκληρωμένη μελέτη ανάπτυξης της περιοχής του Δ. Σητείας | Α | 120.000,00 |  | 60.000,00 |  |  |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |

Ειδικότερα

Πίνακας 1	Χρηματοδοτικός πίνακας ανά πηγή χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ), δράση και  έτος

| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΤΟΣ (σε ΕΥΡ.) |
| --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ΣΥΝΟΛΑ |
| ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ |
| ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | 170.000,00 | 18.668.000,00 | 17.275.000,00 | 16.405.000,00 | 15.755.000,00 | 68.273.000,00 |
| ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗ |
| Δράσεις Άξονα 1 |  |  |  |  |  |  |
| Ανάδειξη παραδοσιακού μονοπατιού από του Ρίχτη μέχρι την πηγή. |  | 25.000,00 |  |  |  | 100.000,00 |
| Ανάπλαση Παραλία Βούρλια - Αλατσόλιμνη & Παραλίας Μαζίδα Άμμο ( με επέκταση ηλεκτροφωτισμού ) |  | 50.000,00 |  |  |  | 200.000,00 |
| Τοποθέτηση Α.Π.Ε. σε μέρος του υπάρχοντος Δημοτικού Φωτισμού |  | 120.000,00 |  |  |  | 600.000,00 |
| Αντικαταστάσεις – Επεκτάσεις αποχετευτικών δικτύων Τοπικών Κοινοτήτων & Οικισμών Δήμου Σητείας. |  | 375.000,00 |  |  |  | 1.500.000,00 |
| Αντικαταστάσεις – Επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης Τοπικών Κοινοτήτων-Οικισμών Δήμου Σητείας. |  | 300.000,00 |  |  |  | 1.200.000,00 |
| Επεκτάσεις δικτύων αποχέτευσης όμβριων Τοπικών Κοινοτήτων & Οικισμών Δήμου Σητείας. |  | 225.000,00 |  |  |  | 1.000.000,00 |
| Προμήθεια αποφρακτικού μηχανήματος. |  | 200.000,00 |  |  |  | 350.000,00 |
| Επέκταση-Αναβάθμιση Ε.Ε.Λ. Σητείας σε τριτοβάθμια επεξεργασία-Επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων Ε.Ε.Λ. Σητείας για άρδευση |  | 325.000,00 |  |  |  | 1.300.000,00 |
| Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης πόλεως Σητείας Δήμου Σητείας. |  | 625.000,00 |  |  |  | 2.500.000,00 |
| Προμήθεια συστημάτων μέτρησης παροχής και παρακολούθησης (τηλεμετρία) υδρευτικών γεωτρήσεων και δεξαμενών ύδρευσης Τοπικών Κοινοτήτων-Οικισμών & πόλεως Σητείας του Δήμου Σητείας. |  | 25.000,00 |  |  |  | 100.000,00 |
| Κατασκευή αντλιοστασίου λυμάτων ΑΓ. ΦΩΤΙΑΣ και αγωγός μεταφοράς στο αντλιοστάσιο Τ.Ε.Ι. ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ. |  | 63.000,00 |  |  |  | 213.000,00 |
| Αξιοποίηση γεώτρησης στη θέση Αμμούδι |  | 37.500 |  |  |  | 150.000,00 |
| Ανόρυξη γεώτρησης σε σημείο που θα υποδειχθεί στη Μυρσίνη |  | 20.000,00 |  |  |  | 80.000,00 |
| Ανόρυξη Γεώτρησης στην περιοχή Ξερόκαμπου Ζήρου |  | 50.000,00 |  |  |  | 200.000,00 |
| Διάνοιξη και αξιοποίηση αρδευτικής Γεώτρησης Χαμεζίου |  | 95.000,00 |  |  |  | 380.000,00 |
| Ανόρυξη και αξιοποίηση ερευνητικής γεώτρησης στη θέση "Δίγο μνήμα" |  | 62.500,00 |  |  |  | 250.000,00 |
| ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ-ΣΦΑΚΑΚΙΑ-ΚΑΤΩ ΔΡΥΣ-ΖΟΥ) |  | 125.000,00 |  |  |  | 500.000,00 |
| ΑΝΩΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΦΟΥΡΟΣ |  | 25.000,00 |  |  |  | 100.000,00 |
| Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση «Άι Γιώργης» Σκοπής. |  | 50.000,00 |  |  |  | 200.000,00 |
| Δημιουργία νέου κυττάρου ΧΥΤΑ Σητείας |  | 2.000.000,00 |  |  |  | 6.500.000,00 |
| Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικοί Καθαρισμοί) Τοπικών Κοινοτήτων & Οικισμών Δήμου Σητείας |  | 800.000,00 |  |  |  | 2.600.000,00 |
| Πράξη εφαρμογής της επέκτασης του σχεδίου πόλεως στην περιοχή Κολονέλο Σητείας |  | 60.000,00 |  |  |  | 180.000,00 |
| Διανοίξεις οδών – υποδομές σχεδίου πόλεως στην περιοχή Κολονέλο Σητείας |  | 1.500.000,00 |  |  |  | 5.000.000,00 |
| Επέκταση σχεδίου πόλεως στην περιοχή Πετράς Σητείας |  | 25.000,00 |  |  |  | 100.000,00 |
| Δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) στο Δήμο Σητείας |  | 100.000,00 |  |  |  | 250.000,00 |
| Πολεοδομικό Παλαικάστρου –Αγκαθιά |  | 100.000,00 |  |  |  | 300.000,00 |
| Διαμόρφωση – βελτίωση της οδού Καραμανλή από το ύψος της Κεντρικής Πλατείας (Άγνωστος Στρατιώτης) έως την οδό Ανδρέα Παπανδρέου |  | 150.000,00 |  |  |  | 500.000,00 |
| Ανάθεση λιμενικής μελέτης κατασκευής τεχνητών υφάλων με σκοπό τη διαπλάτυνση της αμμουδιάς της παραλίας Σητείας |  | 50.000,00 |  |  |  | 150.000,00 |
| Αναβάθμιση αστικού πρασίνου στην ευρύτερη περιοχή της πόλης της Σητείας (περιφερειακός δρόμος, παραλιακό μέτωπο, ιστορικό κέντρο, νέο σχέδιο πόλης) |  | 25.000,00 |  |  |  | 100.000,00 |
| Αξιοποίηση έκτασης Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας στην περιοχή Κόκκινα Σητείας για τη δημιουργία αλσυλλίου |  | 40.000,00 |  |  |  | 150.000,00 |
| Δημιουργία πεζοδρομίων – αναβάθμιση στις οδούς Καταπότη & Νικολάου Πλαστήρα |  | 80.000,00 |  |  |  | 300.000,00 |
| Βελτίωση-αναβάθμιση του δρόμου που συνδέει τα δύο λιμάνια |  | 50.000,00 |  |  |  | 150.000,00 |
| Πλακόστρωση των δύο (2) μαρίνων του λιμανιού |  | 100.000,00 |  |  |  | 400.000,00 |
| Βελτίωση – αναβάθμιση παραλιακού μετώπου από το ύψος της οδού Ανδρέα Παπανδρέου έως την Μαρίνα στην αρχή της παραλίας |  | 50.000,00 |  |  |  | 200.000,00 |
| Ανάπλαση Πάρκου Χλουβεράκη |  | 100.000,00 |  |  |  | 400.000,00 |
| Βελτίωση-αναβάθμιση παραλιακού μετώπου της οδού Ρουσελάκη (Κόκκινα) |  | 50.000,00 |  |  |  | 200.000,00 |
| Βελτίωση-αναβάθμιση Παραθαλάσσιου Ενετικού Τοίχους και των Ρωμαϊκών ιχθυοδεξαμενών επί της οδού Καραβελάκη (Κόκκινα) |  | 30.000,00 |  |  |  | 150.000,00 |
| Διαμόρφωση χώρου και κατασκευή αίθουσας στην περιοχή Γεράκι. |  | 25.000,00 |  |  |  | 100.000,00 |
| Ανάπλαση Πλατείας Απιδίων |  | 25.000,00 |  |  |  | 100.000,00 |
| ΑΠΟΞΥΛΩΣΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ στη θέση πλατείας 25ης Μαρτίου ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ με κατάλληλη ΑΝΑΠΛΑΣΗ και ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ να γίνει ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΓΙΑ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ |  | 25.000,00 |  |  |  | 100.000,00 |
| «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ στο ΝΟΤΙΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (Κάτω Γειτονιάς) και της ΠΛΑΤΕΙΑΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ» |  | 25.000,00 |  |  |  | 100.000,00 |
| «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΦΑΜΠΡΙΚΑΣ» |  | 15.000,00 |  |  |  | 50.000,00 |
| ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΝΑΣΤΥΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ |  | 15.000,00 |  |  |  | 50.000,00 |
| ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΤΩ ΒΡΥΣΗΣ ΠΑΡΑΣΠΟΡΙΟΥ |  | 15.000,00 |  |  |  | 50.000,00 |
| ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΒΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ |  | 25.000,00 |  |  |  | 100.000,00 |
| ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΗΓΗΣ ΖΟΥ |  | 25.000,00 |  |  |  | 100.000,00 |
| Αναπλάσεις οικισμών Παπαγιαννάδων |  | 100.000,00 |  |  |  | 500.000,00 |
| Αποπεράτωση Ανάπλασης Οικισμού Ζήρου |  | 35.000,00 |  |  |  | 150.000,00 |
| Ανάπλαση (πλακόστρωση κεντρικού δρόμου κλ) -ηλεκτροφωτισμός οικισμού ΒΟΪΛΑΣ |  | 75.000,00 |  |  |  | 300.000,00 |
| Ανάπλαση τμήματος των οικισμών Κατσιδώνι – Σίτανος - Σανδάλι |  | 50.000,00 |  |  |  | 300.000,00 |
| ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ της Τοπικής Κοινότητας με ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ |  | 25.000,00 |  |  |  | 50.000,00 |
| Ανάθεση μελέτης για τη δυνατότητα σύνδεσης της οδού Νικολάου Πλαστήρα δυτικά με την Εθνική Οδό Σητείας Αγίου Νικολάου και ανατολικά με την οδό Νικητάκη Νικολάου |  | 25.000,00 |  |  |  | 100.000,00 |
| Τσιμεντοστρώσεις αγροτικού δικτύου της Δημοτικής Κοινότητας Σητείας |  | 125.000,00 |  |  |  | 500.000,00 |
| Ανάπλαση παραδοσιακών Κοινοτικών δρόμων περιμετρικά Αγίας Άννας Πισκοκεφάλου |  | 25.000,00 |  |  |  | 100.000,00 |
| Αγροτική Οδοποιία ( καθαρισμός διάνοιξη αγροτικών δρόμων) Πισκοκεφάλου |  | 10.000,00 |  |  |  | 50.000,00 |
| Αγροτική οδοποιία ( βελτίωση δρόμων) Μυρσίνης |  | 10.000,00 |  |  |  | 50.000,00 |
| Τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου από Μυρσίνη –Λιναρές |  | 20.000,00 |  |  |  | 100.000,00 |
| Δημοτική οδοποιϊα Χάνδρας |  | 100.000,00 |  |  |  | 500.000,00 |
| Διαπλάτυνση δρόμου Χανδρά- Αρμένοι |  | 50.000,00 |  |  |  | 200.000,00 |
| Πλακόστρωση δρόμων εντός οικισμού Χανδρά |  | 50.000,00 |  |  |  | 200.000,00 |
| Δημοτική Οδοποιία Γούδουρα |  | 75.000,00 |  |  |  | 300.000,00 |
| Ανάπλαση Κεντρικών Οδών Γούδουρα |  | 50.000,00 |  |  |  | 200.000,00 |
| Βελτίωση και Συντήρηση Επαρχιακού Δρόμου από Διαστάυρωση Αγίας Τριάδας μέχρι Χαμαίτουλο |  | 50.000,00 |  |  |  | 200.000,00 |
| Ασφαλτόστρωση ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ –ΑΠΙΔΑΚΗ – ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ |  | 40.000,00 |  |  |  | 180.000,00 |
| ΔΙΑΝΟΙΞΗ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ του ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ από οικία Ι. Λαγιάκου έως οικίες Κασσωτάκη – Παπαδάκη. |  | 15.000,00 |  |  |  | 50.000,00 |
| Διαπλάτυνση και ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ από οικία Π. Παπαδάκη με ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ (Για Βελτίωση και Αποσυμφόρηση της Κυκλοφορίας). |  | 15.000,00 |  |  |  | 50.000,00 |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΧΛΑΔΙΑ - ΠΛΑΤΥΣΚΙΝΟ-ΜΑΡΩΝΙΑ |  | 25.000,00 |  |  |  | 100.000,00 |
| ΑΣΦΑΛΤΡΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΠΛΑΤΥΒΟΛΙΑ |  | 20.000,00 |  |  |  | 80.000,00 |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΜΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ 2000Μ |  | 20.000,00 |  |  |  | 80.000,00 |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ-ΖΑΧΑΡΙΝΟΣ 2000Μ |  | 25.000,00 |  |  |  | 100.000,00 |
| ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΟΦΗΣ ΣΚΑΛΑΚΙΑ |  | 37.500,00 |  |  |  | 150.000,00 |
| Ασφαλτόστρωση δρόμων εντός οικισμού Σκοπής από οικία Παπαδάκη Γεωργίου μέχρι οικία Φουντουλάκη Παντελή και από οικία Μουλιανιτάκη Γεωργίου μέχρι οικία Λεβαντάκη Ιωάννη. |  | 10.000,00 |  |  |  | 50.000,00 |
| Αποπεράτωση ασφαλτόστρωσης δρόμου από Πλατάνι μέχρι διασταύρωση Μονής Φανερωμένης και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων σε επικίνδυνες στροφές στις θέσεις «Χαλικιά – Πλατάνι – Τραχιλα – Παπαδιόκαμπο» |  | 37.500,00 |  |  |  | 150.000,00 |
| Διαμόρφωση – κατασκευή τεχνικών – τσιμεντόστρωση – ασφαλτόστρωση του δρόμου Σκοπής - Ντιχαλά - Δάσους – Παρασπόρι |  | 50.000,00 |  |  |  | 200.000,00 |
| Μελέτη και κατασκευή έργου αντιστήριξης δρόμου από Λίμνη έως Πλατάνι |  | 25.000,00 |  |  |  | 100.000,00 |
| Βελτίωση συνθηκών δημοτικού φωτισμού (τοποθέτηση φωτιστικών τα οποία δεν θα διαχέουν το φως προς τα επάνω) |  | 25.000,00 |  |  |  | 150.000,00 |
| Συνολική αναβάθμιση παραλιακού μετώπου Σητείας-Πετράς-Καραβόπετρας |  | 250.000,00 |  |  |  | 1.500.000,00 |
| Αγορά οικοπέδου για επέκταση πλατείας στη Συκιά |  | 25.000,00 |  |  |  | 100.000,00 |
| Κατασκευή parking τροχόσπιτων στον Κουρεμένο. |  | 30.000,00 |  |  |  | 150.000,00 |
| Χάραξη δρόμων σε αγροτικές περιοχές για πολιτική προστασία |  | 25.000,00 |  |  |  | 100.000,00 |
| Ανάδειξη φυσιολατρικών μονοπατιών στην κοιλάδα Δραπάνων , στην κοιλάδα Παντέλι και στην διαδρομή Συκιά – Φρούριο Μόντε Φόρτε |  | 100.000,00 |  |  |  | 300.000,00 |
| Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Σητείας (Ο.Σ.Α.Α.) |  | 2.000.000,00 |  |  |  | 6.500.000,00 |
| Πλακόστρωση με κυβόλιθο της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου από το ύψος της οδού Καπετάν Σήφη έως την οδό Γαλανάκη |  | 25.000,00 |  |  |  | 100.000,00 |
| Βελτίωση και αναβάθμιση του δρόμου που συνδέει την Μαρίνα Σαλιγκόπουλου με τον εξωτερικό λιμενοβραχίονα του κεντρικού λιμανιού |  | 50.000,00 |  |  |  | 200.000,00 |
| Πλακόστρωση της εξωτερικής πλευράς του λιμενοβραχίονα περιμετρικά του λιμανιού |  | 25.000,00 |  |  |  | 100.000,00 |
| Ολοκληρωμένη εγκατάσταση Τουριστικής Μαρίνας |  | 500.000,00 |  |  |  | 2.000.000,00 |
| Αποκατάσταση – βελτίωση των σκαλοπατιών (σκαλών) του ιστορικού κέντρου της πόλης |  | 75.000,00 |  |  |  | 300.000,00 |
| Βελτίωση και αναβάθμιση οδού Ιωνίας & Πλατείας Καζάρμας έως το ύψος του Ενετικού Φρουρίου |  | 50.000,00 |  |  |  | 250.000,00 |
| Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στη θέση "Βαγιά"- Λιθίνες |  | 25.000,00 |  |  |  | 100.000,00 |
| Κατασκευή δεξαμενής στη θέση "Πάπουρα" - Λιθίνες |  | 40.000,00 |  |  |  | 150.000,00 |
| Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Ανάληψης, Σωπάτας, Κάμπου, Πιλαλήματα- Πεύκων |  | 50.000,00 |  |  |  | 200.000,00 |
| Ασφαλτόστρωση δρόμων - Λιθίνες |  | 25.000,00 |  |  |  | 100.000,00 |
| Τσιμεντόστρωση τμημάτων αγροτικών δρόμων σε παραλιακά σημεία - Πεύκων |  | 25.000,00 |  |  |  | 100.000,00 |
| Ανάπλαση κεντρικής πλατείας της Τοπικής Κοινότητας Μέσα Μουλιανών |  | 50.000,00 |  |  |  | 200.000,00 |
| Δράσεις Άξονα 2 |  |  |  |  |  |  |
| Κτίριο Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων στον Οικισμό Γούδουρα |  | 100.000,00 |  |  |  | 450.000,00 |
| Αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Σητείας (προσθήκη αιθουσών) |  | 500.000,00 |  |  |  | 2.000.000,00 |
| Αγορά κατάλληλου χώρου & ανέγερση σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου Σητείας |  | 1.500.000,00 |  |  |  | 6.000.000,00 |
| Αγορά κατάλληλου χώρου & ανέγερση σχολικού συγκροτήματος για μεταστέγαση του 1ου Δημοτικού Σχολείου |  | 750.000,00 |  |  |  | 3.000.000,00 |
| Aγορά κατάλληλου χώρου & ανέγερση Νηπιαγωγείου Σητείας |  | 125.000,00 |  |  |  | 500.000,00 |
| Αγορά κατάλληλου χώρου & ανέγερση Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) – Ειδικού Δημοτικού Σχολείου – Ειδικού Νηπιαγωγείου Σητείας |  | 250.000,00 |  |  |  | 1.000.000,00 |
| Αναπαλαίωση σχολείου Κάτω Επισκοπής |  | 25.000,00 |  |  |  | 100.000,00 |
| Αναστήλωση των δημοτικών σχολείων στους οικισμούς Παπαγιαννάδων , Σκλάβων και Βορί |  | 25.000,00 |  |  |  | 100.000,00 |
| Αναστήλωση Δημοτικού Σχολείου Απιδίων |  | 25.000,00 |  |  |  | 100.000,00 |
| Κατασκευή κερκίδων στα Δημοτικά Γήπεδα Αντισφαίρισης, προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις φιλοξενίας Εθνικών & Διεθνών Τουρνουά Τένις |  | 20.000,00 |  |  |  | 70.000,00 |
| Κατασκευή κλειστού γηπέδου τύπου Τ-10 στο νέο σχέδιο πόλης (Κολονέλο) χωρητικότητας 2.300 θέσεων (υπάρχει έτοιμη μελέτη) |  | 1.000.000,00 |  |  |  | 2.500.000,00 |
| Κατασκευή στέγης στο Κολυμβητήριο της πόλης |  | 100.000,00 |  |  |  | 300.000,00 |
| Ολοκλήρωση εργασιών στο Εθνικό Στάδιο Σητείας (Αποπεράτωση) |  | 200.000,00 |  |  |  | 800.000,00 |
| Κατασκευή γηπέδου 5Χ5. Ζάκρου |  | 20.000,00 |  |  |  | 80.000,00 |
| Κατασκευή Ψηφιακού Μουσείου στο κληροδότημα Δαουράκη |  | 10.000,00 |  |  |  | 50.000,00 |
| Επιλογή κατάλληλου χώρου για τη δημιουργία Δημοτικού Camping |  | 75.000,00 |  |  |  | 300.000,00 |
| Δημιουργία – Ανέγερση Αστεροσκοπείου Λαϊκού Τύπου (ανοικτό σε σχολεία, ερασιτέχνες αστρονόμους, επισκέπτες) στην περιοχή Μυστρί |  | 500.000,00 |  |  |  | 2.000.000,00 |
| Ανάπλαση νερόμυλου (Μέσα Μύλος) και περιβάλλοντος χώρου. |  | 25.000,00 |  |  |  | 100.000,00 |
| Ανάπλαση παλαιού φούρνου στα κελάρια Ζάκρου |  | 15.000,00 |  |  |  | 50.000,00 |
| Πολιτιστική διαδρομή Ξεροκάμπου |  | 25.000,00 |  |  |  | 100.000,00 |
| Δημιουργία Κέντρου Ερευνών και Μελετών Κρητικού Πολιτισμού |  | 75.000,00 |  |  |  | 300.000,00 |
| Διεκδίκηση λειτουργίας ενός νέου επιπλέον Τμήματος του Τ.Ε.Ι. Κρήτης |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Δράσεις Άξονα 3 |  |  |  |  |  |  |
| Τοπικές Πρωτοβουλίες - Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ενίσχυσης της απασχόλησης |  | 150.000,00 |  |  |  | 450.000,00 |
| Εκπόνηση μελέτης για επενδυτική δράση - 'Ιδρυση μονάδας Χαμεζίου παραγωγής αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών |  | 20.000,00 |  |  |  | 80.000,00 |
| Μελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου στο Γούδουρα |  | 40.000,00 |  |  |  | 150.000,00 |
| Μελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου στον Ξερόκαμπο |  | 40.000,00 |  |  |  | 150.000,00 |
| Δράσεις Άξονα 4 |  |  |  |  |  |  |
| Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος e - government |  | 30.000,00 |  |  |  | 120.000,00 |
| Δημιουργία ηλεκτρονικού/δικτιακού συστήματος έκδοσης εγγράφων |  | 30.000,00 |  |  |  | 30.000,00 |
| Ολοκλήρωση Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών του Δήμου Σητείας (ΜΑΝ Σητείας). |  | 75.000,00 |  |  |  | 300.000,00 |
| Επέκταση ασυρμάτου δικτύου Δημοτικών κοινοτήτων για ελεύθερη πρόσβαση πολιτών στο διαδίκτυο |  | 25.000,00 |  |  |  | 100.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ |  | 18.668.000,00 |  |  |  | 68.123.000,00 |

Πίνακας 2	Χρηματοδοτικός πίνακας ανά πηγή χρηματοδότησης (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ), δράση και  έτος

| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΤΟΣ (σε ΕΥΡ.) |
| --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ΣΥΝΟΛΑ |
| ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | 406.110,00 | 2.143.270,00 | 1.583.500,00 | 820.000,00 | 625.000,00 | 5.577.880,00 |
| ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗ |
| Δράσεις Άξονα 1 |  |  |  |  |  |  |
| Δεντροφύτευση εισόδου Μυρσίνης |  |  |  |  |  | 5.000,00 |
| Καθαρισμός – συντήρηση φυσιολατρικής διαδρομής Φαράγγι Ρίχτη |  | 10.000,00 |  |  |  | 25.000,00 |
| Προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού για την εφαρμογή προγραμμάτων ανταποδοτικής ανακύκλωσης με ανταποδοτικό όφελος στο Δημότη (Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών) |  | 25.000,00 |  |  |  | 50.000,00 |
| Μεταφορά υλικού επίχωσης ΧΥΤΑ |  |  |  |  |  | 2.810,00 |
| Βελτίωση δρόμου πρόσβασης ΧΥΤΑ |  | 7.500,00 |  |  |  | 12.500,00 |
| Επιλογή κατάλληλου χώρου για την κατασκευή & λειτουργία Κυνοκομείου |  | 25.000,00 |  |  |  | 50.000,00 |
| Προμήθεια συστημάτων απολύμανσης πόσιμου νερού Τοπικών Κοινοτήτων-Οικισμών Δήμου Σητείας |  | 25.000,00 |  |  |  | 60.000,00 |
| Κοιτοποίηση ποταμού Σκλαβεδιάκου έως Κληματαριά |  | 15.000,00 |  |  |  | 50.000,00 |
| Προστασία πηγής ΖΟΥ με τοιχίο |  | 10.000,00 |  |  |  | 20.000,00 |
| Αντικατάσταση κεντρικού αρδευτικού αγωγού προς Γιαλό 160μ Φ 90 10ατ. Πρώτης γενιάς και 300 μ. Φ 90 16 ατ. |  | 23.000,00 |  |  |  | 53.000,00 |
| Επέκταση αρδευτικού δικτύου 500 μ. Στην περιοχή ΒΟΡΝΟ |  |  |  |  |  | 2.500,00 |
| Μελέτη Αρδευτικού Ζήρου |  | 25.000,00 |  |  |  | 50.000,00 |
| Αλλαγή στο κεντρικό λάστιχο μεταφοράς νερού τις γραμμής δεξαμενή ΠΥΝΗ -ΚΕΦΑΛΑ |  |  |  |  |  | 3.500,00 |
| Επέκταση αρδευτικού δικτύου περιφερειακά του οικισμού Χαμεζίου |  |  |  |  |  | 2.500,00 |
| ΖΟΥ ΠΗΓΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ |  | 25.000,00 |  |  |  | 50.000,00 |
| ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ –ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ: Α) ΔΕΞΑΜΕΝΗ- ΑΠΛΙΚΙ 700Μ Β) ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟ¬ΤΥΜΠΑΝΟΜΟΥΡΙΑ 500Μ Γ) ΜΙΚΡΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 50Μ3 ΦΛΕΓΑ Δ) ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Ή ΜΕΛΕΤΗ ΥΡΔΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ |  | 50.000,00 |  |  |  | 200.000,00 |
| Μελέτη – Κατασκευής δεύτερης αρδευτικής δεξαμενής χωρητικότητας 150μ3 στην Φνισκονόλακκο |  | 15.000,00 |  |  |  | 30.000,00 |
| Κατασκευή μικρής αποθήκης στο βιολογικό καθαρισμό Παλ/στρου |  | 6.850,00 |  |  |  | 6.850,00 |
| Μελέτη αποτύπωσης με υψομετρικά της Ζάκρου |  | 25.000,00 |  |  |  | 25.000,00 |
| ΣΧΟΟΑΠ Παλαιοκάστρου |  | 75.000,00 |  |  |  | 150.000,00 |
| Τοπογράφηση - αποτύπωση του οικισμού Χαμεζίου και των δρόμων εντός σχεδίου |  | 30.000,00 |  |  |  | 50.000,00 |
| Εκπόνηση χωροταξικών και πολεοδομικών μελετών για την αξιοποίηση , αναβάθμιση ,ανάπλαση τις παραλιακής ζώνης στη θέση ΑΝΑΛΗΨΗ |  | 20.000,00 |  |  |  | 40.000,00 |
| Ανάθεση μελέτης για τη δημιουργία σύγχρονου διώροφου σταθμού αυτοκινήτων στον υπάρχον κεντρικό χώρο στάθμευσης επί των οδών Πατρ. Βαρθολομαίου και Ανδρέα Παπανδρέου |  | 40.000,00 |  |  |  | 40.000,00 |
| Προμήθεια-τοποθέτηση παραδοσιακών πινακίδων ονοματοδοσίας οδών στο ιστορικό κέντρο της πόλης |  | 20.000,00 |  |  |  | 20.000,00 |
| Επιλογή κατάλληλου χώρου στην περιοχή ευθύνης του Λιμενικού Ταμείου Ν. Λασιθίου για τη δημιουργία Παιδικής Χαράς |  | 30.000,00 |  |  |  | 60.000,00 |
| Ρυμοτόμηση και διάνοιξη δρόμων σε -2- κομμάτια εντός σχεδίου |  | 30.000,00 |  |  |  | 50.000,00 |
| Επιλογή κατάλληλου χώρου για τη δημιουργία-λειτουργία Κοινόχρηστων W.C. |  |  |  |  |  | 20.000,00 |
| Μίσθωση ακινήτων στην επάνω πόλη προκειμένου να λειτουργήσουν ως χώροι στάθμευσης |  |  |  |  |  | 10.000,00 |
| Βελτίωση – αναβάθμιση του κοινόχρηστου χώρου (γωνία) επί της οδού 28ης Οκτωβρίου επάνω από το γήπεδο. |  | 20.000,00 |  |  |  | 30.000,00 |
| Αγορά οικοπέδων στην επάνω πόλη προκειμένου να δημιουργηθούν κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου με παγκάκια |  | 75.000,00 |  |  |  | 300.000,00 |
| Βελτίωση και αναβάθμιση της Πλατείας Ιωαννίδη και της οδού Ιωαννίδη |  | 40.000,00 |  |  |  | 150.000,00 |
| Βελτίωση και αναβάθμιση της πλατείας Βογιατζόπαπα |  | 35.000,00 |  |  |  | 70.000,00 |
| Απομάκρυνση των ακυρωμένων στύλων της Δ.Ε.Η. επί της οδού Β. Κορνάρου λόγω υπογειοποίησης του δικτύου ηλεκτροδότησης στην εν λόγω περιοχή |  |  |  |  |  | 10.000,00 |
| Διαμόρφωση παλαιού υδραγωγείου και πλατείας στη θέση Κημέρι. |  | 10.000,00 |  |  |  | 10.000,00 |
| Διαμόρφωση πλατείας Αγίου Νικολάου. |  | 20.000,00 |  |  |  | 50.000,00 |
| Διαμόρφωση χώρου πάρκινγκ Μέσα Μουλιανών |  | 10.000,00 |  |  |  | 10.000,00 |
| Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης και ανάπλασης πλατείας Κάτω Επισκοπής |  | 7.500,00 |  |  |  | 15.000,00 |
| Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Μυρσίνης |  | 20.000,00 |  |  |  | 50.000,00 |
| Ηλεκτροφωτισμός προαύλιου χώρου Ιερού Ναού Αγ. Γεωργίου- καθαρισμός |  |  |  |  |  | 5.000,00 |
| Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης Έξω Μουλιανών( Τυροκομείο κανόνι & οικία Αναστασάκη) |  | 18.000,00 |  |  |  | 18.000,00 |
| «ΑΝΑΠΛΑΣΗ χώρου με προστατευτικό τοιχείο ή κάγκελο από «ΠΕΤΡΟΥΛΗ» μέχρι ΗΡΩΟΝ ΚΑΠΕΤΑΝ ΣΗΦΗ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ και οικία Κιουπάκη (για αποφυγή ατυχημάτων) Το Έργο «Πεζοδρόμηση από το ίδιο σημείο «Πετρουλής» έως ΗΡΩΟΝ ΚΑΠΕΤΑΝ ΣΗΦΗ». |  | 15.000,00 |  |  |  | 50.000,00 |
| ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΕΣΙΑΝΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ |  | 15.000,00 |  |  |  | 15.000,00 |
| ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΑΧΛΑΔΙΩΝ |  | 10.000,00 |  |  |  | 10.000,00 |
| ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ |  | 15.000 |  |  |  | 30.000,00 |
| ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΠΕΤΡΙΝΟΣ ΤΟΙΧΟΣ 40Χ4Μ |  | 15.000 |  |  |  | 30.000,00 |
| ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΡΑΙΣΟΥ |  | 15.000 |  |  |  | 30.000,00 |
| Ανάπλαση πλατείας και κεντρικών οδών Σκόπης |  | 15.000,00 |  |  |  | 50.000,00 |
| Εξωραϊσμός παραδοσιακής βρύσης στη θέση «Κουτσουνάρι» και «Άγιος Βασίλειος» |  | 10.000,00 |  |  |  | 20.000,00 |
| Συντήρηση μονοπατιών στο φαράγγι «Άγιοι Πάντες – Σκαφιδαρά» |  | 10.000,00 |  |  |  | 20.000,00 |
| Διαμόρφωση εισόδου Τουρλωτής (είσοδος από Σητεία) |  |  |  |  |  | 10.000,00 |
| Ηλεκτροδότηση εισόδου Μυρσίνης |  |  |  |  |  | 5.000,00 |
| Επέκταση Εξωτερικού Φωτισμού στο ΝΕΟ οικισμό ΜΟΥΡΙ |  |  |  |  |  | 5.000,00 |
| Ανάπλαση εντός οικισμού Χαμεζίου |  | 5.000,00 |  |  |  | 10.000,00 |
| Διαμόρφωση δρόμου από την Εθνική οδό μέχρι την εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και διαμόρφωση πλατείας Σχολείου και Εκκλησίας. |  | 12.500,00 |  |  |  | 50.000,00 |
| Τσιμεντόστρωση δρόμων εντός Οικισμών Πισκοκεφάλου και Κάτω Επισκοπής. |  | 10.000,00 |  |  |  | 20.000,00 |
| Ασφαλτόστρωση Κοινοτικών δρόμων Πισκοκεφάλου και Κάτω Επισκοπής. |  | 10.000,00 |  |  |  | 20.000,00 |
| Ασφαλτόστρωση δρόμου από Γέφυρα Παντέλη έως πλατεία Κάτω Επισκοπής |  | 10.000,00 |  |  |  | 30.000,00 |
| Ασφαλτόστρωση - τσιμεντόστρωση παλαιού επαρχιακού δρόμου πισκοκεφάλου Σταυρωμένου. |  | 10.000,00 |  |  |  | 50.000,00 |
| Τσιμεντόστρωση δρόμου ΠΕΛΕΓΡΙΝΑΣ 200 μ. |  |  |  |  |  | 10.000,00 |
| Δρόμος προς ΜΟΧΛΟΣ (κλείσιμο στις βάγγες) |  |  |  |  |  | 5.000,00 |
| Τσιμεντόστρωση δρόμου ΜΟΝΟΚΑΡΑΣ |  |  |  |  |  | 10.000,00 |
| Ασφαλτόστρωση εισόδου Μυρσίνης περίπου 80 μ .και από το εργοστάσιο προς την παιδική χαρά 80 μ. σύνολον 160 μ. |  | 6.000,00 |  |  |  | 12.000,00 |
| Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων Χάνδρας |  | 20.000,00 |  |  |  | 100.000,00 |
| α) Ανάπλαση δρόμων Από πλατεία –σαρακίνα- Αγ. Γεώργιος (Βυζαντινή εκκλησία)-οικία Καπνάκη Γεωργίου Εθνική οδό, β) Μιχαλά-πλατεία, γ) οικία Κοντολαιμάκη Μιχ. - Εθνική οδό και Πλατεία –εκκλησία Αγίας Μαρίνας. Προϋπολογισμού (1.000 τ.μ περίπου ) |  | 10.000,00 |  |  |  | 50.000,00 |
| Τσιμεντόστρωση από Νεκροταφείο μέχρι αλώνι Μανουσάκη (400 μ Χ 2,5 μ) |  | 10.000,00 |  |  |  | 15.000,00 |
| Τσιμεντόστρωση από δρόμο Ρίχτη μέχρι βόρεια είσοδο Ελαιουργείου (60μ.Χ 2,5 μ.) |  |  |  |  |  | 1.800,00 |
| Τσιμεντόστρωση από οικεία Σκαρβελάκη Εμμ έως οικία Νικ. Κοντολαιμάκη (50 Χ 2,5 μ.) |  |  |  |  |  | 1.500,00 |
| Τσιμεντόστρωση πλατείας Νεκροταφείου και δρόμου προς την δυτική είσοδο |  |  |  |  |  | 3.000,00 |
| Ασφαλτόστρωση δρόμου από Εθνική οδό έως Σαρακίνα (900 μ. Χ 2,5 μ.) |  | 15.000,00 |  |  |  | 35.000,00 |
| Νέα χάραξη εισόδου δρόμου Εθνική οδός- Βαρνάκι –Λίμνες λόγω επικινδυνότητας του παλαιού (πολλά τροχαία ατυχήματα) προϋπολογισμού χάραξης και τοιχίο |  | 10.000,00 |  |  |  | 20.000,00 |
| Διάνοιξη και κατασκευή του δρόμου στο ‘’ΛΑΓΓΟ’’ |  | 9.000,00 |  |  |  | 18.000,00 |
| Τσιμεντόστρωση δρόμου στον οικισμό Κατσιδώνι |  |  |  |  |  | 3.500,00 |
| Τσιμεντόστρωση δρόμου στον οικισμό Σίτανος |  |  |  |  |  | 6.000,00 |
| ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΤΙΣΚΟΙΝΟ ΜΟΥΡΙ |  | 6.000,00 |  |  |  | 30.000,00 |
| ΔΙΑΝΟΙΞΗ του ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ από οικία ΕΥΑΓΓ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ έως ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙ |  | 5.000,00 |  |  |  | 20.000,00 |
| ΣΥΝΤΗΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ από ΧΑΛΕΠΑ-ΜΑΡΩΝΙΑ-ΠΡΑΙΣΣΟΥΣ (Για πρόσβαση των Τουριστών στις Αρχαιότητες) |  | 6.000,00 |  |  |  | 30.000,00 |
| ΔΑΦΝΗ –ΝΕΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ |  | 10.000,00 |  |  |  | 20.000,00 |
| ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 200Μ3 |  | 10.000,00 |  |  |  | 30.000,00 |
| ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ |  | 10.000,00 |  |  |  | 30.000,00 |
| ΔΙΑΝΥΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΚΑΦΗ-ΣΦΑΚΑΚΙΑ |  | 5.000,00 |  |  |  | 10.000,00 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ- ΠΡΑΙΣΟΥ |  | 6.000,00 |  |  |  | 30.000,00 |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΡΑΙΣΟΣ -100Μ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 300Μ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ |  | 5.000,00 |  |  |  | 20.000,00 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΡΟΥΣΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ |  | 10.000,00 |  |  |  | 30.000,00 |
| ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ |  | 5.000,00 |  |  |  | 10.000,00 |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΘΕΣΗ «ΣΠΙΤΑΚΙΑ» 300Μ |  | 10.000,00 |  |  |  | 20.000,00 |
| Διάνοιξη – ένωσης αγροτικού δρόμου από «Κάτω Περβόλια μέχρι Παλιόμυλο» περίπου 400 μέτρα |  | 15.000,00 |  |  |  | 30.000,00 |
| Διάνοιξη δρόμου από θέση «Καμάρα» μέχρι κουτσουνάρι» Τ.Δ Σκοπής |  | 10.000,00 |  |  |  | 20.000,00 |
| Επέκταση τεχνικού στον αγροτικό δρόμο στη θέση «Βαρκότοπος» Παπαδικάμπου |  |  |  |  |  | 7.000,00 |
| Τσιμεντοστρώσεις κεντρικών αγροτικών δρόμων στις θέσεις: α) Πλάκα – Προσκέφαλα β Σπηλιάρα γ) Πλάγια- Παπαδιόκαμπος δ) Από διασταύρωση Σταματάκη Γεωργίου (Ψαθά) μέχρι Κοξαράκη Εμμανουήλ (Ψαθά) |  | 10.000,00 |  |  |  | 50.000,00 |
| Ολοκλήρωση τσιμεντόστρωσης δρόμου από Πλάγια έως Παπαδιόκαμπο |  | 10.000,00 |  |  |  | 20.000,00 |
| Ασφαλτόστρωση δρόμου από Τριόδι – Πλάκα – Αγία Παρασκευή – Προσκέφαλα – Βορνό λάκκο - Κόκα |  | 10.000,00 |  |  |  | 20.000,00 |
| Μελέτη – Αξιοποίηση περιβολιών Σκοπής (Διάνοιξη παράλληλων δρόμων) |  | 10.000,00 |  |  |  | 40.000,00 |
| Επέκταση ΦΟΠ στο δρόμο από Πισκοκέφαλο έως Κληματαριά ( δίπλα ποταμό Παντέλης ), πίσω πλευρά οικίας Κουνδουράκη Μιχαήλ, οικία Δερμιτζάκη Γεωργίου περιοχή Τραπέζα. |  | 10.000,00 |  |  |  | 10.000,00 |
| Βελτίωση οδικής σήμανσης & τοποθέτησης επιβραδυντών κυκλοφορίας (σαμαράκια, μάτια γάτας) στην ευρύτερη περιοχή της πόλης και της Αγιά Φωτιάς |  | 10.000,00 |  |  |  | 30.000,00 |
| Διαγραμμίσεις δρόμων, πάρκινγκ & χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης |  | 5.000,00 |  |  |  | 15.000,00 |
| Αντικατάσταση Δικτύου ύδρευσης στο ΔΔ Λιθίνων από Αγία Τριάδα ως Παθάκη Μιχάλη (μήκος 200 μέτρα) |  | 3.000,00 |  |  |  | 3.000,00 |
| Δίκτυο από γεώτρηση Μουλαδιανού ΔΔ Λιθίνων για παροχή νερού και μεταφορά στη δεξαμενή άρδευσης |  | 10.000,00 |  |  |  | 20.000,00 |
| Αντικατάστση Δικτύου άρδευσης από εργοστάσιο έως Λουμπούνιες - Λίθινες |  | 10.000,00 |  |  |  | 20.000,00 |
| Αντικατάσταση γεώτρησης στη θέση "Άμμος" - Λίθινες |  | 10.000,00 |  |  |  | 25.000,00 |
| Περίφραξη της πηγής Άσπρη Βρύση - Πεύκων |  | 1.500,00 |  |  |  | 1.500,00 |
| Αντικτάσταση δικτύου ύδρευσης στην Λαγκάδα - Πεύκων |  | 15.000,00 |  |  |  | 50.000,00 |
| Κατασκευή δεξαμενής στη θέση Πρόσπηλια -Πεύκων |  | 15.000,00 |  |  |  | 50.000,00 |
| Αντικατάσταση δικτύου άρδευσης στις θέσεις Σώπατα, Σελάδα, Καψάλια- Πεύκων |  | 15.000,00 |  |  |  | 50.000,00 |
| Αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης στον οικισμό της Ανάληψης - Πεύκων |  | 5.000,00 |  |  |  | 25.000,00 |
| Περίφραξη της πηγής Βρεϊκο - Πεύκων |  | 1.500,00 |  |  |  | 1.500,00 |
| Αλλαγή δικτύου στο Πισοκάμινο - Πεύκων |  | 7.000,00 |  |  |  | 7.000,00 |
| Κάλυψη και διαμόρφωση της κοίτης Άσπρου Ποταμού από τη γέφυρα έως την Παραλία -Πεύκων |  | 10.000,00 |  |  |  | 40.000,00 |
| Κατασκευή αποχετευτικού όμβριων υδάτων στο νεκροταφείο Πεύκων |  | 2.000,00 |  |  |  | 2.000,00 |
| Καθαρισμός δεξαμενής στον οικισμό Περβολακίων και αντικατάσταση των προβληματικών τμημάτων του δικτύου |  | 800,00 |  |  |  | 800,00 |
| Καθαρισμός των πηγών Στέρνες- Επάνω Βρύση - Περβολακίων |  | 200,00 |  |  |  | 200,00 |
| Μελέτη μεταφοράς νερού για την πηγή της Κρυφτής προς τα Κάτω Περβολάκια |  | 3.000,00 |  |  |  | 3.000,00 |
| Υδροδότηση οικισμού του Καλού Νερού από τη γεώτρηση του Μουλαδιανού της Τοπικής Κοινότητας Λιθίνων - Περβολακίων |  | 5.000,00 |  |  |  | 5.000,00 |
| Καθαρισμός της πηγής Κάτω Γούρνες- Περβολακίων |  | 200,00 |  |  |  | 200,00 |
| Νέα Γραμμή από Ρίζα- Δεξαμενή - Περβολακίων |  | 1.000,00 |  |  |  | 1.000,00 |
| Μεταφορά νερού στη νέα δεξαμενή άρδευσης στη Θέση Κουτσουβάκη - Λεμονάκος- Περβολακίων |  | 10.000,00 |  |  |  | 70.000,00 |
| Επέκταση του δικτύου από τη νέα δεξαμένή προς τα Επάνω Περβολάκια |  | 10.000,00 |  |  |  | 20.000,00 |
| Αντικατάσταση σωλήνων μεταφοράς νερού άρδευσης και υπόγεια κάλυψη από την πηγή Αγίων Σαράντα και Καλό Νερό - Περβολακίων |  | 10.000,00 |  |  |  | 10.000,00 |
| Καθαρισμός της πηγής Παναγιάς Καλού Νερού και ανάπλαση |  | 1.000,00 |  |  |  | 1.000,00 |
| Συντήρηση - Βελτίωση δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων - Χρυσοπηγής |  | 2.000,00 |  |  |  | 2.000,00 |
| Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευση Μπεμπονα- Χρυσοπηγής |  | 2.000,00 |  |  |  | 2.000,00 |
| Αξιοποίηση της πηγής Καλαθά - Πηγή ύδρευσης- Χρυσοπηγής |  | 5.000,00 |  |  |  | 5.000,00 |
| Στηθαίο ατην τοποδεσία "ΠΛΑΙ" περιμετρικά του χωριού, ύψους 1,5 μέτρο - Λιθίνες |  | 10.000,00 |  |  |  | 25.000,00 |
| Ηλεκτροδότηση Ιατρείου και Παιδικής Χαράς στο Καλό Νερό- Περβολακίων |  | 7.000,00 |  |  |  | 7.000,00 |
| Επισκευή σκαλοπατιών στην παραλία Στάσουσας - Περβολακίων |  | 1.000,00 |  |  |  | 1.000,00 |
| Τοποθέτηση προστατευτικών κάγκελων στην πλατεία Περβολακίων |  | 2.000,00 |  |  |  | 2.000,00 |
| Ανάπλαση της πλατείας στην Παναγία στο Καλό Νερό - Περβολακίων |  | 2.000,00 |  |  |  | 2.000,00 |
| Ανάπλαση πλατειών θέση πλατεία -πέρα γειτονιά - Χρυσοπηγής |  | 10.000,00 |  |  |  | 10.000,00 |
| Ανάπλαση παλαιάς βρύσης θέση πλατεία - Χρυσοπηγής |  | 10.000,00 |  |  |  | 10.000,00 |
| Κατασκευή κοιν. Τάφων και Κοινοταφείου - Χρυσοπηγής |  | 6.000,00 |  |  |  | 6.000,00 |
| Καθαρισμός αγροτικών δρόμων - Λιθίνες |  | 10.000,00 |  |  |  | 30.000,00 |
| Διαμόρφωση- διαπλάτυνση δρόμου εισόδου- εξόδου από γέφυρα έως νησίδα- Λιθίνες |  | 15.000,00 |  |  |  | 50.000,00 |
| Καθαρισμός όλων των αγροτικών δρόμων - Πεύκων |  | 7.000,00 |  |  |  | 7.000,00 |
| Διάνοιξη δρόμου από Λαγκάδι έως Χαλασίδα - Πεύκων |  | 10.000,00 |  |  |  | 10.000,00 |
| Ασφαλτόστρωση κεντρικού δρόμου Ανάληψη Πιλαλήματα Πεύκων |  | 10.000,00 |  |  |  | 40.000,00 |
| Διαπλάτυνση και ασφαλτόστρωση του δρόμου προς την παραλία για το Διασκάρι - Πεύκων |  | 10.000,00 |  |  |  | 30.000,00 |
| Κάλυψη με χαλίκι των ρείθρων του δρόμου από Λίθινες - Περβολάκια και τσιμεντόστρωση- Περβολακίων |  | 3.000,00 |  |  |  | 3.000,00 |
| Ολοκλήρωση τσιμεντόστρωσης του δρόμου Περβολάκια - Καλό Νερό |  | 5.000,00 |  |  |  | 15.000,00 |
| Τσιμεντόστρωση του δρόμου προς παραλία Σταόυσας -Περβολακίων |  | 1.000,00 |  |  |  | 1.000,00 |
| Συντήρηση του δρόμου Κάτω Περβολάκια - Επάνω Περβολάκια |  | 2.000,00 |  |  |  | 2.000,00 |
| Διαπλάτυνση της παλτείας στο Νεκροταφείο - Περβολακίων |  | 220,00 |  |  |  | 220,00 |
| Συντήρηση δρόμου από πηγή Αδιάβαστου έως την δεξαμενή των Αγίων Σαράντα- Περβολακίων |  | 3.000,00 |  |  |  | 3.000,00 |
| Τσιμεντόστρωση δρόμου από τη Γέφυρα έως Φραγκούλη για τον οικισμό Πεζουλος- Περβολακίων |  | 3.000,00 |  |  |  | 3.000,00 |
| Συντήρηση του δρόμου Επάνω Περβολάκια έως την εκκλησία του Αφέντη Χριστού |  | 1.000,00 |  |  |  | 1.000,00 |
| Ασφαλτόστρωση του δρόμου από οικία Αιβαλιωτάκη Ιωάννη μέχρι τη Παναγία στο Καλό Νερό- Περβολακίων |  | 10.000,00 |  |  |  | 50.000,00 |
| Τσιμεντόστρωση του δρόμου από Περβολάκια μέχρι το Νεκροταφείο - Περβολακίων |  | 2.000,00 |  |  |  | 2.000,00 |
| Ανάπλαση δρόμου προς ιερό ναό Εισοδείων της Θεοτόκου - Χρυσοπηγής |  | 5.000,00 |  |  |  | 5.000,00 |
| Συντήρηση και πλακόστρωση των δημοτικών δρόμων εντός οικισμού Λιθίνων |  | 15.000,00 |  |  |  | 50.000,00 |
| Πλακόστρωση δρόμων εντός του οικισμόυ των Πεύκων |  | 10.000,00 |  |  |  | 20.000,00 |
| Κατασκευή πεζοδρομίου από Φαρμακείο μέχρι διαστάυρωση Χατζάκη - Πεύκων |  | 10.000,00 |  |  |  | 10.000,00 |
| Κατασκευή Πεζοδρομίου έναντι sanwing από εστιατόριο camplano έως τον δρόμο για τους Πέυκους |  | 10.000,00 |  |  |  | 20.000,00 |
| Κατασκευή σιδερένιας σκάλας στο παλιό μονοπάτι στο Λαγκάδι προς Δημοτικό Σχολείο- Πεύκων |  | 10.000,00 |  |  |  | 10.000,00 |
| Κατασκευή πεζοδρομίου από γέφυρα Άσπρου Ποτάμου μέχρι τέλος οικισμού Ανάληψης - Πεύκων |  | 10.000,00 |  |  |  | 20.000,00 |
| Καθαρισμός Αγροτικών δρόμων και διάθεση 40 μπετονιέρων με μπετό για τις επικίνδυνες στροφές και τα προβληματικά τμήματα των δρόμων - Περβολακίων |  | 12.000,00 |  |  |  | 24.000,00 |
| Ενημέρωση πολιτών με έντυπο υλικό για το πρόγραμμα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας |  | 10.000,00 |  |  |  | 10.000,00 |
| Προμήθεια υλικού και εξοπλισμού για την πολιτική προστασία |  | 10.000,00 |  |  |  | 10.000,00 |
| Δράσεις Άξονα 2 |  |  |  |  |  |  |
| Συντήρηση αγροτικού ιατρείου Ζήρου |  |  |  |  |  | 3.000,00 |
| Βελτίωση WC δημοτικού σχολείου Κατσιδωνίου και μόνωση οροφής. |  |  |  |  |  | 6.000,00 |
| Αντικατάσταση στέγης παλαιού Δημοτικού Σχολείου στον οικισμό Σίτανος |  | 12.000,00 |  |  |  | 12.000,00 |
| Π. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΛΑΔΙΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ |  | 10.000,00 |  |  |  | 20.000,00 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΣ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ |  | 12.000,00 |  |  |  | 12.000,00 |
| Π.ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ -ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ |  | 10.000,00 |  |  |  | 30.000,00 |
| Π.ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΥΣΣΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ - ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ¬ΕΠΙΣΚ ΤΟΥΑΛΕΤ. ΒΑΨΙΜΟ |  | 10.000,00 |  |  |  | 30.000,00 |
| Συντήρηση και ανακατασκευή του υπάρχοντος Δημοτικού Σχολείου Χαμεζίου |  | 15.000,00 |  |  |  | 50.000,00 |
| Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου 5Χ5 Πισκοκεφάλου |  |  |  |  |  | 15.000,00 |
| Γήπεδο (χλοοτάπητας –κερκίδες) Παλαιοκάστρου |  | 10.000,00 |  |  |  | 30.000,00 |
| Κατασκευή Γηπέδου 5Χ5 (σε χώρο που θα παραχωρηθεί δωρεάν) Ζήρου |  | 10.000,00 |  |  |  | 30.000,00 |
| Σκακιστικό πρωτάθλημα Δήμου Σητείας για παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου |  | 1.000,00 |  |  |  | 5.000,00 |
| Αξιοποίηση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού (π.χ. Αθλητισμός και Γυναίκα, Αθλητισμός και Παιδί κλπ.) |  | 10.000,00 |  |  |  | 55.000,00 |
| Διαδημοτικά τουρνουά μαζικού αθλητισμού |  | 3.000,00 |  |  |  | 15.000,00 |
| Διοργάνωση παγκόσμιας ημέρας χωρίς αυτοκίνητο (ποδηλατικός περίπατος) |  | 4.000,00 |  |  |  | 20.000,00 |
| Καθιέρωση ετήσιας γιορτής τσικουδιάς |  | 6.000,00 |  |  |  | 30.000,00 |
| Παραχώρηση του κτιρίου ιδιοκτησίας της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου (Κεντρική Πλατεία) και κατεδάφισή του προκειμένου να επεκταθεί η υπάρχουσα Κεντρική Πλατεία |  | 15.000,00 |  |  |  | 70.000,00 |
| Αναπαλαίωση κτιρίου Δημοτικού Σχολείου |  | 15.000,00 |  |  |  | 35.000,00 |
| Παρέμβαση προς Εφορία Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων για αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων στην περιφέρεια της κοινότητας Χαμεζίου |  | 5.000,00 |  |  |  | 10.000,00 |
| Εκθεσιακός - μουσειακός χώρος με ανάδειξη του παλαιού σχολειού Χαμεζίου |  | 5.000,00 |  |  |  | 10.000,00 |
| Μελέτη για σήμανση του μονοπατιού ΧΑΜΕΖΙ - ΑΝΑΛΗΨΗ |  |  |  |  |  | 2.000,00 |
| Κατασκευή μνημείου στον τόπο μαρτυρίου των Χριστιανών στην περιοχή Λυγαρά |  |  |  |  |  | 1.000,00 |
| Παραχώρηση του κτιρίου του παλαιού Απεντομωτηρίου στην περιοχή Κόκκινα Σητείας, ιδιοκτησίας Περιφέρειας Κρήτης για τη στέγαση του Λιμεναρχείου & Τελωνείου. |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Αντικάτασταση παραθύρων στο Δημοτικό Σχολειο, το οποίο χτησιμοποιείται ως Ιατρείο και Εκλογικό Κέντρο- Περβολακίων |  | 3.000,00 |  |  |  | 3.000,00 |
| Καθιέρωση ετήσιας γιορτής λαδιού |  | 10.000,00 |  |  |  | 50.000,00 |
| Δράσεις Άξονα 3 |  |  |  |  |  |  |
| Δημιουργία καταναλωτικών συναιτερισμών με κοινωφελείς προεκτάσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. |  | 25.000,00 |  |  |  | 100.000,00 |
| Μελέτη Ανάδιάρθρωσης Καλλιεργειών |  | 12.500,00 |  |  |  | 50.000,00 |
| Ενίσχυση Μελισσοκομίας Χαμεζίου |  | 12.500,00 |  |  |  | 50.000,00 |
| Δράσεις Άξονα 4 |  |  |  |  |  |  |
| Επικαιροποίηση διαχειριστικής επάρκειας |  | 10.000,00 |  |  |  | 10.000,00 |
| Εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης, μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών |  | 12.500,00 |  |  |  | 50.000,00 |
| Ανάπτυξη και εφαρμογή Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ) |  | 10.000,00 |  |  |  | 40.000,00 |
| Μελέτη αναδιοργάνωσης και λειτουργίας των Νομικών Προσώπων του Δήμου |  | 20.000,00 |  |  |  | 20.000,00 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΚΟΠΗΣ- ΣΟΒΑΔΕΣ-ΒΑΨΙΜΑΤΑ |  | 12.000,00 |  |  |  | 12.000,00 |
| Επισκευή Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Έξω Μουλιανών ( μόνωση κλπ) |  | 15.000,00 |  |  |  | 15.000,00 |
| Δαπάνες συμμετοχής στελεχών Δήμου σε επιμορφωτικά σεμινάρια / παρακολούθηση ημερίδων και συνεδρίων |  | 6.000,00 |  |  |  | 24.000,00 |
| Προμήθεια οχημάτων & μηχανημάτων έργων ΔΕΥΑΣ. |  | 60.000,00 |  |  |  | 240.000,00 |
| "Βελτίωση-Αναβάθμιση του Λογισμικού(Software) & Εξοπλισμός (Hardware) ΔΕΥΑΣ |  | 20.000,00 |  |  |  | 80.000,00 |
| Ενοικίαση οικοπέδου ιδιοκτησίας Σολιδάκη Αντωνίου |  | 2.000,00 |  |  |  | 10.000,00 |
| Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης & Διαχείρισης Έργων |  | 15.000,00 |  |  |  | 30.000,00 |
| Εκπόνηση μελέτης για τις δυνατότητες αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας, με απαραίτητη προϋπόθεση την καταγραφή και αποτίμηση δημοτικών περιουσιακών στοιχείων |  | 10.000,00 |  |  |  | 50.000,00 |
| Δημιουργία κέντρου ελεύθερης πρόσβασης πολιτών στο διαδίκτυο. |  | 10.000,00 |  |  |  | 20.000,00 |
| Επέκταση ασύρματου δικτύου πρόσβασης πολιτών στο διαδίκτυο, στο Δήμο Σητείας |  | 15.000,00 |  |  |  | 30.000,00 |
| Ολοκληρωμένη μελέτη ανάπτυξης της περιοχής του Δ. Σητείας |  | 60.000,00 |  |  |  | 120.000,00 |
| Κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου Νομού Λασιθίου & ίδρυση - λειτουργία Δημοτικού Λιμενικού Σητείας |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων - Λιθίνες |  | 5.000,00 |  |  |  | 10.000,00 |
| Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος στους Πεύκους και τοποθέτησης πλακιδίνω στο δάπεδο |  | 7.000,00 |  |  |  | 7.000,00 |
| Αντικατάσταση του μοτέρ στους Αγίους Σαράντα - Περβολακίων |  | 7.000,00 |  |  |  | 27.000,00 |
| Επικσευή Κοινοτικού Καταστήματος Περβολακίων |  | 8.000,00 |  |  |  | 8.000,00 |
| Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος |  | 2.000,00 |  |  |  | 2.000,00 |
| Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Συνεργασία με κοινωνικούς φορείς του Δήμου |  |  |  |  |  | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ |  | 2.143.270,00 |  |  |  | 5.577.880,00 |

Πίνακας 3	Χρηματοδοτικός πίνακας ανά πηγή χρηματοδότησης (ΣΑΤΑ), δράση και  έτος

| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΤΟΣ (σε ΕΥΡ.) |
| --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ΣΥΝΟΛΑ |
| ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΣΑΤΑ |
| ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | 1.561.802,30 | 1.431.550,00 | 1.124.000,00 | 1.005.000,00 | 840.000,00 | 5.962.352,30 |
| ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗ |
| Δράσεις Άξονα 1 |  |  |  |  |  |  |
| Βελτίωση Διαμόρφωση παραλιών λουομένων και φυσιολατρικών διαδρομών Δήμου |  |  |  |  |  | 5.221,75 |
| Αναβάθμιση φυσιολατρικών διαδρομών |  | 20.000,00 |  |  |  | 50.000,00 |
| Αξιοποίηση γεώτρησης στη θέση Μέλισσες Σκοπής. |  |  |  |  |  | 5.926,95 |
| Ανόρυξη γεώτρησης Έξω Μουλιανών |  |  |  |  |  | 12.934,42 |
| Ανόρυξη γεώτρησης Μέσα Μουλιανών |  |  |  |  |  | 15.345,88 |
| Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση Δίγο Μνήμα Κατσιδωνίου |  | 10.000,00 |  |  |  | 58.268,62 |
| Καθαρισμός - εκβάθυνση γεώτρησης στη θέση Λιόπετρο ή Κεφαλοβρύση Τ.Δ. Χαμεζίου |  |  |  |  |  | 11.583,98 |
| Ανόρυξη γεώτρησης Κρυών |  |  |  |  |  | 9.601,52 |
| Μετατόπιση δικτύων άρδευσης |  |  |  |  |  | 1.646,36 |
| Επέκταση αρδευτικών δικτύων Παλ/στρου |  | 20.000,00 |  |  |  | 102.104,99 |
| Αξιοποίηση γεώτρησης στη θέση Άγιος Παντελεήμονας Δ.Δ. Χανδρά |  | 10.000,00 |  |  |  | 24.783,60 |
| Επέκταση δικτύων άρδευσης στον οικισμό Γούδουρα Ασπρολίθου |  | 10.000,00 |  |  |  | 20.000,00 |
| Σκέπασμα στραγγιστικού καναλιού Αρμένων |  | 5.000,00 |  |  |  | 10.000,00 |
| Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση ΜΕΛΙΤΕΡΟ |  | 10.000,00 |  |  |  | 40.000,00 |
| Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση ΠΛΑΤΥΒΟΛΙΑ Καρυδίου για άρδευση οικισμών |  | 10.000,00 |  |  |  | 30.000,00 |
| Κατασκευή-συντήρηση αντλιοστασίων |  | 6.850,00 |  |  |  | 6.850,00 |
| Κατασκευή πιεζοθραυστικού στην περιοχή ΤΡΑΦΟΣ Κ.Ζάκρου |  | 6.850,00 |  |  |  | 6.850,00 |
| Μελέτη-έργο αναβάθμισης επεξεργασίας και διάθεσης λυμμάτων στο Βιολογικό Καθαρισμό Ζάκρου |  | 100.000,00 |  |  |  | 300.000,00 |
| Βελτίωση Κοινοχρήστων χωρων και οδών Νέου Σχεδίου Πόλης |  |  |  |  |  | 35.059,66 |
| Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης νεκροταφείου Σφάκας |  |  |  |  |  | 4.500,00 |
| Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Ζάκρου |  | 50.000,00 |  |  |  | 228.198,79 |
| Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου παλιού κοιν.κατ/τος-επισκευή WC και κοινοτικού γραφείου Καρυδίου |  |  |  |  |  | 33.150,00 |
| Συντήρηση νεκροταφείων |  | 20.000,00 |  |  |  | 100.000,00 |
| Πεζοδρόμηση-αναβάθμιση οδών ιστορικού κέντρου πόλης |  | 50.000,00 |  |  |  | 200.000,00 |
| Βελτίωση παιδικών χαρών |  | 9.000,00 |  |  |  | 30.000,00 |
| Κατασκευή παιδικής χαράς στη Μαρωνιά |  | 25.000,00 |  |  |  | 70.000,00 |
| Συντήρηση δημοτικού περιπτέρου ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΗ |  | 3.000,00 |  |  |  | 12.500,00 |
| Κατασκευή WC και διαμόρφωση κοιν.χώρων Παρασπορίου |  | 10.000,00 |  |  |  | 50.000,00 |
| Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου πλατείας Γούδουρα |  | 10.000,00 |  |  |  | 20.000,00 |
| Εξωραίσμός νεκροταφείων Αρμένων-Ζήρου |  | 6.000,00 |  |  |  | 12.000,00 |
| Ανάπλαση πλατείας Αρμένων |  |  |  |  |  | 4.000,00 |
| Ηλεκτροφωτισμός πάρκιγκ Αρμένων |  |  |  |  |  | 7.000,00 |
| Επισκευή μαντρότοιχου στο κοιμητήριο Παλ/στρου |  | 10.000,00 |  |  |  | 20.000,00 |
| Διάνοιξη νέων τάφων στο νεκροταφείο Ζάκρου |  |  |  |  |  | 6.850,00 |
| Διαμόρφωση χώρου στην είσοδο του Φαραγγιού των νεκρών στην Κάτω Ζάκρο |  | 8.000,00 |  |  |  | 15.000,00 |
| Επεκτάσεις-μετατοπίσεις ηλεκτροφωτισμού |  |  |  |  |  | 8.447,96 |
| Ανάπλαση Κουρεμένου |  | 40.000,00 |  |  |  | 190.482,66 |
| ΑΝΑΠΛΑΣΗ Τ.Κ. ΑΧΛΑΔΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΛΛΑΔΑ» |  | 15.000,00 |  |  |  | 50.000,00 |
| ΑΝΑΠΛΑΣΗ Τ.Κ. ΔΑΦΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΛΛΑΔΑ» |  | 25.000,00 |  |  |  | 100.000,00 |
| ΑΝΑΠΛΑΣΗ Τ.Κ. ΠΡΑΙΣΟΥ ΒΑΣΕΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΛΛΑΔΑ» |  | 25.000,00 |  |  |  | 100.000,00 |
| ΑΝΑΠΛΑΣΗ Τ.Κ. ΡΟΥΣΣΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΛΛΑΔΑ» |  | 25.000,00 |  |  |  | 100.000,00 |
| ΑΝΑΠΛΑΣΗ Τ.Κ. ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΛΛΑΔΑ» |  | 25.000,00 |  |  |  | 100.000,00 |
| Καθαρισμός Ευπρεπισμός οδών πόλης & οικισμών. |  | 10.000,00 |  |  |  | 21.864,52 |
| Αποψίλωση αγροτικών δρόμων κατά την περίοδο πυροπροστασίας |  |  |  |  |  | 1.196,00 |
| Δημοτική Οδοποιία |  | 10.000 |  |  |  | 44.816,09 |
| Βελτίωση -Τσιμενόστρωση αγροτικών δρόμων |  | 10.000 |  |  |  | 50.800,00 |
| Οδοποιία τοπικών διαμερισμάτων |  | 10.000 |  |  |  | 63.536,60 |
| Δρόμος Σκοπής -Εθνικής Οδού Ρίζας |  | 10.000 |  |  |  | 67.205,00 |
| Ασφαλτοστρώσεις Ιτάνου |  | 5.000,00 |  |  |  | 24.096,80 |
| Τσιμεντοστρώσεις Ιτάνου |  | 8.000,00 |  |  |  | 45.940,50 |
| Ασφαλτοστρώσεις στο δ.δ. Παλαικάστρου |  |  |  |  |  | 2.626,56 |
| Βελτίωση-Διαμόρφωση και ασφαλτόστρωση δρόμων δ.δ. Ζάκρου |  |  |  |  |  | 2.551,55 |
| Βελτίωση δρόμων εντός οικισμού Παλαικάστρου |  | 40.000,00 |  |  |  | 196.809,24 |
| Ανάπλαση - Αισθητική Βελτίωση κεντρικής οδού Συκιάς |  | 15.000,00 |  |  |  | 30.069,99 |
| Συμπληρωματικές εργασίες δρόμων οικισμού Χανδρά |  | 10.000,00 |  |  |  | 22.870,90 |
| Δημοτική Οδοποιία Σητείας |  | 70.000,00 |  |  |  | 350.000,00 |
| Αγροτική Οδοποιία Σητείας |  | 80.000,00 |  |  |  | 400.000,00 |
| Βελτιώσεις οδών περιοχής Αχλαδίων-Παρασπορίου |  | 30.000,00 |  |  |  | 150.000,00 |
| Αγροτική οδοποιία (τοιχία-τσιμεντόστρωση) περιοχής Κρυών |  | 20.000,00 |  |  |  | 100.000,00 |
| Συντήρηση αγροτικών τ.κ. Χανδρά |  | 10.000,00 |  |  |  | 30.000,00 |
| Αποπεράτωση ανάπλασης Κοινοτικών δρόμων περιμετρικά Αγίου Γεωργίου Πισκοκεφάλου. |  | 20.000,00 |  |  |  | 100.000,00 |
| Κατασκευή στάσεων λεωφορείων δ.δ. |  | 5.000,00 |  |  |  | 12.200,00 |
| Επισκευή παλιού λιμανιού και γλίστρας Κουρεμένου |  | 10.000,00 |  |  |  | 20.000,00 |
| Κατασκευή στάσης ΚΤΕΛ στη Λαγκάδα |  | 6.850,00 |  |  |  | 6.850,00 |
| Κατασκευή στάσης ΚΤΕΛ στον Αζοκέραμο. |  | 7.000,00 |  |  |  | 7.000,00 |
| Τοιχία αντιστήριξης οδών Σητείας |  | 30.000,00 |  |  |  | 150.000,00 |
| Βελτίωση βατότητας καλντεριμιών & πεζοδρομίων πόλης |  | 20.000,00 |  |  |  | 100.000,00 |
| Πεζοδρόμια-Πλακοστρώσεις κεντρικής οδού Σκοπής |  | 10.000,00 |  |  |  | 50.000,00 |
| Πλακοστρώσεις οικ. Παπαγιαννάδων-Αγ.Τριάδας |  | 10.000,00 |  |  |  | 27.000,00 |
| Δράσεις Άξονα 2 |  |  |  |  |  |  |
| Συντήρηση παλιών Δημοτικών Σχολείων Σφάκας και Αγ. Φωτιάς. |  | 30.000,00 |  |  |  | 67.900,00 |
| Επισκευή παλαιού σχολείου Παρασπορίου |  |  |  |  |  | 12.500,00 |
| Βελτίωση κτηριακών εγκαταστάσεων σχολείων Α/βάθμιας & Β/βάθμιας εκπ/σης |  | 25.000,00 |  |  |  | 100.000,00 |
| Συντήρηση παλαιών δημοτικών σχολείων Σφάκας και Αγ.Φωτιάς (Β Φάση) |  | 25.000,00 |  |  |  | 100.000,00 |
| Συντήρηση παλαιού δημοτικού σχολείου & κοιν.κατ/τος Μαρωνιάς |  | 25.000,00 |  |  |  | 50.000,00 |
| Μόνωση στέγης δημοτικού σχολείου Παλαικάστρου |  |  |  |  |  | 15.000,00 |
| Μεταφορά λεβητοστασίου και βελτίωση περίφραξης στο δημοτικό σχολείο Παλ/στρου |  |  |  |  |  | 6.850,00 |
| Αθλητικό Κέντρο Σητείας (χώρος κάτω από την κερκίδα) |  | 100.000,00 |  |  |  | 582.022,16 |
| Κατασκευή Συμπληρωματικών υποδομών στο Εθνικό Στάδιο Σητείας |  |  |  |  |  | 841,57 |
| Αθλητικό κέντρο Σητείας(στίβος και γήπεδο ποδοσφαίρου) |  | 100.000,00 |  |  |  | 427.716,44 |
| Ηλεκτροφωτισμός αθλητικών χώρων-παιδικών χαρών |  | 25.000,00 |  |  |  | 45.000,00 |
| Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 Παλ/στρου |  | 15.000,00 |  |  |  | 85.000,00 |
| Βελτίωση γηπέδου BASKET Γυμνασίου Παλ/στρου |  | 15.000,00 |  |  |  | 25.000,00 |
| Γήπεδο ποδοσφαίρου Παλαικάστρου (Α Φάση) |  | 20.000,00 |  |  |  | 100.232,23 |
| Παρεμβάσεις-βελτιώσεις Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Σητείας |  | 30.000,00 |  |  |  | 50.000,00 |
| Δράσεις Άξονα 4 |  |  |  |  |  |  |
| Επισκευή συντήρηση Δημοτικού Καταστήματος Χαμεζίου |  |  |  |  |  | 6.899,00 |
| Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων γραφείων Τ.Δ |  |  |  |  |  | 1.650,01 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ |  | 1.431.550,00 |  |  |  | 5.962.352,30 |

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΝΑ ΕΤΟΣΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  (σε ΕΥΡ.)- ΑΞΟΝΑΣ 1

| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (σε ΕΥΡ.) |
| --- |
| Άξονας : 1 |
| Μέτρο : 1.1 |
| Στόχος: 1.1.1 |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ |  | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % |
| 1ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ο έτος | 205.000,00 | 175.000,00 | 85,4% | 10.000,00 | 4,9% | 20.000,00 | 9,8% |
| 3ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 4ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 5ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ | 685.221,75 | 600.000,00 | 87,6% | 30.000,00 | 4,4% | 55.221,75 | 8,1% |
| Άξονας : 1 |
| Μέτρο : 1.1 |
| Στόχος: 1.1.2 |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ |  | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % |
| 1ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ο έτος | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 3ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 4ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 5ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| Άξονας : 1 |
| Μέτρο : 1.1 |
| Στόχος: 1.1.3 |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ |  | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % |
| 1ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ο έτος | 25.000,00 | 0,00 | 0,0% | 25.000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| 3ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 4ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 5ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ | 50.000,00 | 0,00 | 0,0% | 50.000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| Άξονας : 1 |
| Μέτρο : 1.2 |
| Στόχος: 1.2.1 |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ |  | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % |
| 1ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ο έτος | 32.500,00 | 0,00 | 0,0% | 32.500,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| 3ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 4ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 5ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ | 65.310,00 | 0,00 | 0,0% | 65.310,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| Άξονας : 1 |
| Μέτρο : 1.2 |
| Στόχος: 1.2.2 |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ |  | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % |
| 1ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ο έτος | 3.149.900,00 | 2.718.000,00 | 86,3% | 343.200,00 | 10,9% | 88.700,00 | 2,8% |
| 3ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 4ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 5ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ | 11.765.596,32 | 10.473.000,00 | 89,0% | 936.700,00 | 8,0% | 355.896,32 | 3,0% |
| Άξονας : 1 |
| Μέτρο : 1.2 |
| Στόχος: 1.2.3 |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ |  | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % |
| 1ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ο έτος | 2.906.850,00 | 2.800.000,00 | 96,3% | 6.850,00 | 0,2% | 100.000,00 | 3,4% |
| 3ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 4ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 5ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ | 9.406.850,00 | 9.100.000,00 | 96,7% | 6.850,00 | 0,1% | 300.000,00 | 3,2% |
| Άξονας : 1 |
| Μέτρο : 1.3 |
| Στόχος: 1.3.1 |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ |  | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % |
| 1ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ο έτος | 1.935.000,00 | 1.785.000,00 | 92,2% | 150.000,00 | 7,8% | 0,00 | 0,0% |
| 3ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 4ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 5ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ | 6.095.000,00 | 5.830.000,00 | 95,7% | 265.000,00 | 4,3% | 0,00 | 0,0% |
| Άξονας : 1 |
| Μέτρο : 1.3 |
| Στόχος: 1.3.2 |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ |  | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % |
| 1ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ο έτος | 320.000,00 | 200.000,00 | 62,5% | 120.000,00 | 37,5% | 0,00 | 0,0% |
| 3ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 4ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 5ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ | 820.000,00 | 650.000,00 | 79,3% | 170.000,00 | 20,7% | 0,00 | 0,0% |
| Άξονας : 1 |
| Μέτρο : 1.3 |
| Στόχος: 1.3.3 |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ |  | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % |
| 1ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ο έτος | 65.000,00 | 65.000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 3ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 4ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 5ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| Άξονας : 1 |
| Μέτρο : 1.3 |
| Στόχος: 1.3.4 |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ |  | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % |
| 1ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ο έτος | 480.000,00 | 460.000,00 | 95,8% | 20.000,00 | 4,2% | 0,00 | 0,0% |
| 3ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 4ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 5ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ | 1.860.000,00 | 1.800.000,00 | 96,8% | 60.000,00 | 3,2% | 0,00 | 0,0% |
| Άξονας : 1 |
| Μέτρο : 1.3 |
| Στόχος: 1.3.5 |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ |  | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % |
| 1ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ο έτος | 3.574.500,00 | 2.970.000,00 | 83,1% | 403.500,00 | 11,3% | 201.000,00 | 5,6% |
| 3ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 4ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 5ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ | 12.254.258,45 | 10.400.000,00 | 84,9% | 1.006.000,00 | 8,2% | 848.258,45 | 6,9% |
| Άξονας : 1 |
| Μέτρο : 1.3 |
| Στόχος: 1.3.6 |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ |  | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % |
| 1ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ο έτος | 445.000,00 | 285.000,00 | 64,0% | 5.000,00 | 1,1% | 155.000,00 | 34,8% |
| 3ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 4ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 5ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ | 1.978.930,62 | 1.300.000,00 | 65,7% | 30.000,00 | 1,5% | 648.930,62 | 32,8% |
| Άξονας : 1 |
| Μέτρο : 1.4 |
| Στόχος: 1.4.1 |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ |  | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % |
| 1ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ο έτος | 1.700.720,00 | 960.000,00 | 56,4% | 382.720,00 | 22,5% | 358.000,00 | 21,0% |
| 3ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 4ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 5ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ | 6.874.403,75 | 3.990.000,00 | 58,0% | 1.180.020,00 | 17,2% | 1.704.383,75 | 24,8% |
| Άξονας : 1 |
| Μέτρο : 1.4 |
| Στόχος: 1.4.2 |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ |  | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % |
| 1ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ο έτος | 63.850,00 | 25.000,00 | 39,2% | 10.000,00 | 15,7% | 28.850,00 | 45,2% |
| 3ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 4ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 5ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ | 206.050,00 | 150.000,00 | 72,8% | 10.000,00 | 4,9% | 46.050,00 | 22,3% |
| Άξονας : 1 |
| Μέτρο : 1.4 |
| Στόχος: 1.4.3 |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ |  | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % |
| 1ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ο έτος | 305.000,00 | 305.000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 3ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 4ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 5ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| Άξονας : 1 |
| Μέτρο : 1.4 |
| Στόχος: 1.4.4 |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ |  | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % |
| 1ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ο έτος | 162.000,00 | 0,00 | 0,0% | 92.000,00 | 56,8% | 70.000,00 | 43,2% |
| 3ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 4ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 5ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ | 526.000,00 | 0,00 | 0,0% | 199.000,00 | 37,8% | 327.000,00 | 62,2% |
| Άξονας : 1 |
| Μέτρο : 1.5 |
| Στόχος: 1.5.1 |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ |  | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % |
| 1ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ο έτος | 10.000,00 | 0,00 | 0,0% | 10.000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| 3ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 4ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 5ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ | 10.000,00 | 0,00 | 0,0% | 10.000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| Άξονας : 1 |
| Μέτρο : 1.5 |
| Στόχος: 1.5.2 |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ |  | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % |
| 1ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ο έτος | 35.000,00 | 25.000,00 | 71,4% | 10.000,00 | 28,6% | 0,00 | 0,0% |
| 3ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 4ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 5ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ | 110.000,00 | 100.000,00 | 90,9% | 10.000,00 | 9,1% | 0,00 | 0,0% |

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΝΑ ΕΤΟΣΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  (σε ΕΥΡ.)- ΑΞΟΝΑΣ 2

| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (σε ΕΥΡ.) |
| --- |
| Άξονας : 2 |
| Μέτρο : 2.1 |
| Στόχος: 2.1.1 |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ |  | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % |
| 1ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ο έτος | 30.000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 30.000,00 | 100,0% |
| 3ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 4ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 5ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ | 50.000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 50.000,00 | 100,0% |
| Άξονας : 2 |
| Μέτρο : 2.1 |
| Στόχος: 2.1.2 |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ |  | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % |
| 1ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ο έτος | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 3ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 4ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 5ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ | 450.000,00 | 450.000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| Άξονας : 2 |
| Μέτρο : 2.1 |
| Στόχος: 2.1.3 |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ |  | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % |
| 1ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ο έτος | 3.000,00 | 0,00 | 0,0% | 3.000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| 3ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 4ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 5ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ | 6.000,00 | 0,00 | 0,0% | 6.000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| Άξονας : 2 |
| Μέτρο : 2.2 |
| Στόχος: 2.2.1 |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ |  | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % |
| 1ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ο έτος | 3.374.000,00 | 3.200.000,00 | 94,8% | 69.000,00 | 2,0% | 105.000,00 | 3,1% |
| 3ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 4ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 5ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ | 13.312.250,00 | 12.800.000,00 | 96,2% | 160.000,00 | 1,2% | 352.250,00 | 2,6% |
| Άξονας : 2 |
| Μέτρο : 2.2 |
| Στόχος: 2.2.2 |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ |  | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % |
| 1ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ο έτος | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| 3ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 4ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 5ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Άξονας : 2 |
| Μέτρο : 2.3 |
| Στόχος: 2.3.1 |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ |  | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % |
| 1ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ο έτος | 1.635.000,00 | 1.340.000,00 | 82,0% | 20.000,00 | 1,2% | 275.000,00 | 16,8% |
| 3ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 4ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 5ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ | 5.090.812,40 | 3.750.000,00 | 73,7% | 75.000,00 | 1,5% | 1.265.812,40 | 24,9% |
| Άξονας : 2 |
| Μέτρο : 2.3 |
| Στόχος: 2.3.2 |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ |  | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % |
| 1ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ο έτος | 11.000,00 | 0,00 | 0,0% | 11.000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| 3ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 4ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 5ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ | 60.000,00 | 0,00 | 0,0% | 60.000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| Άξονας : 2 |
| Μέτρο : 2.3 |
| Στόχος: 2.3.4 |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ |  | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % |
| 1ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ο έτος | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 3ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 4ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 5ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| Άξονας : 2 |
| Μέτρο : 2.3 |
| Στόχος: 2.3.5 |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ |  | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % |
| 1ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ο έτος | 7.000,00 | 0,00 | 0,0% | 7.000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| 3ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 4ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 5ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ | 35.000,00 | 0,00 | 0,0% | 35.000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| Άξονας : 2 |
| Μέτρο : 2.4 |
| Στόχος: 2.4.1 |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ |  | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % |
| 1ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ο έτος | 640.000,00 | 640.000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 3ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 4ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 5ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| Άξονας : 2 |
| Μέτρο : 2.4 |
| Στόχος: 2.4.2 |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ |  | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % |
| 1ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ο έτος | 16.000,00 | 0,00 | 0,0% | 16.000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| 3ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 4ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 5ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ | 80.000,00 | 0,00 | 0,0% | 80.000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| Άξονας : 2 |
| Μέτρο : 2.4 |
| Στόχος: 2.4.3 |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ |  | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % |
| 1ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ο έτος | 40.000,00 | 0,00 | 0,0% | 40.000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| 3ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 4ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 5ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ | 127.000,00 | 0,00 | 0,0% | 127.000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| Άξονας : 2 |
| Μέτρο : 2.4 |
| Στόχος: 2.4.4 |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ |  | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % |
| 1ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ο έτος | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | #DIV/0! |
| 3ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 4ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 5ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ | 301.000,00 | 300.000,00 | 99,7% | 1.000,00 | 0,3% | 0,00 | 0,0% |

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΝΑ ΕΤΟΣΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  (σε ΕΥΡ.)- ΑΞΟΝΑΣ 3

| Άξονας : 3 |
| --- |
| Μέτρο : 3.1 |
| Στόχος: 3.1.1 |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ |  | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % |
| 1ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ο έτος | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 3ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 4ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 5ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ | 450.000,00 | 450.000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| Άξονας : 3 |
| Μέτρο : 3.2 |
| Στόχος: 3.2.2 |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ |  | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % |
| 1ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ο έτος | 25.000,00 | 0,00 | 0,0% | 25.000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| 3ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 4ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 5ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ | 100.000,00 | 0,00 | 0,0% | 100.000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| Άξονας : 3 |
| Μέτρο : 3.2 |
| Στόχος: 3.2.3 |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ |  | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % |
| 1ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ο έτος | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 3ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 4ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 5ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| Άξονας : 3 |
| Μέτρο : 3.2 |
| Στόχος: 3.2.4 |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ |  | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % |
| 1ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ο έτος | 105.000,00 | 80.000,00 | 76,2% | 25.000,00 | 23,8% | 0,00 | 0,0% |
| 3ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 4ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 5ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ | 400.000,00 | 300.000,00 | 75,0% | 100.000,00 | 25,0% | 0,00 | 0,0% |

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΝΑ ΕΤΟΣΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  (σε ΕΥΡ.)- ΑΞΟΝΑΣ 4

| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (σε ΕΥΡ.) |
| --- |
| Άξονας : 4 |
| Μέτρο : 4.1 |
| Στόχος: 4.1.1 |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ |  | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % |
| 1ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ο έτος | 32.500,00 | 0,00 | 0,0% | 32.500,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| 3ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 4ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 5ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| Άξονας : 4 |
| Μέτρο : 4.1 |
| Στόχος: 4.1.2 |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ |  | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % |
| 1ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ο έτος | 20.000,00 | 0,00 | 0,0% | 20.000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| 3ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 4ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 5ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ | 20.000,00 | 0,00 | 0,0% | 20.000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| Άξονας : 4 |
| Μέτρο : 4.2 |
| Στόχος: 4.2.2 |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ |  | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % |
| 1ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ο έτος | 27.000,00 | 0,00 | 0,0% | 27.000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| 3ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 4ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 5ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ | 27.000,00 | 0,00 | 0,0% | 27.000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| Άξονας : 4 |
| Μέτρο : 4.2 |
| Στόχος: 4.2.3 |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ |  | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % |
| 1ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ο έτος | 6.000,00 | 0,00 | 0,0% | 6.000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| 3ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 4ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 5ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ | 24.000,00 | 0,00 | 0,0% | 24.000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| Άξονας : 4 |
| Μέτρο : 4.2 |
| Στόχος: 4.2.4 |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ |  | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % |
| 1ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ο έτος | 109.000,00 | 0,00 | 0,0% | 109.000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| 3ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 4ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 5ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ | 382.549,01 | 0,00 | 0,0% | 374.000,00 | 97,8% | 8.549,01 | 2,2% |
| Άξονας : 4 |
| Μέτρο : 4.3 |
| Στόχος: 4.3.1 |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ |  | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % |
| 1ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ο έτος | 2.000,00 | 0,00 | 0,0% | 2.000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| 3ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 4ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 5ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ | 10.000,00 | 0,00 | 0,0% | 10.000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| Άξονας : 4 |
| Μέτρο : 4.3 |
| Στόχος: 4.3.2 |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ |  | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % |
| 1ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ο έτος | 15.000,00 | 0,00 | 0,0% | 15.000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| 3ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 4ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 5ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ | 30.000,00 | 0,00 | 0,0% | 30.000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| Άξονας : 4 |
| Μέτρο : 4.3 |
| Στόχος: 4.3.3 |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ |  | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % |
| 1ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ο έτος | 10.000,00 | 0,00 | 0,0% | 10.000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| 3ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 4ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 5ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ | 50.000,00 | 0,00 | 0,0% | 50.000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| Άξονας : 4 |
| Μέτρο : 4.4 |
| Στόχος: 4.4.1 |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ |  | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % |
| 1ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ο έτος | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| 3ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 4ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 5ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| Άξονας : 4 |
| Μέτρο : 4.5 |
| Στόχος: 4.5.1 |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ |  | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % |
| 1ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ο έτος | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 3ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 4ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 5ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| Άξονας : 4 |
| Μέτρο : 4.5 |
| Στόχος: 4.5.2 |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ |  | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % |
| 1ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ο έτος | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| 3ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 4ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 5ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| Άξονας : 4 |
| Μέτρο : 4.6 |
| Στόχος: 4.6.1 |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ |  | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % |
| 1ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ο έτος | 125.000,00 | 100.000,00 | 80,0% | 25.000,00 | 20,0% | 0,00 | 0,0% |
| 3ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 4ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 5ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ | 450.000,00 | 400.000,00 | 88,9% | 50.000,00 | 11,1% | 0,00 | 0,0% |
| Άξονας : 4 |
| Μέτρο : 4.7 |
| Στόχος: 4.7.1 |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ |  | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % | ΠΟΣΟ | % |
| 1ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ο έτος | 60.000,00 | 0,00 | 0,0% | 60.000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |
| 3ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 4ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| 5ο έτος |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ | 120.000,00 | 0,00 | 0,0% | 120.000,00 | 100,0% | 0,00 | 0,0% |

| ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| --- |
| ΕΣΟΔΑ € |
| 0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | Ν | Ν+1 | Ν+2 | Ν+3 | Ν+4 |
|  |  | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ |
| 1 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ |  |  | 69.680,31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ |  |  | 180.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ |  |  | 3.382.740,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  | 958.710,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ |  |  | 4.382.190,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |  |  | 3.830.404,97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ |  |  | 143.361,87 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ |  |  | 12.947.087,75 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | Ν | Ν+1 | Ν+2 | Ν+3 | Ν+4 |
|  |  | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ |
|  | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ |  |  | 646.180,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |  |  | 23.242.820,00 | 22.242.820,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ |  |  | 27.462,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ |  |  | 133.620,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ |  |  | 99.251,78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ |  |  | 24.149.334,68 | 22.242.820,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | Ν | Ν+1 | Ν+2 | Ν+3 | Ν+4 |
|  |  | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ |
| 21 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ |  |  | 1.104.962,64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ |  |  | 46.800,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) |  |  | 1.151.762,64 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ | Ν | Ν+1 | Ν+2 | Ν+3 | Ν+4 |
|  |  | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ |
| 31 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ |  |  | 2.168.520,32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ |  |  | 2.168.520,32 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | Ν | Ν+1 | Ν+2 | Ν+3 | Ν+4 |
|  |  | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ |
| 41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ |  |  | 1.423.637,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ |  |  | 48.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ |  |  | 1.472.137,22 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | Ν | Ν+1 | Ν+2 | Ν+3 | Ν+4 |
|  |  | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ |
| 511 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ |  |  | 1.834.673,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 512 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ |  |  | 2.157.520,12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ |  |  | 3.992.193,79 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ |  |  | 45.881.036,40 | 22.242.820,00 |  |  |  |  |  |  |
| ΔΑΠΑΝΕΣ € |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | Ν | Ν+1 | Ν+2 | Ν+3 | Ν+4 |
|  |  | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ |
| 60 | ΑΜΟΙΒΈΣ ΚΑΙ ΈΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ |  |  | 5.252.829,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ΑΜΟΙΒΈΣ ΑΙΡΕΤΏΝ ΚΑΙ ΤΡΊΤΩΝ |  |  | 1.715.075,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ΠΑΡΟΧΈΣ ΤΡΊΤΩΝ |  |  | 1.271.602,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ΦΌΡΟΙ ΚΑΙ ΤΈΛΗ |  |  | 17.781,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ΛΟΙΠΆ ΓΕΝΙΚΆ ΈΞΟΔΑ |  |  | 175.203,73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΗΣ |  |  | 526.560,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ΔΑΠΆΝΕΣ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΊΜΩΝ |  |  | 462.511,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ |  |  | 2.660.838,54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ΛΟΙΠΆ ΈΞΟΔΑ |  |  | 8.943,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 6 ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ |  |  | 12.091.346,33 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | Ν | Ν+1 | Ν+2 | Ν+3 | Ν+4 |
|  |  | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ |
| 71 | ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ |  |  | 3.377.000,00 | 3.177.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ΈΡΓΑ |  |  | 22.076.654,80 | 15.393.320,00 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |  |  | 4.172.500,00 | 3.672.500,00 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ |  |  | 29.626.154,80 | 22.242.820,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ , ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | Ν | Ν+1 | Ν+2 | Ν+3 | Ν+4 |
|  |  | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ |
| 81 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) |  |  | 1.510.271,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | ΛΟΙΠΈΣ ΑΠΟΔΌΣΕΙΣ |  |  | 1.461.316,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ |  |  | 916.558,57 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ |  |  | 3.888.147,15 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | Ν | Ν+1 | Ν+2 | Ν+3 | Ν+4 |
|  |  | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ | Σύνολο του Δήμου | ΕΠ |
| 91 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΌ |  |  | 275.388,12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |  |  | 275.388,12 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (6-7-8-9) |  |  | 45.881.036,40 | 22.242.820,00 |  |  |  |  |  |  |

## Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος

#### Εισαγωγή

Οι δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης εισήχθησαν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με το Ν. 3230/2004. Με το νόμο αυτόν, το ΥΠΕΣΔΔΑ καθιέρωσε στις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ βαθμού το σύστημα «Διοίκησης μέσω Στόχων» επιδιώκοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την αποτελεσματικότερη λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών και την ανταπόκριση του ανθρώπινου δυναμικού στις σύγχρονες ανάγκες και τα νέα πρότυπα διοίκησης.

#### Σκοπός

Σκοπός της «Διοίκησης μέσω Στόχων» είναι η μέτρηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης, μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η αξιολόγηση των υπηρεσιών.

Με την εφαρμογή του μοντέλου της «Διοίκησης μέσω Στόχων» επιδιώκεται η επίτευξη των κατωτέρω αντικειμενικών στόχων:

Α) η εξυπηρέτηση του πολίτη,

Β) η επαύξηση της εμπιστοσύνης του πολίτη και του βαθμού ικανοποίησης των αναγκών του από τη Διοίκηση,

Γ) η ενίσχυση της διαφάνειας,

Δ) η πληρέστερη αξιοποίηση των διαθεσίμων πόρων και

Ε) η άσκηση διοίκησης προς όφελος του πολίτη.

#### Μεθοδολογία

Η παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος γίνεται μέσω της χρήσης Δεικτών Παρακολούθησης. Οι δείκτες παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες :

Δείκτες εισροών

Οι Δείκτες εισροών είναι ποσοτικά μεγέθη που εκτιμούν την πρόοδο υλοποίησης μιας δράσης μετρώντας τους πόρους που καταναλώνονται για την υλοποίηση της δράσης, σε ένα χρονικό διάστημα.

Ο πλέον συνήθης δείκτης εισροών είναι οι δαπάνες υλοποίησης μιας δράσης, οι οποίες στην αρχή κάθε έτους πρέπει να προϋπολογίζονται και να αποτυπώνονται στον οικονομικό προϋπολογισμό του ΟΤΑ.

Δείκτες εκροών, με τους οποίους παρακολουθείται η υλοποίηση των δράσεων του Δήμου.

Οι Δείκτες Εκροών είναι ποσοτικά μεγέθη που εκτιμούν την πρόοδο υλοποίησης μιας δράσης μετρώντας τις εκροές που παράγονται από την υλοποίηση της δράσης, σε ένα χρονικό διάστημα.

Οι εκροές είναι τα επιχειρησιακά αποτελέσματα της λειτουργίας του Δήμου, τα οποία  στην αρχή κάθε έτους πρέπει να καθορίζονται ποσοτικά και να αποτυπώνονται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου (επιχειρησιακοί στόχοι).

Δείκτες αποτελέσματος, με τους οποίους παρακολουθείται η επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Για την παρακολούθηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος αξιοποιούνται δείκτες αποτελέσματος, με τους οποίους αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Οι δείκτες αποτελέσματος είναι κατάλληλα επιλεγμένα ποσοτικά μεγέθη ή λόγοι δύο ποσοτικών μεγεθών που μετρούν (άμεσα ή έμμεσα) τα χαρακτηριστικά της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και παρακολουθούν τις αλλαγές τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων. Χρησιμεύουν για την ποσοτικοποίηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος προκειμένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της προόδου επίτευξής τους.

Η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης είναι αρμόδια για την επιλογή των κατάλληλων δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ανάλογα με τους στόχους και τις δράσεις κάθε Μέτρου καταρτίζει τους αναγκαίους δείκτες παρακολούθησης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στη συνέχεια η  Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης εισηγείται τους δείκτες παρακολούθησης ανά Μέτρο καθώς και τους γενικούς δείκτες παρακολούθησης του ΕΠ στην Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει σχετικά. Στους δείκτες αυτούς περιλαμβάνονται οι δείκτες που προβλέπονται στις ακόλουθες Υπουργικές αποφάσεις:

- ΥΑ Αριθμ. 32754 (ΦΕΚ Β’ 1783/8-8-2011 Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης της βάσης δεδομένων «Ενιαίο μητρώο εργαζομένων στους δήμους και στις περιφέρειες», των αριθμοδεικτών αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.

- ΥΑ Αριθμ. 74712/29-12-2010 Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης της βάσης δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων», των αριθμοδεικτών αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.

| ΑΞΟΝΑΣ : |
| --- |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ |

| Γενικοί δείκτες παρακολούθησης του ΕΠ |
| --- |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ |

Ειδικότερα, ενδεικτικοί δείκτες για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Σητείας είναι οι ακόλουθοι:

| Άξονας 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ |
| --- |
| Περιγραφή δείκτη | Κατηγορία δείκτη |
|  | Εισροών/ Εκροών/Αποτελέσματος |
| Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| Αριθμός εποχικών προσλήψεων για την υλοποίηση των δράσεων | Εισροών |
| Οικισμοί που καλύπτονται από ΓΠΣ | Εκροών |
| Διαθέσιμη ποσότητα ύδατος m3 / Έτος | Εκροών |
| Αριθμός προβλημάτων ύδρευσης που καταγράφονται από την αρμόδια υπηρεσία / Έτος | - |
| Μήκος νέου δικτύου ύδρευσης (km) | Εκροών |
| Χιλιόμετρα νέου δικτύου ύδρευσης/Χιλιόμετρα υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης | Αποτελέσματος |
| Χιλιόμετρα νέου δικτύου ύδρευσης / Προγραμματισμένο μήκος νέου δικτύου ύδρευσης | Αποτελέσματος |
| Ετήσια καταναλισκόμενη ποσότητα ύδατος m3 / αριθμός κατοίκων | Αποτελέσματος |
| Ετήσια καταναλισκόμενη ποσότητα ύδατος / Καταναλωθείσα ποσότητα ύδατος προηγούμενου έτους | Αποτελέσματος |
| Αριθμός επισκευών ή βελτιώσεων ανά είδος (ρωγμές, διαρροές κλπ) στο υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης | Εκροών |
| Αριθμός Υδροφόρων | Εκροών |
| Έκταση που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης ομβρίων(km2) | Εκροών |
| Αριθμός προβλημάτων άρδευσης που καταγράφονται από την αρμόδια υπηρεσία / Έτος | - |
| Αριθμός επισκευών ή βελτιώσεων ανά είδος (ρωγμές, διαρροές κλπ) στο υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης | Εκροών |
| Αριθμός κατοίκων που καλύπτονται από δίκτυο αποχέτευσης / Σύνολο κατοίκων | Αποτελέσματος |
| Μήκος νέου δικτύου αποχέτευσης / Προγραμματισμένο μήκος νέου δικτύου αποχέτευσης | Εκροών/ Αποτελέσματος |
| Αριθμός ΒΙΟΚΑ που κατασκευάστηκαν / Απαιτούμενοι ΒΙΟΚΑ | Εκροών/ Αποτελέσματος |
| Αριθμός Οχημάτων Μεταφοράς Λυμάτων | Εκροών |
| Αριθμός Συμβατικών Κάδων / Γεωγραφική Έκταση | Αποτελέσματος |
| Αριθμός Συμβατικών Κάδων / Σύνολο των κατοίκων | Αποτελέσματος |
| Αριθμός Κάδων Ανακύκλωσης / Γεωγραφική Έκταση | Αποτελέσματος |
| Αριθμός Κάδων Ανακύκλωσης / Σύνολο των κατοίκων | Αποτελέσματος |
| Μήκος δικτύου όδευσης (km.)/ Αριθμός Απορριμματοφόρων | Αποτελέσματος |
| Μέσος Χρόνος Αποκομιδής Απορριμμάτων (hr) / Δημοτική /Τοπική Κοινότητα | Εκροών |
| Ημερήσιος Όγκος Απορριμμάτων (m3/ημέρα) που συλλέγεται | Εκροών |
| Εκδηλώσεις Ενημέρωσης σε Θέματα Ανακύκλωσης / Έτος | Εκροών |
| Αριθμός Νέων Χιλιομέτρων Οδικού Δικτύου / Υφιστάμενο Οδικό Δίκτυο (km.) | Αποτελέσματος |
| Αριθμός Συντηρούμενων Χιλιομέτρων Οδικού Δικτύου / Υφιστάμενο Οδικό Δίκτυο (km.) | Αποτελέσματος |
| Μήκος νέου δικτύου ποδηλατοδρόμων (Km) | Εκροών |
| Αριθμός φωτιστικών σωμάτων που εγκαταστάθηκαν, συντηρήθηκαν | Εκροών |
| Αριθμός φωτιστικών σωμάτων που συντηρήθηκαν | Εκροών |
| Αριθμός κοινόχρηστων χώρων που αναβαθμίζονται, συντηρούνται, επεκτείνονται | Εκροών |
| Μελέτες που ολοκληρώθηκαν και παρελήφθησαν | Εκροών |
| Αριθμός θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης που δημιουργήθηκαν / Αριθμός κατοίκων | Αποτελέσματος |
| Αριθμός θέσεων σε οργανωμένους χώρους στάθμευσης (δημοτικά parking) που δημιουργήθηκαν/ Αριθμός κατοίκων | Αποτελέσματος |
| Μέτρα Πεζοδρόμων που δημιουργήθηκαν / επεκτάθηκαν, συντηρήθηκαν / Μήκος Αστικών Δρόμων (m) | Αποτελέσματος |
| Αριθμός Αναβαθμίσεων, Συντηρήσεων Διατηρητέων Κτιρίων / Σύνολο Διατηρητέων Κτιρίων | Αποτελέσματος |
| Χιλιόμετρα καθαρισμένων μονοπατιών με σήμανση / χιλιόμετρα μονοπατιών | Αποτελέσματος |
| Εκτάσεις αστικού πρασίνου που συντηρήθηκαν (km2) | Εκροών |
| Εκτάσεις που δενδροφυτεύτηκαν (km2) | Εκροών |
| Εγκατεστημένα kwh ΑΠΕ/ Εγκατεστημένα kwh | Αποτελέσματος |
| Αριθμός παρεμβάσεων Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπλασης/Ανάπτυξης που υλοποιήθηκαν | Εκροών |
| Έκταση Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Αστικής Ανάπλασης/ Ανάπτυξης (km2)/ Συνολική έκταση αστικού ιστού (km2) | Αποτελέσματος |
| Αριθμός παρεμβάσεων Ολοκληρωμένης Αγροτικής Ανάπτυξης που υλοποιήθηκαν | Εκροών |
| Έκταση Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (km2) | Εκροών |
| Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων | Εκροών |
| Αριθμός δράσεων και ενεργειών πολιτικής προστασίας | Εκροών |
| Αριθμός εφαρμογών βάσης δεδομένων γεωγραφικής πληροφορίας | Εκροών |
| Αριθμός δράσεων ευαισθητοποίησης που πραγματοποιήθηκαν για την περιβαλλοντική προστασία | Εκροών |

| Άξονας 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ -ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ |
| --- |
| Περιγραφή δείκτη | Κατηγορία δείκτη |
|  | Εισροών/ Εκροών/Αποτελέσματος |
| Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| Αριθμός εποχικών προσλήψεων για την υλοποίηση των δράσεων | Εισροών |
| Αριθμός Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που δημιουργούνται, αναβαθμίζονται, επεκτείνονται, συντηρούνται | Εκροών |
| Αριθμός Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας/ Σύνολο του πληθυσμού | Αποτελέσματος |
| Αριθμός Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας/ Πληθυσμό (για κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα) | Αποτελέσματος |
| Αριθμός Προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας-Αγωγής Υγείας που ολοκληρώθηκαν (κατ’ έτος) | Εκροών |
| Δυναμικότητα Δομών Κοινωνικής Φροντίδας | Εκροών |
| Αριθμός συντηρούμενων αιθουσών διδασκαλίας / Έτος | Εκροών |
| Μέσος αριθμός μαθητών ανά αίθουσα διδασκαλίας | Εκροών |
| Αριθμός μαθητών που μετακινούνται | Εκροών |
| Χιλιόμετρα μετακίνησης μαθητών ημερησίως | Εκροών |
| Έκταση αυλείων χώρων σχολείων που αναβαθμίζονται, επεκτείνονται (m2) | Εκροών |
| Αριθμός προγραμμάτων δια βίου μάθησης που ολοκληρώθηκαν (κατ’ έτος) | Εκροών |
| Αριθμός αιθουσών που παραχωρούνται για μαθήματα δια βίου μάθησης | Εκροών |
| Αριθμός εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στους χώρους εκδηλώσεων των σχολείων από συλλόγους-φορείς εκτός της σχολικής κοινότητας. | Εκροών |
| ΚΑΠΗ: Αριθμός εντάξεων / Αριθμό αιτήσεων (κατ’ έτος) | Αποτελέσματος |
| Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ): Αριθμός εντάξεων / Αριθμό αιτήσεων (κατ’ έτος) | Αποτελέσματος |
| ΚΔΑΠ – ΜΕΑ: Αριθμός εντάξεων / Αριθμό αιτήσεων (κατ’ έτος) | Αποτελέσματος |
| Βρεφονηπιακοί-Παιδικοί Σταθμοί: Αριθμός εντάξεων / Αριθμό αιτήσεων (κατ’ έτος) | Αποτελέσματος |
| ΚΗΦΗ: Αριθμός εντάξεων / Αριθμό αιτήσεων (κατ’ έτος) | Αποτελέσματος |
| Δομές Ανοιχτής Φροντίδας: Αριθμός εντάξεων / Αριθμό αιτήσεων (κατ’ έτος) | Αποτελέσματος |
| Δομές Ψυχικής Υγείας: Αριθμός εντάξεων / Αριθμό αιτήσεων (κατ’ έτος) | Αποτελέσματος |
| Δομές Υποστήριξης ΑμεΑ: Αριθμός εντάξεων / Αριθμό αιτήσεων (κατ’ έτος) | Αποτελέσματος |
| Απασχολούμενο Προσωπικό σε θέσεις ΟΕΥ/ Σύνολο θέσεων ΟΕΥ (ανά κάθε κατηγορία των ανωτέρων δομών) | Εκροών/ Αποτελέσματος |
| Απασχολούμενο Εποχικό Προσωπικό (ανά κάθε κατηγορία των ανωτέρων δομών) | Εκροών |
| Αριθμός οχημάτων/Αναγκαίο αριθμό οχημάτων (ανά κάθε κατηγορία των ανωτέρων δομών που απαιτείται όχημα) | Εκροών/ Αποτελέσματος |
| Αριθμός δράσεων και προγραμμάτων εθελοντισμού που ολοκληρώθηκαν (κατ’ έτος) | Εκροών |
| Αριθμός δράσεων και προγραμμάτων κοινωνικής ενσωμάτωσης που ολοκληρώθηκαν (κατ’ έτος) | Εκροών |
| Αριθμός Αθλητικών Εγκαταστάσεων / Σύνολο του Πληθυσμού | Αποτελέσματος |
| Αριθμός αθλητικών εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν (κατ’ έτος) | Εκροών |
| Αριθμός Αθλητικών Εγκαταστάσεων που αναβαθμίζονται, επεκτείνονται, συντηρούνται | Εκροών |
| Αριθμός επωφελούμενων από Προγράμματα στον τομέα του Αθλητισμού (κατ’ έτος) | Εκροών |
| Αριθμός Πολιτιστικών Εγκαταστάσεων / Σύνολο του Πληθυσμού | Αποτελέσματος |
| Αριθμός πολιτιστικών εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν (κατ’ έτος) | Εκροών |
| Αριθμός Πολιτιστικών εγκαταστάσεων και υποδομών που αναβαθμίζονται, επεκτείνονται, συντηρούνται | Εκροών |
| Αριθμός επωφελούμενων από Προγράμματα στον τομέα του Πολιτισμού (κατ’ έτος) | Εκροών |
| Αριθμός δράσεων προώθησης της ισότητας των φύλων που πραγματοποιήθηκαν (κατ’ έτος) | Εκροών |
| Αριθμός δράσεων προώθησης της ισότητας των ευκαιριών που πραγματοποιήθηκαν (κατ’ έτος) | Εκροών |

| Άξονας 3: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ |
| --- |
| Περιγραφή δείκτη | Κατηγορία δείκτη |
|  | Εισροών/ Εκροών/Αποτελέσματος |
| Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| Αριθμός εποχικών προσλήψεων για την υλοποίηση των δράσεων | Εισροών |
| Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός / Σύνολο του Πληθυσμού | Αποτελέσματος |
| Αριθμός Ανέργων / Σύνολο του Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού | Αποτελέσματος |
| Αριθμός προγραμμάτων-δράσεων προώθησης στην εργασία (π.χ. κοινωφελής εργασία) | Εκροών |
| Αριθμός Ωφελούμενων από τα ανωτέρω προγράμματα - δράσεις | Εκροών |
| Επιπρόσθετος πληθυσμός ο οποίος καλύπτεται από ευρυζωνικά δίκτυα | Εκροών |
| Αριθμός επιχειρήσεων που επωφελούνται από Προγράμματα Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπλασης/Ανάπτυξης | Εκροών |
| Αριθμός επιχειρήσεων που επωφελούνται από Προγράμματα Ολοκληρωμένης Αγροτικής Ανάπτυξης | Εκροών |
| Αγροτική Δραστηριότητα: Αριθμός νέων επιχειρήσεων (κατ’ έτος) | Εκροών |
| Κτηνοτροφική Δραστηριότητα: Αριθμός νέων επιχειρήσεων (κατ’ έτος) | Εκροών |
| Αλιεία/Ιχθυοκαλλιέργεια: Αριθμός νέων επιχειρήσεων (κατ’ έτος) | Εκροών |
| Δραστηριότητες Μεταποίησης/Παραγωγής: Αριθμός νέων επιχειρήσεων (κατ’ έτος) | Εκροών |
| Δραστηριότητες Τουρισμού/Υπηρεσίες: Αριθμός νέων επιχειρήσεων (κατ’ έτος) | Εκροών |
| Παραγωγή Ενέργειας: Αριθμός νέων επιχειρήσεων (κατ’ έτος) | Εκροών |
| Βιομηχανία: Αριθμός νέων επιχειρήσεων (κατ’ έτος) | Εκροών |
| Πράσινη ανάπτυξη: Αριθμός νέων επιχειρήσεων (κατ’ έτος) | Εκροών |
| Αριθμός ολοκληρωμένων δράσεων ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας | Εκροών |
| Αριθμός δράσεων ΤΠΕ που ενισχύουν την τοπική επιχειρηματικότητα | Εκροών |
| Αριθμός επωφελούμενων επιχειρήσεων από e-ΚΕΠ | Εκροών |
| Αριθμός ολοκληρωμένων δράσεων ενίσχυσης της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο | Εκροών |
| Αριθμός πιστοποιημένων προϊόντων ΠΟΠ | Εκροών |
| Αριθμός Πιστοποιήσεων Αγρ. Προϊόντων / Έτος | Εκροών |

| Άξονας 4: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ |
| --- |
| Περιγραφή δείκτη | Κατηγορία δείκτη |
|  | Εισροών/ Εκροών/Αποτελέσματος |
| Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος) | Εισροών |
| Αριθμός εποχικών προσλήψεων για την υλοποίηση των δράσεων | Εισροών |
| Αριθμός καταγγελιών επιχειρήσεων στο Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης / Έτος | Εκροών |
| Αριθμός καταγγελιών επιχειρήσεων στο Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησηςπου ικανοποιήθηκαν / Σύνολο των καταγγελιών | Αποτελέσματος |
| Αριθμός καταγγελιών πολιτών στο Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης / Έτος | Εκροών |
| Αριθμός καταγγελιών πολιτών στο Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησηςπου ικανοποιήθηκαν / Σύνολο των καταγγελιών | Αποτελέσματος |
| Αριθμός αποφάσεων που λαμβάνονται μετά από δημόσια διαβούλευση / Έτος | Εκροών |
| Αριθμός επισκεπτών στη Διαδικτυακή Πύλη του Δήμου / Εξάμηνο | Εκροών |
| Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του πολίτη / Σύνολο των Υπηρεσιών του Δήμου που μπορούν να παρασχεθούν ηλεκτρονικά για την εξυπηρέτηση του πολίτη | Αποτελέσματος |
| Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που αναπτύσσονται /αναβαθμίζονται για την εξυπηρέτηση του πολίτη Επιπέδου 2 | Εκροών |
| Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που αναπτύσσονται /αναβαθμίζονται για την εξυπηρέτηση του πολίτη Επιπέδου 3 | Εκροών |
| Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που αναπτύσσονται /αναβαθμίζονται για την εξυπηρέτηση του πολίτη Επιπέδου 4 | Εκροών |
| Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που αναπτύσσονται /αναβαθμίζονται για την εξυπηρέτηση του πολίτη Επιπέδου 5 | Εκροών |
| Αριθμός εφαρμογών πληροφορικής, που τέθηκαν σε λειτουργία για ανάγκες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης | Εκροών |
| Αριθμός σημείων μονοθυριδικής πρόσβασης (one-stop-shops) | Εκροών |
| Αριθμός καινοτόμων διαδικασιών, προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν εισαχθεί ανά Οργανική Μονάδα | Εκροών |
| Αριθμός αιτημάτων/ υπηρεσιών που παρασχέθηκαν ηλεκτρονικά / Έτος | Εκροών |
| Μέσος Χρόνος Διεκπεραίωσης Αιτημάτων Δημοτών | Εκροών |
| Κενές οργανικές θέσεις / σύνολο των προβλεπόμενων θέσεων του ΟΕΥ | Αποτελέσματος |
| Αριθμός Η/Υ / Αριθμό Υπαλλήλων | Αποτελέσματος |
| Αριθμός Συμμετεχόντων σε Εκπαιδευτικά Προγράμματα / Έτος | Εκροών |
| Αριθμός υπαλλήλων που επιμορφώθηκαν στην ποιότητα και αποδοτικότητα | Εκροών |
| Δαπάνες για Επενδύσεις / Σύνολο των Δαπανών | Αποτελέσματος |
| Δαπάνες για Επενδύσεις από ίδια έσοδα / Σύνολο των Δαπανών | Αποτελέσματος |
| Εισπραχθέντα Έσοδα / Βεβαιωθέντα Έσοδα (Ετησίως) | Αποτελέσματος |
| Λειτουργικά κόστη/ Σύνολο δαπανών | Αποτελέσματος |
| Ετήσιο λειτουργικό κόστος ανά τμήμα ή γραφείο ή νομικό πρόσωπο | Εκροών |
| Δαπάνες για τοκοχρεολύσια / Σύνολο εσόδων | Αποτελέσματος |
| Έσοδα από Χρηματοδοτήσεις / Έτος | Εκροών |
| Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης ΝΠ (κατ’ έτος) | Εκροών |
| Αριθμός δεικτών ποιότητας και αποτελεσματικότητας που εφαρμόζονται | Εκροών |
| Αριθμός δράσεων που πραγματοποιήθηκαν για τη βελτίωση της ποιότητας | Εκροών |
| Ποσοστό(%) ολοκλήρωσης της αυτοματοποίησης του πρωτοκόλλου | Αποτελέσματος |
| Αριθμός Πολιτικών Συνεργασίας που υπογράφησαν (διαδημοτικής, διαβαθμιδικής, διεθνούς) | Εκροών |
| Αριθμός δράσεων προβολής και δημοσιότητας του Δήμου και των υπηρεσιών που προς τον πολίτη | Εκροών |
| Αριθμός αιτημάτωνΔιοικητικής Βοήθειας / Αριθμό ικανοποιηθέντων αιτημάτων Διοικητικής Βοήθειας (ανά έτος) | Εκροών/ Αποτελέσματος |
| Αριθμός εθελοντών Διοικητικής Βοήθειας /Αριθμό αναγκαίων εθελοντών Διοικητικής Βοήθειας | Εκροών/ Αποτελέσματος |
| Αριθμός παρεμβάσεων-δράσεων Δημοτικής Αστυνομίας (ανά τομέα αρμοδιότητάς της, ανά εξάμηνο) | Εκροών |
| Αριθμός αναρτήσεων και δημοσιεύσεων υπηρεσιών διαφάνειας ανά είδος (ανά έτος) | Εκροών |
| Πλήθος και είδος (ηλεκτρονικών ή έντυπων) ανακοινώσεων ενημέρωσης του πολίτη, των υπηρεσιών επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων (ανά έτος) | Εκροών |

| ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ |
| --- |
| Περιγραφή δείκτη | Κατηγορία δείκτη |
|  | Εκροών/Αποτελέσματος |
| Αριθμός αιτήσεων χρηματοδότησης σε προγράμματα ΠΕΠ ή Τομεακά όπου ο Δήμος ήταν τελικός δικαιούχος/Αριθμό εγκεκριμένων αιτήσεων (ανά έτος) | Εισροών/ Αποτελέσματος |
| Συνολικός αριθμός εποχικών προσλήψεων/Συνολικό αριθμό αναγκαίων εποχικών προσλήψεων(ανά έτος) | Εισροών/ Αποτελέσματος |
| Σύνολο δράσεων και έργων/επενδύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος | Εκροών |
| Αριθμός έργων/επενδύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος / Σύνολο δράσεων και έργων/επενδύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος | Εκροών |
| Προϋπολογισμός συνόλου έργων/επενδύσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος / Σύνολο του προϋπολογισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος | Αποτελέσματος |
| Προϋπολογισμός έργων/επενδύσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος που ολοκληρώθηκαν / Σύνολο του προϋπολογισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος (κατ’ έτος και ανά Άξονα) | Αποτελέσματος |
| Αριθμός δράσεων και έργων/επενδύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος που ολοκληρώθηκαν/ Σύνολο δράσεωνκαι έργων/επενδύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος (κατ’ έτος και ανά Άξονα) | Αποτελέσματος |
| Μοναδιαία κόστη ανά κατηγορία δράσεων (ως προς το σύνολο των επωφελούμενων) | Αποτελέσματος |
| Μοναδιαία κόστη ανά κατηγορία έργων | Αποτελέσματος |
| Αριθμός εκθέσεων αξιολόγησης του Ε.Π. | Εκροών |
| Αριθμός αναφορών προόδου του Ε.Π. | Εκροών |

## Ποσοτικοποίηση στόχων και δράσεων

Στη συνέχεια, παρατίθεται ενδεικτικός πίνακας ποσοτικοποίησης διεκτών εκροών και αποτελέσματος.

| Α/Α | ΔΕΙΚΤΕΣΕΚΡΟΩΝ | ΣΤΟΧΟΣ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Πλήθος εκδηλώσεων προβολής, συμμετοχή σε εκθέσεις κ.λπ. (αριθμός / τιμή στόχου) | 100% |
| 2. | Πλήθος παρεμβάσεων πολιτιστικού χαρακτήρα (εκδόσεις βιβλίων, cd, εκδηλώσεων κ.λπ. / τιμή στόχου) | 100% |
| 3. | Πλήθος αθλητικών εκδηλώσεων, συμμετοχή σε αθλητικά γεγονότα (διοργάνωση τουρνουά, συμμετοχή σε αγώνες / τιμή στόχος) | 100% |
| 4. | Διασύνδεση φορέων (αριθμός διασυνδεδεμένων φορέων / αριθμό φορέων) | 100% |
| 5. | Πλήθος κοινωνικών εκδηλώσεων, εκστρατείες ενημέρωσης για κοινωνικά ζητήματα (αριθμός / τιμή στόχος) | 100% |
| 6. | Πλήθος εργαζομένων σε σεμινάρια επιμόρφωσης (συμμετέχοντες / συνολικό αριθμών εργαζομένων) | 5% |
| 7. | Εκροή κόστους Διοικητικών Υπηρεσιών (κόστος Διοικητικών Υπηρεσιών / Συνολικό Κόστος) | <100 |
| 8. | Εκροή χρόνου εργασιών (συμβατικός χρόνος / επιτυγχανόμενος χρόνος) | <100 |
| 9. | Εκροή χρόνου προμηθειών (συμβατικός χρόνος / επιτυγχανόμενος χρόνος) | <100 |
| 10. | Εκροή κόστους εργασιών (κόστος Π/Υ, προκήρυξης / συμβατικό) | <100 |
| 11. | Εκροή κόστους προμηθειών (κόστος Π/Υ, προκήρυξης / συμβατικό) | <100 |
| 12. | Προϋπολογισμός / Απολογισμός | 90% |
| 13. | Αριθμός ενταγμένων προμηθειών / αριθμό υλοποιούμενων προμηθειών | 100% |
| 14. | Αριθμός ενταγμένων εργασιών / αριθμός υλοποιούμενος εργασιών | 100% |
| 15. | Προϋπολογισμός ενταγμένων εργασιών / προϋπολογισμός υλοποιούμενων εργασιών | 100% |
| 16. | Εκροή χρόνου έργων (συμβατικός χρόνος / επιτυγχανόμενος χρόνος) | <100 |
| 17. | Εκροή χρόνου μελετών (συμβατικός χρόνος / επιτυγχανόμενος χρόνος) | <100 |
| 18. | Εκροή κόστους έργων (κόστος Π/Υ, προκήρυξης / επιτυγχανόμενος χρόνος) | <100 |
| 19. | Εκροή κόστους μελετών (κόστος Π/Υ, προκήρυξης / επιτυγχανόμενος χρόνος) | <100 |
| 20. | Αριθμός ενταγμένων έργων / Αριθμός υλοποιούμενων έργων | 100% |
| 21. | Π/Υ ενταγμένων έργων / Π/Υ υλοποιούμενων έργων | 100% |
| 22. | Αριθμός ενταγμένων μελετών / Αριθμός υλοποιούμενων μελετών | 100% |
| 23. | Π/Υ ενταγμένων μελετών / Π/Υ υλοποιούμενων μελετών | 100% |
| 24. | Πλήθος νέων πολιτιστικών υποδομών (αριθμός νέων υποδομών / τιμή στόχος) | 100% |
| 25. | Πλήθος νέων αθλητικών υποδομών (αριθμός νέων υποδομών / τιμή στόχος) | 100% |
| 26. | Πλήθος παρεμβάσεων, αναπλάσεων, αναπαλαιώσεων κ.λπ. (αριθμός / τιμή στόχος) | 100% |
| 27. | Πλήθος παρεμβάσεων προστασίας περιβάλλοντος (αριθμός / αριθμό ΔΔ) | 25% |
| 28. | Πλήθος παρεμβάσεων κοινωνικής υποδομής (αριθμός /αριθμός ΔΔ) | 25% |
| 29. | Χιλιόμετρα νέου δημοτικού οδικού δικτύου (αριθμός χιλιομέτρων / τιμή στόχος) | 100% |
| 30. | Χιλιόμετρα αποκατάστασης υφιστάμενου οδικού δικτύου (αριθμός χιλιομέτρων / τιμή στόχος) | 15% |
| 31. | Εκροή κόστους καυσίμων (κόστος Π/Υ, προκήρυξης / συμβατικό) | <100 |
| 32. | Εκροή κόστους αποκομιδής απορριμμάτων (συμβατικός κόστος/ επιτυγχανόμενος κόστος) | <100 |
| 33. | Εκροή χρόνου αποκομιδής απορριμμάτων ( συμβατικός χρόνος / επιτυγχανόμενος χρόνος) | <100 |
| 34. | Εκροή κόστους συντήρησης στόλου καθαριότητας (κόστος συντήρησης στόλου / συνολικό Π/Υ της υπηρεσίας καθαριότητας) | <100 |
| 35. | Πλήθος νέων χώρων πρασίνου (αριθμός / αριθμός ΔΔ) | 25% |
| 36. | Εκροή κόστους συντήρησης χώρου πρασίνου (κόστος επιτυγχανόμενο / κόστος Π/Υ) | <100% |
| 37. | Πλήθος νέων οχημάτων στη Δημοτική Αστυνομία (αριθμός νέων οχημάτων / συνολικός αριθμός οχημάτων) | 10% |
| 38. | Πλήθος συμμετεχόντων σε εκπαιδευτικά προγράμματα (συμμετέχοντες / ενεργός πληθυσμός) | 5% |
| 39. | Χιλιόμετρα νέου δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης (αριθμός χιλιομέτρων / τιμή στόχου) | 100% |

| Α/Α | ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ | ΣΤΟΧΟΣ |
| --- | --- | --- |
| 40. | Ποσοστό επανακαταρτισθέντων υπαλλήλων (αριθμός επανακαταρτισθέντων / συνολικός αριθμός εργαζομένων) | 50% |
| 41. | Ποσοστό γνώσης χειρισμού Η/Υ (αριθμός εργαζομένων με γνώση Η/Υ / συνολικό αριθμό εργαζομένων) | 100% |
| 42. | Ποσοστό μηχανογραφημένων λειτουργιών (μηχανογραφημένες λειτουργίες / συνολικός αριθμός λειτουργιών) | 80% |
| 43. | Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση στο Internet (αριθμός υπαλλήλων με πρόσβαση στο Internet / συνολικός αριθμός) | 100% |
| 44. | Ποσοστό κάλυψης οργανικών θέσεων (αριθμό θέσεων που έχουν καλυφθεί / αριθμός προβλεπόμενων θέσεων στο ΟΕΥ) | 80% |
| 45. | Ποσοστό υπαλλήλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (αριθμός υπαλλήλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης / συνολικό αριθμό υπαλλήλων) | 18% |
| 46. | Αριθμός εξυπηρετούμενων άπορων ατόμων (συσσίτιο) (εξυπηρετούμενοι / αιτούντες) | 100% |
| 47. | Αριθμός εργαζομένων που απασχολούνται μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ (αριθμός εργαζομένων μέσω ΟΑΕΔ / συνολικό αριθμό εργαζομένων) | 3% |
| 48. | Αριθμός ΑΜΕΑ που απασχολούνται στο Δήμο (αριθμός εργαζομένων ΑΜΕΑ / συνολικό αριθμό εργαζομένων) | 3% |
| 49. | Αριθμός εργαζομένων που ασχολούνται με τη φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων (αριθμός εργαζομένων / συνολικό αριθμό εργαζομένων) | 10% |
| 50. | Μέσος όρος ημερών εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο (αριθμός εκπαιδευομένων / συνολικό αριθμό ημερών εκπαίδευσης) | 5 ημέρες |

Ολοκληρώνοντας το παρόν κεφάλαιο, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι όλοι οι ανωτέρω δείκτες αποτελεσμάτων και υλοποίησης (εκροών), αποτελούν πρόταση και οι δείκτες που τελικά θα χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των στρατηγικών στόχων που έχουν τεθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, αλλά και για την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του Δήμου Σητείας, θα καθοριστούν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, όπως άλλωστε προβλέπεται και από την υπ. αριθμ. ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.7323/5-4-2008 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ.

Όσον αφορά τις τιμές στόχου, επίσης θα καθοριστούν με την ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας, οι οποίες θα αποτελέσουν αντικείμενο συνεχούς παρακολούθησης της Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου, καθώς και του τμήματος που θα οριστεί υπεύθυνο για τη παρακολούθηση των δεικτών. Για τον ακριβέστερο όμως προσδιορισμό των τιμών στόχου, θα πρέπει να προσδιοριστούν οι τιμές βάσης, όπου αυτό είναι εφικτό. Η συντριπτική πλειοψηφία των υποδεικνυομένων δεικτών μπορεί να αποκτήσει τιμές βάσης κυρίως από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του τεχνικού προγράμματος 2010, καθώς και του Προϋπολογισμού και Απολογισμού του έτους 2010. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις που δεν λειτουργεί μηχανισμός προσδιορισμού τιμών βάσης προτείνεται να μην τεθεί τιμή βάσης αλλά να δημιουργηθεί ο μηχανισμός και να παρακολουθηθεί κατά το έτος ώστε η επίδοση εκείνου του έτους να αποτελέσει τιμή βάσης και στη συνέχεια να μπορούν να τεθούν οι τιμές στόχου.

Για την επίλυση του σημαντικού αυτού ζητήματος προτείνεται η συνέχιση των εργασιών της Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου ώστε α) να επεξεργαστεί τους δείκτες καθώς και τις τιμές βάσης και στόχου, β) να προτείνει τους μηχανισμούς παρακολούθησης για τους υπόλοιπους δείκτες και με βάση την εισήγηση τους να προσδιοριστούν τόσο η ετήσια όσο και η γενική στοχοθέτηση.

Το ποσοστό υλοποίησης θα αποτελέσει αφορμή αναθεώρησης των τιμών, αφού θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν τόσο στο εσωτερικό περιβάλλον (υπηρεσίες) του Δήμου Σητείας όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον (τοπική κοινωνία).