ΑΔΑ:	ΩΖΣΟΩ1Γ-Ω2Β		  	   	    ΑΔΑΜ: 14SYMV002475349

| ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ |  |
| --- | --- | --- |

Ταχ. Δ/νση : Π. Βαρθολομαίου 9

Τ. Κ.  723 00, Σητεία

Πληροφορίες : Μαλλιαρουδάκης Λέανδρος

Τηλ.: 28433  40505

Φαξ: 28430  29243

Site:  www.sitia.gr

e-mail: leandros@sitia.gr

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

| ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ | 7396/15-12-2014 |
| --- | --- |
| ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (Xωρίς Φ.Π.Α.) | Σαράντα μία χιλιάδες τετρακόσια είκοσι ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά 41.420,48 € χωρίς ΦΠΑ23% |
| ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ | DOTSOFT A.E |
| ΕΙΔΟΣ | ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ |
| ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ |
| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | Η χρηματοδότηση θα γίνει από το Ε.Π Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 |

Στη Σητεία σήμερα 15-12-2014,  ημέρα Δευτέρα, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

  - ο Δήμος Σητείας εκπροσωπούμενος νόμιμα από το Δήμαρχο αυτού, Πατεράκη Θεόδωρο (στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή»),

  - Tης εταιρίας DOTSOFT A.E., με ΑΦΜ 999566850 που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Κ. Αναστάσιο Μάνο του Δημητρίου ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας (στο εξής «Ανάδοχος»)

Συμφώνησαν και συναποδέχονται τα παρακάτω:

Ο Πρώτος των συμβαλλομένων λαμβάνοντας υπόψη του :

1) Της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. 185 Β’ 1993)

2) Του Ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19 Α’ 1995) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3) Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.

4) Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

5) Το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ. 247 Α’ 1995) "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις" όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 35130/739 (ΦΕΚ 1291 Β’ 2010).

6) Του Ν. 3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173 Α’ 2010) για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, ο οποίος θεσπίστηκε προς εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ και καταργεί το Ν. 2522/1997 και το Ν. 2854/2000.

7) Της Υπουργικής Απόφασης Π1 / 2622 / 31-12-2013 (Φ.Ε.Κ. 3435 Β’ 2013) «Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) μέχρι 31-12-2014 Προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά προγράμματα ( ΕΣΠΑ ) ».

8) Το άρθρο 20, παρ. 13 του Ν. 3731 / 2008  (Φ.Ε.Κ. 263 Α' 2008) που συμπληρώνει το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006

9) Το άρθρο 38 της Υ.Α. 5058 / ΕΥΘΥ 138 (Φ.Ε.Κ. 292 Β' 2013) περί δαπανών δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών

10) Την υπ’ αριθμό 5 / 7249 / 5-2-2009 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18, 20 και 21 του

Ν. 3731/2008 σε θέματα έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α.  Α' Βαθμού

11) Τις διατάξεις του Ν. 3614/07 ( Φ.Ε.Κ. 267 Α΄ / 3-12-2007 ) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013»

12) Την υπ’ αρ. 14053/ΕΥΣ 1749/27-3-2008 (ΥΠΑΣΥΔ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 540 Β΄ / 27-3-2008), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

13) Τις διατάξεις του Ν. 3548/07 (Φ.Ε.Κ. 68 Α΄ / 20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»

14) Το άρθρο 8 του Ν. 2741/99 ( Φ.Ε.Κ. 199 Α’ / 28-9-1999 ) το οποίο αναφέρεται στην υποχρέωση δημοσίευσης των περιληπτικών διακηρύξεων στο Τ.Δ.Δ.Σ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

15) Τις διατάξεις του Ν. 3861/10 (Φ.Ε.Κ. 112 Α΄ / 13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»

16) Την απόφαση Π1/2380 που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 3400 Β’ / 20-12-2012 και με την οποία ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων

17) Την με αρ. πρωτ. 859 / 14-2-2012 απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Κρήτης για την έγκριση του Ο.Σ.Α.Π.Υ. του Δήμου Σητείας με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου Τοπικής Κοινότητας Ζάκρου Δήμου Σητείας» καθώς και την με αρ. πρωτ. 536 / 25-1-2013 απόφαση για την 1η τροποποίηση του

18) Την με αριθ. πρωτ. 7127 / 4-10-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΛΩ7ΛΚ–16Θ) απόφαση ένταξης της πράξης με κωδικό MIS 446688 στα πλαίσια του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 -2013 με κωδικό πράξης Σ.Α. 2013ΕΠ00280162.

19) Την υπ’ αριθμό 92/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σητείας με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση της προμήθειας.

20) Την υπ΄αριθμό  281/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σητείας με την οποία ορίστηκε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών προμηθειών Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. για το 2014.

21) Την με αριθμό  351/ 2014 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού και διατίθεται η πίστωση ποσού 60.000,00 € του Κ.Α. 30/7341.024 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 του Δήμου.

22) Την με αριθμό πρωτ. 104784 / 38864 / 24-10-2013 απόφαση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης με θέμα την έγκριση διάθεσης πίστωσης της παραπάνω  Πράξης

23) Τη με αρ. πρωτ. 5701/18-9-2014 διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη δημοπράτησης του πρόχειρου διαγωνισμού με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια «Δημιουργία Internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi – Fi στην Κάτω Ζάκρο του Δήμου Σητείας» η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» (ΚΩΔΙΚΟΣ  ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  61) με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013.

24) Την οικονομική προσφορά του Αναδόχου.

25)Το φάκελο του διαγωνισμού της ανωτέρω προμήθειας και την υπ' αριθμ. 420/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία γίνεται η οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος του ως άνω διαγωνισμού.

26) Όλες τις διατάξεις των σχετικών φορολογικών νόμων όπως ισχύουν σήμερα.

Αναθέτει

Στο δεύτερο συμβαλλόμενο (Ανάδοχος) την εκτέλεση της προμήθειας «Δημιουργία Internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi – Fi στην Κάτω Ζάκρο του Δήμου Σητείας», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, αντί του ποσού των Σαράντα μία  χιλιάδες  τετρακόσια είκοσι ευρώ  και σαράντα οκτώ λεπτά  41.420,48  €  χωρίς ΦΠΑ23%   ή  πενήντα  χιλιάδες εννιακόσια σαράντα επτά  ευρώ και είκοσι  λεπτά  50.947,20 με ΦΠΑ 23% με τους ακόλουθους όρους:

ΑΡΘΡΟ 1:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της προμήθειας είναι η « Δημιουργία Internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi – Fi στην Κάτω Ζάκρο του Δήμου Σητείας »

Αυτό θα γίνει σε τρείς φάσεις:

Φάση Α : Οριστική Μελέτη Εφαρμογής

Η Φάση Α αφορά την εκπόνηση της οριστικής αναλυτικής Μελέτης Εφαρμογής η οποία θα τεκμηριώνει την οριστική μεθοδολογία υλοποίησης του έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής και τις τεχνικές προδιαγραφές του Έργου όπως αυτές περιγράφονται στη διακήρυξη του έργου και δεσμεύουν τον Ανάδοχο. Στη φάση αυτή θα οριστικοποιηθούν τα σημεία εγκατάστασης όλων των ασύρματων κόμβων και θα προσδιοριστούν αναλυτικά και οριστικά οι τεχνικές απαιτήσεις εγκατάστασης. Ειδικότερα, οι δραστηριότητες που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν για την εκπόνηση και σύνταξη της Μελέτης Εφαρμογής είναι:

- Οριστικοποίηση και τεκμηρίωση της λύσης για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου.

- Οριστικές προτάσεις για το σύνολο των ζητημάτων του παρόντος έργου.

- Ανάλυση του Έργου σε επίπεδο φάσεων.

- Σύνταξη αναλυτικού χρονικού προγραμματισμού υλοποίησης του έργου, εντοπισμός του «Critical Path» των εργασιών υλοποίησης και των κύριων «milestones» του έργου.

Φάση Β : Προμήθεια, Εγκατάσταση και Λειτουργία Εξοπλισμού και Εφαρμογών

Ο Ανάδοχος στα πλαίσια της Β Φάσης, θα προβεί στην προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικού που αναφέρεται στο Παράρτημα Α (ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) της  παρούσας και στην εγκεκριμένη από την Αναθέτουσα Αρχή μελέτη εφαρμογής .

Φάση Γ :  Δοκιμαστική Λειτουργία

Η Φάση Γ αφορά τη δοκιμαστική λειτουργία του δικτύου και των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Η φάση θα έχει διάρκεια είκοσι (20) μέρες. Μετά το επιτυχημένο πέρας αυτής θα συνταχθεί και θα υπογραφεί το Οριστικό Πρωτόκολλο, Ποιοτικής και Ποσοτικής Παράδοσης-Παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 2:

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ

Τα παραδοτέα του Αναδόχου στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης αφορούν στα ακόλουθα:

| Τίτλος Παραδοτέου | Περιεχόμενο παραδοτέου |
| --- | --- |
| ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α: | Οριστική Μελέτη Εφαρμογής του Έργου, διάρκειας είκοσι (20) ημερών |
| ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β: | Προμήθεια, Εγκατάσταση Εξοπλισμού και Εφαρμογών και Λειτουργία του Έργου, διάρκειας ογδόντα (80) ημερών. Περίοδο Δοκιμαστικής Λειτουργίας του Έργου, διάρκειας είκοσι (20) ημερών. |

Τα προς προμήθεια υλικά αναφέρονται στο Παράρτημα Α (ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης σύμβασης.

Η παραλαβή των υλικών θα γίνει εντός της συμβατικής προθεσμίας  από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου  μετά την παράδοση, τοποθέτηση και έλεγχο της καλής και εντός των τεχνικών προδιαγραφών λειτουργίας του εξοπλισμού.

Για να προχωρήσει στην παραλαβή η Επιτροπή αξιολογεί την ποσοτική και ποιοτική πληρότητα /αρτιότητα των παραδοτέων, μέσω:

- Ανασκόπησης και αξιολόγησης των μελετών, αναφορών και λοιπών εντύπων παραδοτέων και τεκμηριωτικού υλικού   και

- Διενέργειας ελέγχων αποδοχής για τα επιμέρους προϊόντα και υπηρεσίες του συστήματος.

Σε περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές, οι παρατηρήσεις  της Επιτροπής διαβιβάζονται εγγράφως στον Ανάδοχο το αργότερο εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την έναρξη της διαδικασίας παραλαβής. Εκτιμώντας το εύρος των απαιτούμενων αλλαγών, η Επιτροπή καθορίζει το χρονικό διάστημα λήψης των απαραίτητων διορθωτικών μέτρων και επανυποβολής του αιτήματος παραλαβής. Η διαδικασία επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως δύο φορές.

Η διαδικασία παραλαβής ολοκληρώνεται με τη σύνταξη του Οριστικού Πρωτοκόλλου, Ποιοτικής και Ποσοτικής Παράδοσης-Παραλαβής από την Επιτροπή. Εάν παρέλθει το παραπάνω χρονικό διάστημα, χωρίς η Επιτροπή να κοινοποιήσει τις παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο ή να συντάξει το προβλεπόμενο πρωτόκολλο, τα παραδοτέα θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί προσωρινά.

Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εξελίσσεται η παραλαβή κάθε σταδίου δεν επηρεάζει τον προβλεπόμενο χρόνο υλοποίησης του έργου και τις χρονικές δεσμεύσεις ολοκλήρωσης επόμενων σταδίων. Η διαδικασία παραλαβής κάθε σταδίου δε δύναται να πραγματοποιηθεί, εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι παραλαβές προηγούμενων σταδίων.

Η Οριστική Παραλαβή του συνόλου του έργου πραγματοποιείται δέκα (10) ημέρες μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση της Φάσης Β και την επιτυχή ολοκλήρωση της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας (Φάση Γ) με την σύνταξη και την υπογραφή του Οριστικού Πρωτοκόλλου, Ποιοτικής και Ποσοτικής Παράδοσης-Παραλαβής το οποίο θα αναφέρει ρητά τις εκτελεσθείσες εργασίες, το εμπρόθεσμο της παράδοσης και γενικότερα την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που θα συναφθεί.

Όλες οι παραπάνω αναφερόμενες εργασίας θα εκτελεστούν στην έδρα του Αναδόχου, στο Δήμο Σητείας καθώς και στην περιοχή παρέμβασης του εγκεκριμένου ΟΣΑΠΥ. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί τις οδηγίες και υποδείξεις του Δήμου, όσον αφορά τη συγκεκριμένη εργασία.

ΑΡΘΡΟ 3:

ΤΙΜΗΜΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση της προμήθειας (Οικονομικό Αντάλλαγμα) είναι σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας σύμβασης, Σαράντα μία  χιλιάδες  τετρακόσια είκοσι ευρώ  και σαράντα οκτώ λεπτά  41.420,48  €  χωρίς ΦΠΑ23%   ή  πενήντα  χιλιάδες εννιακόσια σαράντα επτά  ευρώ και είκοσι  λεπτά  50.947,20 με ΦΠΑ 23%. Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή του οικονομικού ανταλλάγματος.

Οι κρατήσεις επί της αμοιβής που αφορούν την παρακράτηση φόρου εισοδήματος ή άλλες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Ολόκληρη η συμβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά την παραλαβή των υλικών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Ο Ανάδοχος αποδέχεται τον παραπάνω τρόπο πληρωμής καθώς και το σύνολο της συμφωνηθείσας αμοιβής και δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι θα φέρει σε πέρας το έργο που αναλαμβάνει.

ΑΡΘΡΟ 4:

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ο Ανάδοχος θα εκπληρώσει όλες τις Συμβατικές του υποχρεώσεις από την ημέρα υπογραφής της παρούσας έως τις 14/4/2015. Σε κάθε περίπτωση η παρούσα σύμβαση δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι την πλήρη οικονομική εκκαθάριση και μετά την ολοκλήρωση της οριστικής παραλαβής.

Ο προμηθευτής υποχρεούται μέσα σε 120 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης να έχει ολοκληρώσει όλες τις φάσεις υλοποίησης του έργου.

Στο παρακάτω χρονοδιάγραμμα προσδιορίζεται η επιμέρους διάρκεια κάθε φάσης υλοποίησης καθώς και η αλληλουχία τους.

|  | 1ο 20ΗΜΕΡΟ | 2Ο 20ΗΜΕΡΟ | 3ο 20ΗΜΕΡΟ | 4Ο 20ΗΜΕΡΟ | 5ο 20ΗΜΕΡΟ | 6ο 20ΗΜΕΡΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Φάση Α : Οριστική Μελέτη Εφαρμογής |  |  |  |  |  |  |
| Φάση Β : Προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού |  |  |  |  |  |  |
| Φάση Γ : Δοκιμαστική Λειτουργία του Έργου |  |  |  |  |  |  |

ΑΡΘΡΟ 5:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης για τον εξοπλισμό και τις εφαρμογές, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Ο Ανάδοχος θα παράσχει δωρεάν, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους μετά την οριστική παραλαβή του έργου, εγγύηση καλής λειτουργίας και συντήρησης του συνόλου του, υφιστάμενου και νέου, εξοπλισμού, του λογισμικού και των εφαρμογών (Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης Καλής Λειτουργίας).

Κατά την Περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας και Συντήρησης του συστήματος, οι δωρεάν προσφερόμενες υπηρεσίες του Αναδόχου θα είναι οι παρακάτω:

- Διασφάλιση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, του λογισμικού και των εφαρμογών

- Αποκατάσταση των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας του εξοπλισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν.

- Αντικατάσταση του εξοπλισμού σε περίπτωση βλάβης, η οποία δε δύναται να διορθωθεί και η οποία οφείλεται είτε σε σφάλμα του κατασκευαστή του είτε σε λανθασμένη εγκατάστασή του. Δεν περιλαμβάνεται η περίπτωση λανθασμένης χρήσης ή κακόβουλης πράξης.

- Αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών (bugs).

- Παράδοση/εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων του λογισμικού συστήματος και εφαρμογών.

- Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων του υλικού και λογισμικού

- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διενεργεί προληπτική συντήρηση του συνόλου του εξοπλισμού, του λογισμικού και των εφαρμογών, η οποία θα πρέπει να γίνεται εκτός του ωραρίου κανονικής λειτουργίας του Δήμου.

- Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει, εκπαιδεύσει και να συνεργαστεί με το προσωπικό, που θα οριστεί για την παρακολούθηση του έργου, από την Υπηρεσία Διενέργειας, το οποίο και θα έχει και τη γενική ευθύνη για αυτό, σε θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία, διαχείριση και χρήση του προσφερόμενου αντικειμένου.

- Λειτουργία υπηρεσίας Help Desk για όλους τους χρήστες του συστήματος του Δήμου. Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου θα πρέπει να περιγράφει την αναλυτική δομή και οργάνωση του Help Desk.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει Εγγύηση Καλής Λειτουργίας και Συντήρησης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο ή ίσο των τριών (3) ετών μετά το πέρας ισχύος της δωρεάν παρεχόμενης υπηρεσίας και θα πρέπει να αναφέρεται σε ακέραια έτη. Για την ενεργοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών Εγγύησης Καλής Λειτουργίας και Συντήρησης του συστήματος μετά τον πρώτο χρόνο, θα καταρτιστεί, εφόσον το επιθυμεί η Αναθέτουσα Αρχή, ειδική σύμβαση. Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης αυτής θα καθορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και θα είναι μικρότερος ή ίσος του μέγιστου προσφερόμενου από τον Ανάδοχο. Στη σύμβαση αυτή θα εξειδικεύονται οι όροι και οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αναφέρονται παραπάνω καθώς και το χρονικό διάστημα ισχύος της.

Όσον αφορά το κόστος συντήρησης

Το ετήσιο κόστος συντήρησης είναι σταθερό ποσοστό επί του συνολικού προσφερόμενου προϋπολογισμού του έργου, το οποίο ανέρχεται σε 7,5% επί της οικονομικής  προσφοράς του αναδόχου ήτοι Τρεις Χιλιάδες Εκατόν έξι ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά (3.106, 54 €) πλέον ΦΠΑ.

Στο κόστος Εγγύησης και Συντήρησης περιλαμβάνονται όλα τα παράπλευρα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και αμοιβής προσωπικού, αξίας ανταλλακτικών, εξαρτημάτων (πλην αναλωσίμων), που κρίνονται κάθε φορά απαραίτητα για την διόρθωση του αντίστοιχου προβλήματος

Ορισμοί προσυμφωνημένου επιπέδου υπηρεσιών αποκατάστασης βλαβών ευθύνης Αναδόχου:

- Εργάσιμες Ημέρες: Οι καθημερινές, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, ημέρες της εβδομάδας, εκτός Αργιών. Ως μη εργάσιμες ημέρες ορίζονται το Σάββατο και η Κυριακή, καθώς και οι αργίες.

- Κανονικές Ώρες Κάλυψης (ΚΩΚ): Οι ώρες από 08:00 έως 16:00 των Εργάσιμων Ημερών. Ως μη εργάσιμες ώρες ορίζονται οι ώρες από 00:00 έως 08:00 και οι από 16:00 έως 24:00.

- Μέσος Χρόνος Αναγγελίας Βλάβης: (ΜΧΑΝ) ορίζεται ο χρόνος που μεσολαβεί από την ανίχνευση της βλάβης μέχρι την αναγγελία της (γραπτά ή προφορικά, μέσω e-mail, fax ή τηλεφώνου) στο help desk του Αναδόχου.

- Μέσος Χρόνος Απόκρισης (MΧΑΠ): ορίζεται ο χρόνος που μεσολαβεί από την αναγγελία (γραπτά ή προφορικά, μέσω e-mail, fax ή τηλεφώνου) της βλάβης στο help desk του Αναδόχου έως την έναρξη των διαδικασιών αποκατάστασής του (απομακρυσμένων ή επιτόπιων).

- Μέσος Χρόνος Άρσης (MΧΑΡ): ορίζεται ως ο χρόνος που μεσολαβεί από την έναρξη των διαδικασιών αποκατάστασης της βλάβης μέχρι την οριστική άρση της.

- Διαθεσιμότητα: Αναφέρεται στον ενεργό εξοπλισμό του δικτύου (wireless links, Ethernet switch, router, firewall) και τις προσφερόμενες υπηρεσίες και υπολογίζεται βάσει του παρακάτω τύπου:

|  | Όπου Δ η διαθεσιμότητα, M οι εργάσιμες ημέρες του μήνα (μεταβάλλεται ανάλογα με τον μήνα, με ετήσιο όρο 22 ημέρες/μήνα), Ω είναι οι Κανονικές Ώρες Κάλυψης και Α οι ώρες εκτός λειτουργίας |
| --- | --- |

Το Προσυμφωνημένο Επίπεδο Εξυπηρέτησης κατά τη διάρκεια της Περιόδου Καλής Λειτουργίας και Συντήρησης είναι για το παρόν έργο:

- Ο ΜΧΑΝ ορίζεται σε μία (1) ώρα

- Ο ΜΧΑΠ ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες

- Ο ΜΧΑΡ ορίζεται σε σαράντα οκτώ (48) ώρες

- Η Δ θα πρέπει να είναι ≥ 99% για κάθε μήνα

- Η εγκατάσταση των νέων εκδόσεων λογισμικού θα πρέπει να γίνεται εντός ενός μηνός από την ημέρα έκδοσης τους.

Το προαναφερθέν Προσυμφωνημένο Επίπεδο Εξυπηρέτησης ισχύει στην περίπτωση που η Αναγγελία Βλάβης γίνει εργάσιμη ημέρα και ώρα. Διαφορετικά λογίζεται ότι η Αναγγγελία Βλάβης έγινε την πρώτη εργάσιμη ημέρα και ώρα.

ΑΡΘΡΟ 6:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της παρούσας Σύμβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, με αριθμό 538495 και ημερομηνία 11-12-2014 του ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ – ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Δ.Ε. (Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  ποσού δύο χιλιάδων εβδομήντα δύο ευρώ (2.072,00 €), που αντιπροσωπεύει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών ( χωρίς τον Φ.Π.Α. )

η οποία θα του επιστραφεί μετά την παραλαβή της προμήθειας και την εκπλήρωση όλων των προβλεπόμενων υποχρεώσεών του.

Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία επιβάρυνση θα υποβληθεί σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής επιστολής λόγω καθυστέρησης της παραλαβής ή μη έγκαιρης αναζήτησης από τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 7:

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ουδείς μπορεί να υποκαταστήσει τον Ανάδοχο χωρίς την γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε κάθε περίπτωση, η έγκριση υποκατάστασης του Αναδόχου θα πρέπει να είναι απολύτως αιτιολογημένη τόσο ως προς το αίτημα του Αναδόχου όσο και ως προς την απόφαση έγκρισής της από την Αναθέτουσα Αρχή. Τέλος, τυχόν εκχώρηση ή υποκατάσταση θα γίνεται μόνο εγγράφως και θα συνεπάγεται αντίστοιχη τροποποίηση της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8:

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα θεωρηθεί ότι παραβιάζει κάποια υποχρέωση που απορρέει από τη Σύμβαση, στο βαθμό που το μέρος αυτό μπορεί να αποδείξει ότι η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης οφείλεται σε ανωτέρα βία. Το μέρος που επικαλείται που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 9:

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ

Όλες οι επιδόσεις, τα δικαστικά ή εξώδικα έγγραφα καθώς και οι ειδοποιήσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης, θα επιδίδονται ή θα υποβάλλονται εγγράφως στον νόμιμο εκπρόσωπο του άλλου μέρους. Ο Ανάδοχος ορίζει αντίκλητο τον κο Αναστάσιο Μάνο με διεύθυνση Ν. Κουντουριώτη 3, ΤΚ 54625, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310500181, φαξ. 2310551844, email: info@dotsoft.gr Η επίδοση / γνωστοποίηση / κοινοποίηση προς αυτόν οποιωνδήποτε εγγράφων θα θεωρείται ως νόμιμη επίδοση / γνωστοποίηση / κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 10:

ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ο Προμηθευτής έχει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιανδήποτε ζημιά συμβεί σε οποιοδήποτε τμήμα του εξοπλισμού κατά τη μεταφορά ή τοποθέτηση του.

Ακόμα φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προξενήσει σε τρίτους από υπαιτιότητα του κατά την τοποθέτηση του εξοπλισμού. Είναι δε υποχρεωμένος να αποκαθιστά αυτές άμεσα, σε αντίθετη δε περίπτωση η Υπηρεσία θα αποκαθιστά αυτές για λογαριασμό και εις βάρος του Προμηθευτή.

Σε κάθε περίπτωση ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τον εξοπλισμό πλήρως

εγκατεστημένο και τοποθετημένο και σε πλήρη λειτουργικότητα.

Ο Προμηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί κατά την εκτέλεση των τοποθετήσεων και οφείλει να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του προσωπικού, των μηχανημάτων, των εγκαταστάσεων κ.λ.π.

Επίσης ο Προμηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος αν το προσωπικό, καθώς και τα οχήματα - μηχανήματα και λοιπά μέσα τα οποία θα χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των  τοποθετήσεων, πληρούν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και αν εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία μέτρα προστασίας και ασφάλειας.

ΑΡΘΡΟ 11:

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις παρατηρήσεις και οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής.

Είναι υπεύθυνος για την επιστημονική και τεχνική αρτιότητα της εργασίας, καθώς και για την τήρηση των κανόνων της παρούσης σύμβασης.

Προκειμένου να εξασφαλιστούν οι ευνοϊκότερες συνθήκες για την υλοποίηση της εργασίας, ο Ανάδοχος θα βρίσκεται σε άμεση και συνεχή επικοινωνία / συνεργασία τόσο με τα αρμόδια στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής όσο και των λοιπών εμπλεκομένων μερών.

Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να χειρίζεται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια τις διαδικασίες, την τεχνολογία, την τεχνογνωσία, τις στρατηγικές επιλογές ανάπτυξης και τα άλλα σημαντικά δεδομένα της Αναθέτουσας Αρχής. Καθ’ όλη τη διάρκεια παροχής της εργασίας θα υπάρχει συναποδοχή για τη χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας για τις ανάγκες που απορρέουν από αυτή.

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάσταση της.

Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να διευκολύνει τον Ανάδοχο, στο μέτρο των δυνατοτήτων της, θέτοντας υπόψη όλα τα απαραίτητα στοιχεία που έχει στη διάθεση της και αφορούν την εργασία.

ΑΡΘΡΟ 12:

ΘΕΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλες οι εκθέσεις και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος τηρεί αντίγραφα των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΑΡΘΡΟ 13:

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί.  Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων (Ανάδοχος), δηλώνει ότι αποδέχεται τα συμφωνηθέντα και τους όρους του παρόντος συμφωνητικού, αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της προαναφερόμενης εργασίας και γενικά υπόσχεται την πιστή τήρηση των συμφωνηθέντων.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε δύο αντίγραφα και έλαβε ένα ο Δήμος και ένα ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

| ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ | ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ |
| --- | --- |

Ο Δήμαρχος				 Νόμιμος Εκπρόσωπος DOTSOFT A.E.

Πατεράκης Θεόδωρος 			           Αναστάσιος Μάνος

| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΥΠΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΣ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] | ΦΠΑ [€] | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€] |
|  |  |  |  |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
| 1 | Έπιπλο γραφείου 120 x 73 χ 73 cm Quadrifoglio | Έπιπλα | ΤΕΜ | 5 | 200,00 | 1.000,00 | 230,00 | 1.230,00 |
| 2 | Έπιπλο γραφείου 140 x 8ο x 73 cm Quadrifoglio | Έπ ιπ λα | ΤΕΜ | 1 | 250,00 | 250,00 | 57,50 | 307,50 |
| 3 | Καρέκλα Γραφείου Brickell | Έπιπλα | ΤΕΜ | 5 | 150,00 | 750,00 | 172,50 | 922,50 |
| 4 | Καρέκλα Επισκέπτη Homemarkt | Έπιπλα | ΤΕΜ | 2 | 50,00 | 100,00 | 23,00 | 123,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΠΛΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές DELL Optiplex3020 | Βασικός Εξοπλισμός Internet Spot | ΤΕΜ | 4 | 1.300,00 | 5.200,00 | 1.196,00 | 6.396,00 |
| 6 | Οθόνες DELL E2214H 22"Black | Βασικός Εξοπλισμός Internet Spot | ΤΕΜ | 4 | 280,00 | 1.120,00 | 257,60 | 1.377,60 |
| 7 | Πληκτρολόγια Dell KB212-B QuietKey USB Keyboard Black | Βασικός Εξοπλισμός Internet Spot | ΤΕΜ | 4 | 50,00 | 200,00 | 46,00 | 246,00 |
| 8 | Ποντίκια Dell usb laser black | Βασικός Εξοπλισμός Internet Spot | ΤΕΜ | 4 | 30,00 | 120,00 | 27,60 | 147,60 |
| 9 | Web Camera Logitech HD Webcam C310 | Βασικός Εξοπλισμός Internet Spot | ΤΕΜ | 4 | 80,00 | 320,00 | 73,60 | 393,60 |
| 10 | Σετ μικρόφωνα - ακουστικά Logitech USB Headset H540 | Βασικός Εξοπλισμός Internet Spot | ΤΕΜ | 4 | 80,00 | 320,00 | 73,60 | 393,60 |
|  | ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INTERNET SPOT |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Εκτυπωτής Samsung CLP-415NW | Περιφερειακός Εξοπλισμός Internet Spot | ΤΕΜ | 1 | 350,00 | 350,00 | 80,50 | 430,50 |
| 12 | Σαρωτής HP Scanjet 5590 | Περιφερειακός Εξοπλισμός Internet Spot | ΤΕΜ | 1 | 350,00 | 350,00 | 80,50 | 430,50 |
| 13 | Μεταγωγέας (Switch) Cisco SG100-16 | Περιφερειακός Εξοπλισμός Internet Spot | ΤΕΜ | 1 | 300,00 | 300,00 | 69,00 | 369,00 |
|  | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ INTERNET SPOT |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Δρομολογητής (Router) Mikrotik 2011L Router/Firewall | Κεντρικός Εξοπλισμός Ασυρμάτου Δικτύου | ΤΕΜ | 1 | 450,00 | 450,00 | 103,50 | 553,50 |
| 15 | Ηλεκτρονικός Υπολογιστής DELL Optiplex3020 sff | Κεντρικός Εξοπλισμός Ασυρμάτου Δικτύου | ΤΕΜ | 1 | 1.300,00 | 1.300,00 | 299,00 | 1.599,00 |
| 16 | Οθόνη DELL E2214H 22"Black | Κεντρικός Εξοπλισμός Ασυρμάτου Δικτύου | ΤΕΜ | 1 | 280,00 | 280,00 | 64,40 | 344,40 |
| 17 | Πληκτρολόγιο Dell KB212-B QuietKey USB Keyboard Black | Κεντρικός Εξοπλισμός Ασυρμάτου Δικτύου | ΤΕΜ | 1 | 50,00 | 50,00 | 11,50 | 61,50 |
| 18 | UPS APC Smart-UPS 750VA LCD 230V | Κεντρικός Εξοπλισμός Ασυρμάτου Δικτύου | ΤΕΜ | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | 460,00 | 2.460,00 |
|  | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Access Points MikroTik Routerboard 411UAHR | Περιφερειακός Εξοπλισμός Ασυρμάτου Δικτύου | ΤΕΜ | 5 | 2.000,00 | 10.000,00 | 2.300,00 | 12.300,00 |
| 20 | Antennas 2,4GHz Ubiquiti ΑΜΟ-2ϋ10 | Περιφερειακός Εξοπλισμός Ασυρμάτου Δικτύου | ΤΕΜ | 4 | 220,00 | 880,00 | 202,40 | 1.082,40 |
| 21 | Antennas 5GHz Ubiquiti Rocket Dish RD-30 | Περιφερειακός Εξοπλισμός Ασυρμάτου Δικτύου | ΤΕΜ | 8 | 220,00 | 1.760,00 | 404,80 | 2.164,80 |
| 22 | Ιστοί Ikusi 1880 | Περιφερειακός Εξοπλισμός Ασυρμάτου Δικτύου | ΜΕΤΡΑ | 14 | 15,00 | 210,00 | 48,30 | 258,30 |
| 23 | UTP Cable | Περιφερειακός Εξοπλισμός Ασυρμάτου Δικτύου | ΜΕΤΡΑ | 85 | 0,77 | 65,48 | 15,06 | 80,55 |
| 24 | RF Cables Lmr400 | Περιφερειακός Εξοπλισμός Ασυρμάτου Δικτύου | ΜΕΤΡΑ | 35 | 7,00 | 245,00 | 56,35 | 301,35 |
| 25 | Αντικεραυνική Προστασία EZ-SPPOEG | Περιφερειακός Εξοπλισμός Ασυρμάτου Δικτύου | ΤΕΜ | 9 | 20,00 | 180,00 | 41,40 | 221,40 |
| 26 | PoE EZ-POE | Περιφερειακός Εξοπλισμός Ασυρμάτου Δικτύου | ΤΕΜ | 5 | 50,00 | 250,00 | 57,50 | 307,50 |
| 27 | Pigtails | Περιφερειακός Εξοπλισμός Ασυρμάτου Δικτύου | ΤΕΜ | 70 | 5,00 | 350,00 | 80,50 | 430,50 |
| 28 | Εξοπλισμός Εγκατάστασης (Βραχίονες, Βάσης Στήριξης, Αντιρρίδες κτλ) | Περιφερειακός Εξοπλισμός Ασυρμάτου Δικτύου | ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | 345,00 | 1.845,00 |
| 29 | Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής NB DELL LATITUDE E6540 | Περιφερειακός Εξοπλισμός Ασυρμάτου Δικτύου | ΤΕΜ | 1 | 1.150,00 | 1.150,00 | 264,50 | 1.414,50 |
|  | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Υπηρεσίες Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης, Διαχείρισης Έργου | Υπηρεσίες | Α/Μ | 6,1 | 1.700,00 | 10.370,00 | 2.385,10 | 12.755,10 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  | 41.420,48 € | 9.526,71 € | 50.947,20 € ¦ |